DIYU BRANCH RUNTIME 笛语支线系统架构 PRD Product Requirements Document · v0.3.1 从规范运行时架构到“搭配决策 + 内容作品交付”的实施合同

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档状态 | FOUNDER_REVIEW_CANDIDATE；未经签署不构成生效产品真源 |
| 基准日期 | 2026-08-15 |
| 规范仓库 | andyan77/diyu-cbfsk |
| 主干基线 | main = c3f6ad372306cc12f139cf38624e9a5cea2cf329（M0 PASS；M1 FOUNDER_ACCEPTED） |
| M2 状态 | PR #3 未合并；candidate/m2 = 64530031c0d0fcbc82ee77e1487e41c8661c0298；SUSPENDED_BY_FOUNDER |
| 架构基线 | Canonical Runtime Architecture v0.2 |
| 适用范围 | Founder 生产工作台、邀请制审核入口、内部应用 API 与支线运行时 |
| 文档版本 | v0.3.1｜完整替代 v0.3；状态仍为 FOUNDER_REVIEW_CANDIDATE |
| 本轮核心变更 | 商业价值主线重构为“搭配决策 + 平台原生内容制作包”；补齐平台语法、钩子工程、内容战力、深度结果回传、多品牌、上传归一化、ECS 与高压 E2E。 |

|  | 这不是一份“治理系统 PRD”，也不是一台搭配答案打印机 用户愿意付费的对象是可直接投入运营的内容制作交付包。专业搭配决策是根基与内部真源；平台原生内容、脚本、镜头、互动与商品物料才是对外交付的核心资产。治理、Trace、Checker 只负责守住底线，不能冒充用户价值。 |
| --- | --- |

本 PRD 对架构文档中的 [F] Founder 裁决原样继承；对 [P] 建议仅作为本 PRD 的“建议默认”，必须随本文件签署后才生效；[U]/[R]/[X] 仍分别表示上游待就绪、预留不实现和未来能力。

# 0. 文档控制与裁决口径

## 0.1 文档目的

本文件把《Canonical Runtime Architecture v0.2》从架构示意图编译为可执行的产品与工程合同，覆盖用户旅程、功能模块、技术方案、交互、数据、NFR、评测、开发顺序、里程碑、风险和边界。它不修改主线 PRD，不重新宣判 M0/M1，也不恢复被 Founder 挂起的 M2。

## 0.2 来源优先级

| 优先级 | 来源 | 适用规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本支线架构文档中标记 [F] 的 Founder 裁决 | 最高；本 PRD 不得改写 |
| 2 | Founder 对本 PRD 的后续书面签署/改判 | 签署后成为支线有效口径 |
| 3 | 主仓 main@c3f6ad3 的 M0/M1 非隐藏资产 | 仅在 Pinned Reuse Record 下复用；冲突时服从支线 [F] |
| 4 | 本 PRD 中标记 [PRD] 的建议默认 | 未签署前只是建议；签署后生效 |
| 5 | M2 PR #3 与历史路线图/交接纪要 | 仅参考；M2 未合并且已挂起，不得当作支线运行时依赖 |

## 0.3 状态图例

| 标记 | 含义 | 本 PRD 用法 |
| --- | --- | --- |
| [F] | FOUNDER DECIDED | 原样继承；不得由实施方自行改变 |
| [PRD] | 本 PRD 建议默认 | 随 Founder 签署本文件后生效 |
| [TBD] | 待决事项 | 不妨碍前置开发，但会阻断相应生产启用 |
| [U] | PENDING_UPSTREAM | 上游待就绪；支线其余工作不因其停止 |
| [R] | RESERVED_NOT_IMPLEMENTED | 保留接口位，不存在可调用实现 |
| [X] | FUTURE / 未授权 | 首版禁止实现或启用 |

## 0.4 本 PRD 对架构建议项的处理

| 来源项 | 本 PRD 默认 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| D-1 | 评测协议与生产软权重分为两个 Git YAML；正式运行绑定 Commit 与 SHA-256。 | [PRD] 建议采纳 |
| D-2 | STORE-A 使用独立安全主体、独立存储和独立凭证；运行时无任何读路。 | [PRD] 建议采纳；资产仍 [U] |
| D-3 | 单位经济首版按 engagement + accounting period 人工录入，不建 FinOps 平台。 | [PRD] 建议采纳 |
| D-4 | 正式评测臂收敛为 P-only / C-lite / D-full / H。 | [PRD] 建议采纳 |
| D-5 | 生产失败只进入 STORE-R Regression Test Update，永久禁止进入 STORE-A。 | [PRD] 建议采纳 |
| D-6 | 专业能力卡与运营商业卡分离；L5C 验候选，L9 验成品，复用同一规则引擎。 | [PRD] 建议采纳 |
| NEW-01 | 允许在 engagement-period 粒度记录总收入与任务量；禁止 content_package 与价格一一绑定。 | [PRD] 建议采纳 |
| NEW-02 | 仅当 D-full_material_delta=true 时运行 C-lite vs D-full；否则 NOT_RUN。 | [PRD] 建议采纳 |

## 0.5 目录

0. 文档控制与裁决口径	2

0.1 文档目的	2

0.2 来源优先级	2

0.3 状态图例	2

0.4 本 PRD 对架构建议项的处理	2

0.5 目录	3

0.6 v0.3.1 关键增量与非目标	7

1. 执行摘要	8

1.1 首版必须交付的商业闭环	8

1.2 首版明确不做	8

1.3 交付分层	9

1.4 成功的第一性标准	9

2. 项目背景与当前基线	9

2.1 当前仓库事实	9

2.2 支线存在的理由	10

2.3 复用原则	10

3. 产品定义、目标与成功标准	10

3.1 产品定位	10

3.2 目标	10

3.3 核心成功指标	11

3.4 设计原则	12

4. 用户、角色与权限	12

4.1 用户角色	12

4.2 权限矩阵	13

4.3 认证与邀请规则	13

5. 用户旅程与端到端流程	13

5.1 核心用户旅程总览	13

5.2 J-01：创建并运行搭配任务	14

5.3 J-02：审核、编辑与返工	14

5.4 J-03：商品事实与视觉推断	15

5.5 运行状态与主流程	15

5.6 J-07：多品牌入驻与跨品牌任务	15

5.7 J-08：从专业决策到平台原生内容制作包	16

5.8 J-09：发布表现回传与受治理学习	16

6. 范围、边界与约束（Boundaries）	16

6.1 首版范围	16

6.2 永久/强制边界	17

6.3 反过度工程化约束	17

7. 总体系统架构	18

7.1 架构风格	18

7.2 架构层到工程模块映射	18

7.3 关键运行原则	19

7.4 数据与控制流	20

7.5 v0.3.1 内容商业化增量架构	20

8. 功能模块与详细需求	21

8.0 需求分解与优先级	21

9. 业务规则、状态机与错误体系	33

9.1 事实优先级与冲突规则	33

9.2 Run 状态机	33

9.3 Targeted Rework 路由	34

9.4 Knowledge 状态机	34

9.5 错误设计原则	34

9.6 核心停止条件	35

9.7 内容生产硬规则与软目标	35

10. 数据架构与数据字典	36

10.1 数据分层	36

10.2 核心实体字典	36

10.3 关键枚举	40

10.4 数据保留默认值（可配置）	40

11. 内部 API、任务与适配器合同	41

11.1 API 原则	41

11.2 主要端点	41

11.3 Provider Adapter 接口	42

11.4 Job Queue 合同	43

12. 交互设计与界面草图	43

12.1 信息架构	43

12.2 交互原则	43

12.3 页面级验收重点	46

13. 技术方案、技术栈与开源框架选型	47

13.1 选型结论	47

13.2 版本冻结策略	48

13.3 模型与 Skill 技术方案	48

13.4 明确不选的框架	48

13.5 M1 Schema 兼容方案	49

14. 目录结构、配置与部署	49

14.1 推荐目录结构	49

14.2 配置分层	50

14.3 环境与部署	51

14.4 CI/CD 最小面	51

14.5 阿里云 ECS 最小部署合同	51

15. 非功能需求（NFRs）	52

15.1 文件与上传限制默认值	54

16. 度量与离线评测（Measurement）	55

16.1 三张评分卡，禁止混成一个总分	55

16.2 指标定义	55

16.3 评测臂与决策树	56

16.4 Protocol 与权重	57

16.5 数据面与隔离	57

16.6 首轮正式评测前置门	58

16.7 Content Battle Score 的两阶段实现	58

17. 测试策略与质量门	58

17.1 测试金字塔	58

17.2 每个功能的 Definition of Done	59

17.3 发布门	59

17.4 P0 高压端到端与内容测试矩阵	59

18. 开发顺序、里程碑与交付	61

18.1 总体路线	61

18.2 里程碑计划（建议 20–24 周，4 人核心团队）	61

18.3 可并行关系	62

18.4 团队建议	62

18.5 每个里程碑的交付纪律	62

19. 风险登记表	63

19.1 风险触发升级原则	64

20. 待决事项与未来激活条件	65

20.1 Founder 签署本 PRD 时需确认的事项	65

20.2 未来能力激活条件	65

附录 A｜建议复用的 M0/M1 资产映射	66

附录 B｜核心错误码目录	68

附录 C｜术语表	69

附录 D｜技术选型参考（截至 2026-08-15）	70

附录 E｜平台原生内容语法基线（截至 2026-08-15）	72

E.1 研究与平台资料来源	72

附录 F｜标准“3+1”内容制作交付包	73

附录 G｜目标—最小实现—升级门映射	74

## 0.6 v0.3.1 关键增量与非目标

本轮战略纠偏：技术理性降级为约束，商业感性升级为主产品 系统不再把内容理解为 Decision Truth 的附庸。正确关系是：Decision Bundle 提供可信专业底稿；Content Production Package 把底稿转化为平台竞争力、传播张力和可执行生产物料。系统既必须“不翻车”，也必须主动追求“被看见、被看完、被搜索、被保存、被转发、被点击”的现实效果；但绝不伪造平台算法权重、爆款概率或虚假互动。

| 增量域 | v0.3.1 必须形成的产品能力 | 最小工程实现 | 明确不建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容产品化 | 3 个创意方向；平台原生文案/脚本/镜头/互动/商品物料；3+1 交付包 | 一个 Content bounded context + typed JSON + 模板渲染 | 通用 CMS、视频编辑器、自动发布平台 |
| 平台语法 | 抖音、小红书、视频号、公众号的独立 PlatformGrammarProfile | 4 份版本化 YAML/JSON 配置；每次 Run 钉版本 | “秘密算法还原器”、硬编码谣传权重 |
| 钩子工程 | 每个平台至少 3 个开头/标题候选；人工择优；低分只定向改钩子 | 小型 HookPatternLibrary + 最多 1 次定向重编译 | 自主反思循环、无限生成、Prompt 市场 |
| 内容战力 | Preflight Content Battle Proxy；有足够数据后才启用校准预测 | 规则/rubric 先行；后续 Logistic/GBDT 可选 | Day-1 伪造 CTR/完播率、深度学习平台、Feature Store |
| 结果闭环 | 发布状态 + 完播/互动/搜索/转粉/商品点击等深度快照 | 表单/CSV P0；官方 API Adapter P1 | 实时数据湖、自动在线学习、结果直写真源 |
| 多品牌与上传 | ≥3 品牌 Pilot；跨品牌任务；品牌隔离；混合格式归一化 | brand_id scope + Postgres + OSS 直传 + Worker | 首版 SaaS 多租户/Billing、媒体资产平台 |
| ECS | 可冷部署、恢复、回滚、监控的阿里云 ECS 方案 | Docker Compose + systemd + RDS + OSS + SLS | Kubernetes、Service Mesh、微服务拆分 |

# 1. 执行摘要

|  | 产品一句话定义 笛语支线是一个邀请制、人工审核在环的“搭配决策 + 内容作品”生产系统：它先把商品、品牌、库存和任务事实接地，用确定性代码缩小合法候选空间；再由 Diyu Styling Skill 生成多个专业合法解并形成 DecisionTrace；随后用平台语法、叙事类型、内容风格、钩子工程和镜头语法，把同一个专业真相编译为可直接拍摄、剪辑、投放和复盘的内容制作交付包。 |
| --- | --- |

## 1.1 首版必须交付的商业闭环

- Founder 能以 S0（图片）、S1（文件+图片）或 S2（结构化商品/库存快照）创建任务。

- 系统把权威商品事实、品牌规则、品类策略、任务上下文与多品牌绑定规范化为 Canonical Context。

- 同一确定性规则引擎在生成前、候选后和交付前执行硬约束，LLM 关闭或替换不改变硬过滤结果。

- 模型输出多个合法候选，不设唯一答案；系统形成推荐、替代、选入/排除理由、副作用、失效条件和 DecisionTrace，作为内部专业底稿。

- 内容编译器基于同一个 Decision Bundle 生成 3 个创意方向，并按抖音/小红书/视频号/公众号语法编译平台原生作品包；每个平台至少给出 3 个钩子/标题版本。

- Founder/被邀请审核人可在专业底稿与内容作品两个层面 ACCEPT、MINOR_EDIT、REWORK 或 REJECT；最终导出 3+1 压缩交付包，已导出版本不可原位覆盖。

- 真实审核修改、平台发布状态与深度表现指标进入 Evidence；系统自动提出 ContentPatternCandidate，但不直接改写 PlatformVoiceProfile、Skill 或规则，也不污染 STORE-A。

付费对象定义 内部交付：Professional Decision Foundation（专业决策底稿）。对外交付：Platform-native Content Production Package（平台原生内容制作包）。两者缺一不可；没有专业底稿，内容会翻车；没有内容作品，专业底稿没有商业消费形态。

## 1.2 首版明确不做

- 不做消费者穿搭 App、客户自助注册、计费、开放平台或公共 API。

- 不做通用 Agent 平台、Planner Loop、Tool Loop、工作流 DSL、拖拽画布、Prompt IDE、模型/插件市场。

- 不做通用知识库平台、向量数据库先行、自动知识蒸馏、模型微调或训练流水线。

- 不做自动发布、自动撤回、外部平台 AIGC 自动标注、自动伪装用户评论、虚假“路人/老粉”互动或任何具体内容—价格映射。

- 不做运动品类首版启用、完整空间陈列、实时成交辅助、自动成片/自动配音/数字人、商业级换装或商品身份承诺；但短视频脚本、分镜、字幕和拍摄 Brief 属于 P0 内容交付。

- 不做 1:N 人脸识别、1:1 人脸验证、面部向量、生物模板或跨会话身份关联。

## 1.3 交付分层

| 层级 | 完成节点 | 可用能力 | 禁止宣称 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | BR4，约第 10-12 周 | 文本/结构化端到端任务、人工审核、版本化导出 | 不宣称视觉能力、知识飞轮或隐藏评测已完成 |
| Pilot | BR6，约第 14-16 周 | 可选 CONCEPT_ONLY 视觉、Evidence/Regression、现实任务度量 | 不宣称 COMMERCE_GRADE；不宣称 STORE-A 能力证明 |
| V1 Release Candidate | BR8，约第 18 周 | NFR 加固、恢复演练、评测与单位经济、发布裁决 | 未经 Founder 发布裁决不得称 production_servable |

## 1.4 成功的第一性标准

|  | 不是“产物越多越先进”，而是“增量是否真实存在” 支线只有在专业能力、人工修改负担、任务耗时或单位成本上形成可测增量，才值得继续加重。若 C-lite（Skill + 硬约束 + 最小 Trace）已经达到主要业务目标，而 D-full 没有额外价值，应停在轻路线；不能用更多 Checker、更多 YAML 和更长审查链掩盖没有产品增量。 |
| --- | --- |

# 2. 项目背景与当前基线

## 2.1 当前仓库事实

| 项目 | 核对结果 | 对支线的影响 |
| --- | --- | --- |
| 规范仓库 | andyan77/diyu-cbfsk；用户输入地址多了一个 k | 本 PRD 统一使用实际仓库名称 |
| main | c3f6ad372306cc12f139cf38624e9a5cea2cf329 | M0/M1 为可复用非隐藏基线 |
| M0 | PASS | 治理/边界合同可作参考，不直接变成运行时功能 |
| M1 | FOUNDER_ACCEPTED | 19 份 Schema、14 维风格空间、品类适配合同等可钉版本复用 |
| M2 | PR #3 OPEN、未合并；head=64530031…；SUSPENDED_BY_FOUNDER | 不作为支线开工前置；不得复用隐藏正文；不得复制其自证机器 |
| STORE-A | PENDING_UPSTREAM | 支线可先建设产品、STORE-R 回归和现实证据 |

## 2.2 支线存在的理由

- 主线已把“如何不被执行代理带偏”研究得很深，但当前仓库出现治理与自证产物膨胀，功能实现反而被压住。

- 架构 v0.2 已明确支线与主线 M2 状态解耦；这给了项目一次重新以用户价值和可运行闭环为中心的机会。

- 基础模型已经内化大量服装知识，Day-1 不必先造通用知识数据库；系统差异化来自事实接地、硬约束、多解决策、DecisionTrace、审核闭环和真实证据学习。

- 真正的代差不在“是否又套了一个 Agent 框架”，而在系统是否能把开放审美与不可协商约束拆开，并把多解、取舍、失败条件和现实商品边界编译为稳定运行时。

## 2.3 复用原则

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 钉版本复用 | 每项资产记录 source_commit、artifact_path、artifact_sha256、适配说明和冲突处理。 |
| 只读导入 | 主线 M0/M1 文件不在支线开发中原位修改；通过兼容适配器或生成代码消费。 |
| 冲突服从支线 [F] | 例如 M1 存在运动适配器，但支线首版运动为 FUTURE，不得因 Schema 存在而启用。 |
| 隐藏资产排除 | STORE-A 正文、隐藏题、答案、种子、私有路径和派生测试一律不进入运行时。 |
| 不继承自证架构 | 不复用“判据检查判据”“每个提交都造一套 Receipt/Guardian 包”的流程。 |

# 3. 产品定义、目标与成功标准

## 3.1 产品定位

产品层可以称 Diyu Styling Agent / 笛语搭配智能体；工程控制核心必须称 Styling Run Orchestrator。模型负责开放式搭配判断，代码决定何时调用、输入什么、先执行哪些硬约束、何时重试、何时停止、何时返工。

## 3.2 目标

| 目标 ID | 目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| G-01 | 把真实商品/品牌/库存/任务事实转为可重放 Canonical Context。 | 同一快照可复现；来源与置信度完整 |
| G-02 | 在模型调用前排除非法候选，避免把成本浪费在必错方案上。 | LLM-off 不变性与硬规则 0 漏过 |
| G-03 | 对开放穿搭任务产生多个合理方案，而非色块拼凑或唯一答案。 | 盲评、合法解族、替代与失败条件 |
| G-04 | 把推荐变成可审计的专业决策，而非只输出一段文案。 | DecisionTrace、选入/排除理由、版本清单 |
| G-05 | 显著降低 Founder/专家从命题到可发布交付物的时间和修改负担。 | 任务耗时、编辑分钟、可发布率、单位成本 |
| G-06 | 让真实修改受治理地形成规则/Skill/回归增量。 | Evidence→Candidate→Accepted Knowledge 状态链 |
| G-07 | 把同一个专业决策转化为平台原生、风格鲜明、可直接制作的内容作品包。 | 跨平台结构差异、钩子候选、脚本-镜头覆盖、Founder 盲评 |
| G-08 | 让发布结果形成可控内容学习闭环，而不是以“爆款”名义自动污染真源。 | 深度指标回传→Pattern Candidate→人工接受→新 Profile 版本 |

## 3.3 核心成功指标

| 指标 | 首版目标/硬门 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 库存/商品引用硬错误 | 0 | 引用不存在 SKU、售罄或不在绑定快照的商品即失败 |
| 品牌硬规则/品类安全违规 | 0 | 不可用平均分抵消 |
| 自动发布动作 | 0 | 任何自动发布尝试均为阻断错误 |
| 人工可发布率 | Pilot 建议 ≥75% | 与主线既有目标一致；阈值须在正式评测前冻结 |
| 首轮无需 REWORK 的任务比例 | Pilot 建议 ≥60% | MINOR_EDIT 可计为首轮可用，需单列编辑量 |
| Founder/审核人中位编辑时间 | 建议 ≤10 分钟/任务 | 按任务类型分层，不能用平均数遮蔽高风险任务 |
| 专业盲评增量 | D-full 对 P-only 达到预冻结胜率门 | 具体门由 Founder 冻结，不在结果出来后补定 |
| 单位成本 | Pilot 后建立基线并要求下降趋势 | 收入按 engagement-period 聚合，禁止内容包价格映射 |
| 决策—内容关键字段一致性 | 100% | 商品、角色、专业机制、适用边界和风险不得在内容投影中漂移 |
| 平台原生结构通过率 | Pilot 建议 ≥85% | 同一 Decision 在不同平台必须有实质结构差异，不是换词 |
| 内容制作包人工可用率 | Pilot 建议 ≥75% | 无需 REWORK 即可进入制作；MINOR_EDIT 单列 |
| 脚本—镜头关键节点覆盖率 | 100% | 每个关键论点必须有镜头、口播或屏显承载 |
| 虚构事实/伪装互动 | 0 | 不得编造顾客、销量、功效、平台权重或假装真实用户发言 |
| Pilot 活跃品牌数 | ≥3 | 至少 3 个品牌同时入驻；跨品牌任务与隔离负例通过 |

## 3.4 设计原则

| 原则 | 工程含义 |
| --- | --- |
| 事实先于模型 | 权威结构化事实 > 人工确认视觉事实 > 有来源有置信度的视觉推断 > 一般模型推断。 |
| 硬约束确定性 | 库存、SKU、品牌禁令、品类安全、权限、事实边界、人工发布必须由代码执行。 |
| 开放判断多解 | 模型负责风格冲突、主次、审美取舍、替代、副作用、失效条件和解释。 |
| 单一决策真源 | 内容、文件、视觉都只能投影 Styling Decision Bundle，不得各自选款或改判。 |
| 人工发布在环 | 系统记录发布结果，但永远不把回传误当发布指令。 |
| 最小架构 | 能用明确代码与一张表解决的，不建平台、DSL、微服务或第二套配置后台。 |
| 内容是产品，不是附件 | Decision Bundle 是内部专业真源；Content Production Package 是用户付费与实际使用的核心交付。 |
| 一个真源，多件兵器 | 同一决策可投影多平台、多风格、多钩子，但不得各自选款或改写事实。 |
| 算法面对，不算法迷信 | PlatformGrammarProfile 优化可观测行为信号；不宣称掌握平台秘密权重，不把运营经验写成确定事实。 |

# 4. 用户、角色与权限

## 4.1 用户角色

| 角色 | 首版人数/来源 | 核心权限 | 明确禁止 |
| --- | --- | --- | --- |
| FOUNDER_ADMIN | 1 人；Founder | 全局配置、邀请、任务、品牌规则、运行、审核、导出、评测冻结、知识接受 | 不得绕过硬约束、不得让系统代写 P-only Prompt |
| FOUNDER_OPERATOR | 可与 Founder 同人；预留多人 | 创建任务、上传商品、发起运行、查看结果、导出 | 不得修改系统级安全策略或接受知识 |
| AUTHORIZED_REVIEWER | Founder 邀请并按任务指派 | 仅查看 Assigned Tasks；字段级编辑；ACCEPT/MINOR_EDIT/REWORK/REJECT；发布结果回传 | 不得自助注册、查看未指派任务、改权威事实、改规则或创建用户 |
| SERVICE_PRINCIPAL | 系统内部 | Worker、导出和模型适配器所需最小权限 | 不得登录 UI、不得访问 STORE-A |

## 4.2 权限矩阵

| 能力 | Founder | Operator | Reviewer | Service |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邀请/撤销用户 | 全 | 无 | 无 | 无 |
| 品牌与商品管理 | 全 | 可编辑 | 只读（任务内） | 读 |
| 创建/运行任务 | 全 | 全 | 无 | 执行 |
| 审核与字段修改 | 全 | 按授权 | 仅 Assigned | 无 |
| 产品替换/场景变更 | 触发 REWORK | 触发 REWORK | 触发 REWORK 请求 | 执行重跑 |
| 导出 | 全 | 按任务 | 按任务且已接受 | 生成 |
| 评测协议冻结 | 唯一 | 无 | 无 | 校验 |
| 知识接受/发布 | 唯一 | 候选提交 | 建议 | 无 |

## 4.3 认证与邀请规则

- [F] customer_self_service_enabled=false；不存在公开注册、付费订阅或租户管理员。

- [PRD] 首版使用 Founder 创建邀请链接/邀请码；可通过 SMTP 发送，也可手动复制，不为邮件再建服务。

- [PRD] 使用服务端 Session + HttpOnly/Secure/SameSite Cookie，不在浏览器持久化 JWT。

- [PRD] 密码采用 Argon2id；Founder 可强制撤销全部 Session。生产环境建议 Founder 启用 TOTP，Reviewer 可选。

- [PRD] 授权以 role + scope（task/brand/engagement）判断；前端隐藏不算权限控制，API 必须再次校验。

# 5. 用户旅程与端到端流程

## 5.1 核心用户旅程总览

| 旅程 | 触发者 | 起点 | 终点 | 失败闭环 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J-01 创建并运行搭配任务 | Founder/Operator | 选择输入模式并填写命题 | 形成待审核 Delivery Package | 资料不足/无合法候选/成本超限时停止并给出动作 |
| J-02 审核与定向返工 | Founder/Reviewer | 收到 Assigned Task | ACCEPT/REJECT 或新 Revision | 产品/场景/规则修改自动转 REWORK，不允许直接覆盖 |
| J-03 商品与库存导入 | Founder/Operator | 上传文件/图片/快照 | Canonical Product Pool 可用 | 冲突事实进入确认队列，不让模型猜 |
| J-04 导出与发布结果回传 | Founder/Reviewer | 已接受 Revision | 不可变 Export + Publication Result | 系统不发布、不自动撤回，仅记录外部结果 |
| J-05 证据与知识晋级 | Founder/领域负责人 | ReviewDelta/失败/结果证据 | Skill/Rule/Regression 新版本 | 未经接受不得进入生产；永不进入 STORE-A |
| J-06 离线评测与发布裁决 | Founder | 冻结协议与候选版本 | PASS/FAIL/INSUFFICIENT_EVIDENCE | 失败阻断升级，不通过改阈值“洗分” |
| J-07 多品牌入驻与跨品牌任务 | Founder/Operator | 创建 Brand Onboarding | 品牌达到 PILOT_READY；可参与单/跨品牌任务 | 权限/事实/规则未齐时不能启用；品牌数据不得串用 |
| J-08 内容策略与作品编译 | Founder/Operator | Decision Bundle READY | 3 个创意方向 + 平台原生内容制作包 | 低战力/事实不一致/不可拍时定向返工，不重做无关专业决策 |
| J-09 发布表现回传与内容学习 | Founder/Reviewer | 外部发布后的状态/数据 | Publication Metric Snapshot + ContentPatternCandidate | 数据不足时只记录证据；禁止自动改写 Voice/Skill/Rule |

## 5.2 J-01：创建并运行搭配任务

- Founder 进入工作台，选择 S0 图片直投、S1 文件+图片或 S2 结构化商品/库存快照。

- 系统解析并展示 Canonical Product Pool 草稿：商品 ID、属性、图片、库存、来源、置信度；冲突字段必须人工确认或收窄。

- Founder 绑定品牌、授权品类（女装/童装/青少年/亲子）、场景命题、受众/个体信息、品牌限制与输出投影。

- 设置 execution directive：commercial_visual_projection=ON/OFF、成本上限、期望交付格式；内部 RV-F3 任务由系统强制 FORCED_ON。

- 系统冻结输入快照与版本清单，运行 L5A 硬约束并形成 Legal Candidate Search Space。

- Diyu Styling Skill 调用模型生成多个候选；L5C 验证并排除非法候选。若全部失败，系统停止并说明是补资料、放宽可协商目标还是无解。

- Styling Ranker 组装推荐方案、合法替代、选入/排除理由、副作用、失效条件与 DecisionTrace。

- 系统投影叙事/内容，按开关生成概念视觉，再由 L9 完成库存新鲜度和成品一致性复验。

- 任务进入人工审核，不会自动发布。

## 5.3 J-02：审核、编辑与返工

| 动作 | 允许行为 | 系统处理 |
| --- | --- | --- |
| ACCEPT | 接受当前 Revision | 锁定审核结果；允许导出；不自动发布 |
| MINOR_EDIT | 标题、叙事、措辞、平台语感等非决策字段 | 保存 HumanReviewDelta；运行 L9 文本一致性复验；生成新 Revision 后接受 |
| REWORK | 要求重做候选、事实、叙事或视觉 | Reviewer 必须选择原因和影响维度；Orchestrator 定向跳回 L5A/L5B、L7 或 L8 |
| REJECT | 任务不应继续交付 | 关闭当前 Revision，保留原因和证据；可由 Founder 复制为新任务 |
| 产品/场景/规则字段级改动 | 不能作为 MINOR_EDIT 直接生效 | 自动转 REWORK，重新执行候选验证与交付复验 |

## 5.4 J-03：商品事实与视觉推断

- 结构化 PIM/ERP/品牌文件事实具有最高权威；同一字段冲突时系统不自动合并。

- 允许视觉推断颜色、图案、轮廓、可见长度、明显材质观感等可观察属性，但必须保存 asset_id、模型、置信度和推断时间。

- 禁止仅凭图片断言精确成分、功能性能、库存、价格、安全认证、适龄性结论或人物身份。

- 低置信度或高风险字段只能标记 unknown / needs_confirmation，不得“补全得很像真的”。

## 5.5 运行状态与主流程

图 1｜支线运行链：事实接地 → 硬约束 → 开放推理 → 确定性复验 → 人工审核 → Evidence

## 5.6 J-07：多品牌入驻与跨品牌任务

- Founder 创建品牌并进入 BrandOnboarding：DRAFT → DATA_IMPORTING → FACT_CONFIRMATION → RULE_CONFIGURATION → VALIDATION → PILOT_READY → ACTIVE。

- 每个品牌独立绑定 BrandTruthPack、BrandRuleSet、PlatformVoiceProfile、商品池、库存源和授权 Reviewer；首版仍是单组织，不建设 SaaS Tenant 管理。

- 跨品牌任务使用 TaskBrandBinding[]，每个绑定声明 PRIMARY / SOURCE / ACCESSORY_PARTNER / EXCLUDED，且绑定具体版本。

- API、对象存储 Key、缓存、日志和导出均保留 brand scope；A 品牌 Reviewer 无法枚举 B 品牌对象，返回 403 且不泄露对象是否存在。

## 5.7 J-08：从专业决策到平台原生内容制作包

- 系统读取 StylingDecisionBundle、Persona、PlatformVoice、目标平台、内容目标与可用制作资源，生成 3 个 CreativeDirection；每个方向明确叙事类型、内容风格、核心钩子、平台适配理由和制作代价。

- Founder 可人工选择方向；未选择时系统仅按已版本化的内容策略权重推荐，不宣称唯一正确。

- 平台编译器输出标题/封面、正文或口播、黄金开场 3 选 1、节拍、字幕、镜头表、配图顺序、互动响应包、商品素材表和拍摄 Brief。

- Content Validator 逐项对账商品/SKU、决策机制、事实来源、脚本—镜头、平台必填结构和合规边界；失败只回 Content 模块，除非发现专业决策本身失效。

- Content Battle Proxy 对 3 个版本做相对排序；低分触发具体建议，并允许最多 1 次定向钩子/标题重编译，禁止无限循环。

## 5.8 J-09：发布表现回传与受治理学习

- P0 通过表单或 CSV/XLSX 导入外部平台数据；P1 仅在平台提供官方 API、账号授权和合规许可时启用 Connector。

- 系统保存 PublicationRecord 与时间序列 PublicationMetricSnapshot，区分曝光、点击/观看、完播/时长、互动、收藏、转粉、商品点击和成交等平台口径。

- 系统自动抽取“什么结构可能有效”的 ContentPatternCandidate，但由于投放、账号、时段、价格和活动均为混杂因素，候选不得直接写入 PlatformVoiceProfile。

- Founder/Content Owner 审核接受后生成新 Profile 版本，并触发 STORE-R 回归；旧任务仍可按旧版本重放。

# 6. 范围、边界与约束（Boundaries）

## 6.1 首版范围

| 域 | 首版包含 | 首版不包含 |
| --- | --- | --- |
| 用户界面 | Founder 生产工作台、内容策略/作品工作台、邀请制 Reviewer 入口 | 消费者 App、客户自助门户、Billing、通用内容管理平台 |
| 品类 | 女装、童装、青少年、亲子 | 运动及其他新增品类，须 Founder 单独授权 |
| 输入 | S0 图片、S1 文件+图片、S2 批量结构化快照 | 首版不做每个 ERP/PIM 的实时专用连接器 |
| 推理 | Diyu Skill + LLM/VLM；多解；静态 Provider 映射 | 自主 Agent Loop、智能模型路由、插件市场 |
| 输出 | 内部专业底稿 + 3+1 内容制作交付包；JSON/Trace、DOCX/PDF/XLSX、配图/媒体清单；可选概念视觉 | 自动成片、自动配音、自动发布、商业级商品图承诺 |
| 知识 | Evidence、候选知识、接受知识、规则/Skill/回归更新 | 模型微调、生产数据进入隐藏考试、通用知识平台 |
| 接口 | 内部应用 API；P0 手工/文件导入平台表现数据 | External/Public API、自动发布 API、未经授权的数据抓取 |
| 品牌 | 单组织内多品牌同时入驻；品牌隔离；跨品牌任务 | 首版 SaaS 多租户、租户自助配置与计费 |

## 6.2 永久/强制边界

|  | 七条硬边界 ① 模型不得覆盖权威事实；② 硬约束不得交给 Prompt；③ 人设不得改判专业事实；④ 媒体模型只有渲染权；⑤ 系统不得自动发布；⑥ 生产证据不得进入 STORE-A；⑦ 已导出 Revision 不得原位覆盖。 |
| --- | --- |

## 6.3 反过度工程化约束

| 规则 | 强制执行口径 |
| --- | --- |
| AOE-01 用户旅程优先 | 每个里程碑至少完成一条可演示端到端旅程；只有文档/Checker/Schema 不算完成。 |
| AOE-02 不建元检查器森林 | 禁止“Checker 检查另一 Checker 是否检查了 Checker”；一条守卫必须对应真实用户伤害或硬不变式。 |
| AOE-03 不以数量当 KPI | Checker 数、Fixture 数、YAML 数、断言数、报告页数不进入任何里程碑成功指标。 |
| AOE-04 最小工具面 | 评测阈值用 Git YAML；作业队列用 PostgreSQL；权限只做两类人；不为单一需求另建后台或微服务。 |
| AOE-05 先垂直切片 | 先跑通一条真实任务，再横向扩展品类、投影和评测；禁止一次性铺满 L1-L11 的空壳。 |
| AOE-06 资产存在优先 | 不得用“流程已定义”冒充“功能已实现”；验收必须包含真实页面、API、数据、运行和导出。 |
| AOE-07 删除条件 | 每个新增复杂组件必须写激活条件和可删除条件；没有触发事实不得进入 V1。 |
| AOE-08 单一内容真源 | 文案、脚本、镜头、配图和导出均由一个 ContentProductionPackage 渲染；禁止每种文件各维护一套内容。 |
| AOE-09 平台档案不是算法平台 | 首版只有 4 个类型化 PlatformGrammarProfile；不建规则 DSL、实验平台、特征平台或“算法人格”微服务。 |
| AOE-10 战力评分分两阶段 | Day-1 只做可解释 Proxy 与相对排序；样本门未满足不得训练或输出 CTR/完播率预测。 |
| AOE-11 互动不伪装 | 可生成预期问题、质疑与官方响应；禁止假装路人、老粉、消费者或批量虚假评论。 |

# 7. 总体系统架构

## 7.1 架构风格

|  | 选择：模块化单体（Modular Monolith） 一个 FastAPI 应用承载领域模块与内部 API，一个独立 Worker 执行长任务，PostgreSQL 同时保存业务状态与轻量作业队列，对象存储保存输入/导出/媒体。模块在代码边界内解耦，不通过网络把简单问题切成十几个服务。 |
| --- | --- |

图 2｜首版部署拓扑：Browser SPA + FastAPI Modular Monolith + Worker + PostgreSQL + Object Storage

## 7.2 架构层到工程模块映射

| 层 | 架构职责 | 工程模块 | 首版说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Experience & Interface | web/workbench、web/reviewer | 任务、商品、审核、导出与设置页面 |
| L2 | Application API & Run Control | api、application/orchestrator | 认证、内部 API、状态机、重试/超时/成本 |
| L3 | Input Grounding & Canonical Context | ingestion、domain/product_pool | S0/S1/S2、事实优先级、规范商品池 |
| L4 | Category & Policy Plane | policy/category | 4 类授权策略；运动 FUTURE |
| L5A | Pre-generation Constraints | domain/rules | 合法候选空间；LLM-off 不变性 |
| L5B | Model Reasoning Runtime | ai/skill、adapters/model | Skill、静态 Provider 适配、多解生成 |
| L5C | Candidate Validation | domain/validation | 候选合法性校验 |
| L6 | Decision Assembly | domain/decision | Ranker、Decision Bundle、DecisionTrace |
| L7 | Content Strategy, Persona & Narrative | domain/content_strategy、domain/persona | 创意方向、叙事类型、内容风格、人设连续性；不改判事实 |
| L8 | Platform-native Content Compiler & Delivery Projection | projection/content、projection/visual、projection/export | 平台脚本/镜头/互动/商品物料；结构化/文件/可选视觉 |
| L9 | Pre-delivery Validation | domain/delivery_validation | 库存新鲜度、内容/视觉忠实度、来源、禁止自动发布 |
| L10 | Human Review & Outcome Capture | domain/review、domain/outcome、web/reviewer | 专业/内容双层审核；发布状态与深度指标回传 |
| L11 | Export & Delivery | export | 不可变 Revision 与下载 |
| A-C | Cross-cutting Planes | auth、persistence、evidence、knowledge | 授权、审计、证据与知识生命周期 |
| D-E | Offline / Engineering Review | evaluation、scripts/review_package | 回归/能力/运营评测；Guardian 只读旁路 |

## 7.3 关键运行原则

- Runtime 控制流只有一处：Styling Run Orchestrator；任何 Provider、Skill 或投影器都不能自主跳步骤。

- L5A、L5C、L9 调用同一 Canonical Rule Engine，仅验证对象与时点不同，不维护三套规则。

- Category Policy Plane 是代码/配置横切能力，不是独立微服务。

- One Decision Truth：所有导出和视觉只读 Styling Decision Bundle；媒体模型不得重新选款。

- Store-R 是运行/回归证据；Store-A 是独立隐藏能力考试。运行时无 Store-A Credential、Mount、Endpoint 或读取路径。

## 7.4 数据与控制流

UI / Internal API │ ▼ Task + Bound Input Snapshot ──► Canonical Context │ │ │ ▼ │ Deterministic Rule Engine (L5A) │ │ legal search space ▼ ▼ Styling Run Orchestrator ──► Diyu Styling Skill ──► Provider Adapter │ │ candidates ▼ ▼ Candidate Validation (L5C) ──► Ranker + Decision Bundle + DecisionTrace │ │ ▼ ▼ Narrative / File / Optional Visual Projection │ ▼ Pre-delivery Validation (L9) ──► Human Review ──► Immutable Export │ ▼ Evidence / Knowledge Candidate / STORE-R Regression

## 7.5 v0.3.1 内容商业化增量架构

工程实现只增加一个 bounded context，不增加一条新基础设施链 Content 模块与现有 Orchestrator、PostgreSQL Job Queue、对象存储和 Provider Adapter 共用同一运行时。它不是第二个 Agent，也不是独立微服务。默认两次模型调用：①生成 3 个创意方向；②按所选方向编译平台包。低战力时最多追加一次“只改标题/钩子”的定向调用。

| 步骤 | 输入 | 输出 | 实现方式 | 失败回路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 Creative Direction | Decision + Persona + Platform + Objective | 3 个 CreativeDirection | 1 次结构化 LLM 调用；Pydantic 校验 | 格式失败最多修复 1 次；无合法方向则人工选择/补 Brief |
| C2 Platform Compile | 所选方向 + PlatformGrammarProfile | ContentProductionPackage | 按平台并行的有限函数；共用 Provider Adapter | 只回内容模块；不自动重跑专业决策 |
| C3 Deterministic Validate | Package + Decision + Product Pool | ContentValidationResult | 代码检查引用、字段、时长、证据、脚本—镜头覆盖 | 定向修复具体字段 |
| C4 Battle Proxy | 结构化 Package + Profile | 分项评分、相对排名、改进建议 | 显式 rubric + 可选 evaluator；不是 CTR 预测 | 最佳版本低于已冻结门时标记 MINOR_EDIT_SUGGESTED |
| C5 Human Review | 3 版本 + Trace + 风险 | 选择/小改/返工/拒绝 | 复用现有 Reviewer 工作台 | 决策型改变回 L5/L6；纯内容改变回 C1/C2 |
| C6 Outcome Capture | 外部发布结果与指标 | MetricSnapshot + PatternCandidate | 表单/CSV P0；官方 API P1 | 数据不足只存证据，不更新 Profile |

# 8. 功能模块与详细需求

## 8.0 需求分解与优先级

优先级定义：P0=文本/结构化 MVP 必须；P1=试点必须；P2=后续增强；R=只预留，不实现。验收以可运行页面/API/数据与端到端行为为准，不以文档数量为准。

### 8.1 M01｜身份、邀请与任务指派

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-101 | P0 | 系统不得提供公开注册；所有用户必须由 Founder 邀请。 | 未授权邮箱无法创建账号；customer_self_service_enabled 固定为 false。 |
| FR-102 | P0 | Founder 可创建、撤销、过期邀请，并指定角色与可见范围。 | 邀请 Token 只存哈希；过期/撤销后立即失效；审计记录完整。 |
| FR-103 | P0 | Reviewer 只能看到 Assigned Tasks。 | API 越权读取返回 403；前端隐藏不是唯一防线。 |
| FR-104 | P0 | 支持 FOUNDER_ADMIN、FOUNDER_OPERATOR、AUTHORIZED_REVIEWER、SERVICE_PRINCIPAL。 | 权限矩阵用自动化集成测试覆盖允许/拒绝路径。 |
| FR-105 | P0 | 使用服务端 Session；支持登出、全局撤销和并发会话限制。 | Session 存数据库；Cookie 为 HttpOnly/Secure/SameSite；撤销后下一请求失效。 |
| FR-106 | P1 | Founder 可暂停售权用户但保留历史审核身份。 | 用户停用后不能登录；历史 ReviewDelta 不匿名、不改写。 |

### 8.2 M02｜品牌、商品、图片与库存

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-201 | P0 | 创建版本化 Brand Truth Pack：品牌语义、14 维风格坐标、限制与来源。 | 每次修改生成新 version；旧任务继续绑定旧快照。 |
| FR-202 | P0 | 以有限类型表单管理 Brand Hard Rules，不开放任意脚本或 DSL。 | 仅允许白名单字段/运算符；保存前 Schema 校验；每条规则有 rule_id 和版本。 |
| FR-203 | P0 | 支持 S0 图片、S1 CSV/XLSX/JSON/PDF/DOCX+图片、S2 批量快照导入。 | 导入生成报告：成功、警告、冲突、拒绝；不支持格式明确报错。 |
| FR-204 | P0 | 把导入数据规范化为 Canonical Product Pool。 | 每商品至少有 product_id、brand_id、category_id、来源；未知字段保持 unknown。 |
| FR-205 | P0 | 每个可推断事实保存 provenance、confidence 和 authority tier。 | 视觉推断不得覆盖结构化事实；冲突进入确认队列。 |
| FR-206 | P0 | 图片必须与 product_id 绑定并计算 SHA-256；去除 EXIF。 | 未绑定图片不能用于商品身份断言；重复图片可去重。 |
| FR-207 | P0 | 库存以不可变 Inventory Snapshot 绑定任务。 | snapshot 有 as_of/expires_at；任务运行与导出都记录 snapshot_id。 |
| FR-208 | P0 | 导入时检查 SKU/style/color 引用完整性与重复冲突。 | 无法消歧时不自动选值；状态为 NEEDS_CONFIRMATION。 |
| FR-209 | P0 | 运动品类在运行时必须关闭。 | 即使复用资产含 sport adapter，创建任务和规则引擎都拒绝 SPORT。 |
| FR-210 | P1 | 提供批量纠错与重新绑定界面。 | 人工修正生成新事实版本和 Review/Audit，不覆盖原始导入。 |
| FR-211 | P0 | 提供 BrandOnboarding 状态机与接入检查表。 | 品牌在事实、规则、商品、库存、权限和试跑未完成前不得进入 PILOT_READY/ACTIVE。 |
| FR-212 | P0 | 任务支持 TaskBrandBinding[]，允许单品牌与跨品牌组合。 | 每个品牌绑定 role、truth/rule/profile version；未显式绑定的品牌商品不可进入候选。 |
| FR-213 | P0 | 所有品牌数据、对象存储 Key、权限与导出必须带 brand scope。 | A 品牌 Reviewer 无法枚举/读取 B 品牌对象；负例返回 403 且不泄露存在性。 |
| FR-214 | P0 | 上传采用 UploadAsset → Quarantine → Normalize → Parse → READY/REJECTED 状态链。 | 每文件有 detected MIME、大小、SHA-256、状态与原因；一坏文件不拖垮整批。 |
| FR-215 | P0 | 原始文件不可变保存，DerivedAsset 记录所有归一化转换。 | 不得用压缩/转码副本覆盖原件；转换 Manifest 与哈希可追溯。 |
| FR-216 | P0 | 图片支持 JPG/PNG/WebP；处理 EXIF 方向、ICC/CMYK、透明通道、解码像素上限与缩略图。 | 混合格式批量上传可用；损坏图、伪扩展名、解压炸弹被拒绝；未知色彩状态显式记录。 |
| FR-217 | P0 | 文档支持 CSV/XLSX/JSON/PDF/DOCX；处理 UTF-8/GB18030、BOM、多 Sheet、公式缓存和扫描 PDF 标记。 | 导入报告逐文件/逐 Sheet 指出成功、警告、拒绝；密码/宏/危险文件 fail closed。 |
| FR-218 | P0 | 大文件通过对象存储短期凭证直传，解析异步执行。 | API 不转发整文件；支持取消、单文件重试、部分成功和重复提示。 |
| FR-219 | P1 | 可选 CommercialProductFact 保存成本、售价、毛利、库龄、动销和商品角色。 | 无这些字段时商业优化能力保持禁用，不允许模型虚构毛利或转化率。 |

### 8.3 M03｜任务与执行指令

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-301 | P0 | Founder/Operator 可创建 Draft Task，填写场景命题、目标受众、品牌、品类和商品范围。 | 必填项缺失不能提交；场景文本作为不可信用户输入处理。 |
| FR-302 | P0 | 任务必须绑定输入快照、品牌版本、品类策略版本和库存快照。 | 提交后生成 TaskInputManifest；运行中不漂移。 |
| FR-303 | P0 | 支持 commercial_visual_projection=ON/OFF。 | 商业任务按任务开关；关闭时不调用图像模型。 |
| FR-304 | P1 | 内部 RV-F3 评测任务强制 visual_projection=FORCED_ON。 | UI 不允许关闭；Run Manifest 记录 forced reason。 |
| FR-305 | P0 | 执行指令包含成本上限、超时、期望输出格式和候选数量范围。 | 超过成本/时间预算时有明确停止状态，不静默追加调用。 |
| FR-306 | P0 | Task 可复制为新任务，但旧任务和 Revision 不可变。 | 复制产生新 task_id，引用来源 task_id。 |
| FR-307 | P0 | 支持取消尚未完成的 Run。 | 取消为幂等；已完成步骤和成本仍保留。 |
| FR-308 | P0 | Task 必须声明 content_objective、target_platforms、content_formats 与 production_constraints。 | 缺目标平台/作品形态时不得进入内容编译；纯决策任务可显式 CONTENT_PROJECTION=OFF。 |
| FR-309 | P0 | 内容目标与专业目标分离。 | 例如“库存激活/新品种草/品牌表达”只能作为软目标；不得覆盖品牌、库存、事实和最低专业质量。 |
| FR-310 | P0 | 跨品牌任务声明每个品牌在内容中的角色与可见范围。 | PRIMARY/SOURCE/ACCESSORY_PARTNER 进入脚本与商品表；EXCLUDED 品牌不得出现。 |
| FR-311 | P1 | 可选 CommercialObjective 支持毛利、客单、清库存、连带潜力的多目标约束。 | 无可行解返回 NO_FEASIBLE_SOLUTION；无历史数据只输出 proxy score，不输出转化率。 |

### 8.4 M04｜Styling Run Orchestrator

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-401 | P0 | 用显式有限状态机掌握完整控制流。 | 非法状态跳转被拒绝；状态转换有 transition_id 和 audit。 |
| FR-402 | P0 | 长任务通过 PostgreSQL Job Queue 交给 Worker。 | API 在 2 秒内返回 run_id；Worker 使用 SKIP LOCKED 防重复领取。 |
| FR-403 | P0 | 每一步记录 start/end、input/output refs、版本、成本、错误。 | RunStep 可重放与定位；不把敏感原文写日志。 |
| FR-404 | P0 | 对 Provider 瞬时错误最多自动重试 2 次，指数退避。 | 验证/授权/无解错误不重试；每次重试单独计成本。 |
| FR-405 | P0 | 支持 Step timeout 与全任务 deadline。 | 超时进入明确失败状态；不产生“后台仍偷偷跑”的孤儿任务。 |
| FR-406 | P0 | 支持 Targeted Rework。 | 事实/候选问题回 L5A/L5B；叙事问题回 L7；视觉问题回 L8。 |
| FR-407 | P0 | 每次 Run 绑定 Model/Skill/Rule/Policy/Schema 版本。 | Run Manifest 缺任一版本不能进入交付。 |
| FR-408 | P0 | 禁止自主 Planner Loop、通用 Tool Loop 或无限自反思。 | 控制流代码中不存在开放循环；模型调用次数受上限控制。 |
| FR-409 | P0 | Orchestrator 增加 CONTENT_STRATEGIZING、CONTENT_COMPILING、CONTENT_VALIDATING 三个显式步骤。 | 步骤有固定输入/输出/超时；不得由模型自行跳转或调用发布工具。 |
| FR-410 | P0 | 单平台默认最多 2 次内容模型调用；低战力最多 1 次定向重编译。 | 无开放循环；每次调用单独计成本；超过上限转人工而非继续反思。 |

### 8.5 M05｜Canonical Deterministic Rule Engine

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-501 | P0 | 生成前过滤库存资格、商品范围、品牌硬规则、品类安全、用户授权和事实边界。 | 同一输入下切换/关闭 LLM，过滤结果完全一致。 |
| FR-502 | P0 | 规则采用有限类型，不允许任意 Python/JS 表达式。 | 字段和运算符白名单；规则解析失败即 fail closed。 |
| FR-503 | P0 | 候选后复用同一引擎校验商品身份、库存、硬规则、事实和来源。 | L5C ValidationResult 逐条包含 rule_id、result、evidence。 |
| FR-504 | P0 | 交付前再次复用同一引擎验证新鲜库存和规则。 | 不得维护第二套 L9 规则；库存过期即阻断导出。 |
| FR-505 | P0 | Publication Policy 固定 MANUAL_ONLY。 | 任何自动发布指令触发 PUB-001 并阻断。 |
| FR-506 | P0 | 硬规则冲突按优先级处理：安全/授权 > 库存/事实 > 品牌硬规则 > 任务要求 > 软偏好。 | 冲突结果可解释；软偏好不得覆盖硬约束。 |
| FR-507 | P1 | 支持规则 dry-run 和影响预览。 | 启用新规则前可统计将排除哪些商品/候选，不改生产状态。 |

### 8.6 M06｜Diyu Styling Skill 与模型适配器

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-601 | P0 | Skill 必须覆盖方法论、冲突处理、多解搜索、多目标取舍、替代、副作用、失效条件、解释和不确定性。 | Skill Manifest 可版本化；缺关键段落不能发布新版本。 |
| FR-602 | P0 | 模型必须输出结构化候选，不接受只有自由文本的最终回答。 | 输出经 Pydantic/JSON Schema 校验；一次修复后仍失败则停止。 |
| FR-603 | P0 | 开放任务至少生成 2 个合法候选，默认 3 个。 | 可因合法空间不足缩减，但必须解释；不得复制同一方案改词。 |
| FR-604 | P0 | Provider Adapter 统一 LLM/VLM/Image 调用、用量、错误和版本。 | 业务层不直接依赖 Provider SDK；契约测试覆盖。 |
| FR-605 | P0 | 首版按能力静态绑定一个激活 Provider。 | 无动态质量/价格路由；切换 Provider 需配置变更和回归。 |
| FR-606 | P0 | 上传文件中的指令一律作为不可信内容。 | 模型上下文显式标注 UNTRUSTED_SOURCE；不得改变系统/Skill 指令。 |
| FR-607 | P0 | 模型必须显式表达无法确认的事实与无解条件。 | 禁止把 unknown 写成确定事实；正确拒绝进入评分。 |
| FR-608 | R | Video/Voice Adapter 仅保留接口。 | 首版无实现、无 UI、无评测承诺。 |
| FR-609 | P0 | 模型先输出 3 个结构化 CreativeDirection，而不是直接写完整稿。 | 每个方向含 narrative_type、content_style、hook_strategy、platform_fit、production_cost、risk。 |
| FR-610 | P0 | 模型不得声称掌握平台秘密算法或输出不存在的精确权重。 | PlatformGrammarProfile 的 evidence_level、as_of、source_ref 与 uncertainty 必填。 |
| FR-611 | P0 | 内容编译复用现有 LLM Adapter 与结构化输出机制。 | 不新建 Content Agent、第二套 Provider 路由或 Prompt 执行平台。 |

### 8.7 M07｜候选验证、排序与专业决策包

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-701 | P0 | Candidate Validation 的对象是候选搭配本身。 | 只回答“方案是否合法”；不检查最终文案排版。 |
| FR-702 | P0 | 失败候选必须排除、缩窄结论或请求证据。 | 不得把硬错误降成“风险提示后继续推荐”。 |
| FR-703 | P0 | Ranker 执行多目标排序，允许非唯一 argmax。 | 记录各目标的定性/定量贡献；不宣称唯一正确。 |
| FR-704 | P0 | Decision Bundle 包含推荐、合法候选、搭配命题、选入/排除理由、替代、副作用和失效条件。 | 字段完整性校验通过后才能进入 L7。 |
| FR-705 | P0 | DecisionTrace 记录使用事实、应用规则、考虑候选、排除原因、归因和版本。 | Trace 能回答“为什么不是另一个合法方案”。 |
| FR-706 | P0 | 对被舍弃的合法候选族保留理由。 | 开放任务不能只保留赢家而抹掉合理分歧。 |
| FR-707 | P1 | 支持 Founder 手动调整软目标权重并版本化。 | 权重文件与评测阈值文件分离；修改触发回归。 |
| FR-708 | P0 | Decision Bundle 为内容编译提供 ContentAnchor：核心判断、商品角色、可表达冲突、证据与禁说边界。 | 内容只能使用 ContentAnchor 中可表达事实；新增主张必须带 evidence_ref。 |
| FR-709 | P1 | 支持 HERO/TRAFFIC/PROFIT/ATTACHMENT/CLEARANCE 等商品角色，但只有存在 CommercialProductFact 才可启用商业优化。 | 角色与显式数据进入 Trace；不得仅靠模型感觉把商品标成“利润款”。 |

### 8.8 M08｜内容策略、平台语法与作品编译

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-801 | P0 | 读取 StylistPersonaProfile、PersonaMemorySnapshot、PublishedViewpointLedger、PlatformVoiceProfile。 | 缺对象可用空快照，但必须记录；旧任务钉旧版本。 |
| FR-802 | P0 | 建立版本化 NarrativeTypeRegistry，首版至少含误区反转、身份切换、冲突调和、专业诊断、一衣多穿、选择题、品牌世界观。 | 类型定义包含必需节点、适用/禁用条件和失败模式；不是固定文案模板。 |
| FR-803 | P0 | 建立 ContentStyleProfile，描述语言密度、情绪曲线、节奏、镜头倾向、字幕密度、音乐/表演建议和禁用表达。 | 内容风格与服装风格、叙事类型、平台语法分开建模。 |
| FR-804 | P0 | 建立 PlatformGrammarProfile：DOUYIN_SHORT_VIDEO、XHS_NOTE、WECHAT_CHANNELS_VIDEO、WECHAT_OFFICIAL_ACCOUNT_ARTICLE。 | 每个 Profile 有 version、as_of、evidence_level、required_fields、metric_map、forbidden_patterns；不写秘密权重。 |
| FR-805 | P0 | 同一 Decision 默认生成 3 个实质不同的 CreativeDirection。 | 叙事类型、内容风格或核心钩子至少一项实质不同；不得同稿换词。 |
| FR-806 | P0 | 系统对 3 个方向给出平台适配、制作代价、风险和推荐理由；Founder 可人工选择。 | 排序允许非唯一；选择结果进入 Trace。 |
| FR-807 | P0 | 每个平台输出至少 3 个开场/标题钩子版本供人工择优。 | 三版本不能只换同义词；分别说明注意力机制、风险和适用发布场景。 |
| FR-808 | P0 | 生成结构化 ContentProductionPackage。 | 至少包含策略、文案、脚本、镜头/配图、互动响应、商品素材、证据、验证和版本字段。 |
| FR-809 | P0 | 小红书包必须包含标题候选、搜索意图/关键词计划、正文、封面/配图顺序、收藏价值点与话题建议。 | 关键词不堆砌；标题/正文/图片形成同一搜索与审美命题；无数据不得声称热搜。 |
| FR-810 | P0 | 抖音包必须包含黄金开场 3 选 1、时长版本、情绪/信息节拍、口播、字幕、分镜、转场与商品露出。 | 前 3 秒建立真实冲突或收益；节拍间隔可配置；不得标题党背叛正文。 |
| FR-811 | P0 | 视频号包必须包含信任建立、自然商品融入、故事/价值节点、社交分享触发与原创性检查。 | 避免机械硬广；内容关联商品；平台规范/违规门通过。 |
| FR-812 | P0 | 公众号长文包必须包含导语、章节结构、论证/故事、图片插位、摘要、CTA 与引用证据。 | 长文不能由短视频脚本机械扩写；关键专业判断完整保留。 |
| FR-813 | P0 | 生成 InteractionPlaybook：置顶评论选项、预期问题、质疑-官方响应、追问与直播互动提示。 | 只能由官方/授权账号使用；禁止伪装路人、老粉、消费者或组织虚假争论。 |
| FR-814 | P0 | 生成 ImageSequencePlan / ShotPlan，说明每张图/每镜头的叙事功能、商品、细节、景别/动作、时长和连续性。 | 每个关键论点都有画面、口播或屏显承载；SKU 与商品细节一致。 |
| FR-815 | P0 | 所有事实性主张绑定 claim_evidence_refs 与 claim_type。 | 无证据的材质、功能、销量、效果、顾客故事必须删除、收窄或改为假设情境。 |
| FR-816 | P0 | 人设与已发表观点保持连续；冲突生成 PersonaConflict。 | 内容风格不能覆盖专业事实；新观点须人工接受后进入台账。 |
| FR-817 | P1 | 执行模板疲劳与多样性检查。 | 连续任务的标题、钩子、叙事结构和 CTA 高度重复时告警；不以简单词面差异冒充创新。 |
| FR-818 | P0 | 输出 ProductionFeasibility：时长、人员、场地、道具、商品、素材和预算约束。 | 当前资源无法执行时返回可落地降级方案或 NEEDS_RESOURCE，不写空泛镜头。 |
| FR-819 | P0 | 支持内容级 Targeted Rework。 | 标题/钩子/平台风格只回 Content；商品/受众/专业结论变化才回 L5/L6。 |
| FR-820 | P0 | 内容不承诺“爆款”，但必须主动优化平台竞争力。 | 交付同时给出战力分项、风险、替代钩子和可验证假设；不得以合规为借口接受平庸模板稿。 |

### 8.9 M09｜视觉投影

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-901 | P1 | 商业任务按 ON/OFF 决定是否生成视觉；内部 RV-F3 强制 ON。 | 开关行为与 Run Manifest 一致；不关联价格。 |
| FR-902 | P1 | 最低支持资产等级 CONCEPT_ONLY。 | 首版不以 CONTENT_GRADE/COMMERCE_GRADE 为通过要求。 |
| FR-903 | P1 | 媒体模型只有 RENDER 权。 | 不能新增/删除/替换商品，不能豁免库存或改搭配结论。 |
| FR-904 | P1 | 视觉输出保存模型、版本、提示词哈希、源素材 ID 和生成参数。 | 内部 AIGC provenance 完整；外部自动标注不实现。 |
| FR-905 | P1 | 执行产品身份与搭配忠实度检查。 | 确定性绑定检查 + VLM 辅助 QA；不满足则 REWORK，不能自动升 grade。 |
| FR-906 | P1 | 每个视觉输出必须携带 asset_grade 和 disclaimer_text。 | 缺字段 L9 阻断；导出保持。 |
| FR-907 | R | 视频生成、换装、商业级商品身份保障不实现。 | 接口存在不代表能力可调用。 |
| FR-908 | P1 | 视觉投影只消费已通过 ContentValidation 的 ImageSequencePlan/ShotPlan。 | 媒体模型不能自行改脚本、增加商品或决定叙事；若内容包未通过则不调用。 |

### 8.10 M10｜交付前运行时验证

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1001 | P0 | L9 验证对象是 Finished Delivery Package。 | 验证“成品是否仍忠实于合法决策”，与 L5C 语义分离。 |
| FR-1002 | P0 | 检查库存快照新鲜度。 | expired/changed SKU 阻断并回 L5A/L5B。 |
| FR-1003 | P0 | 检查内容与 Decision Bundle 一致。 | 商品、理由、替代、风险和结论不得漂移。 |
| FR-1004 | P1 | 视觉开启时检查视觉与商品/搭配一致。 | 视觉问题只回 L8；候选事实问题回 L5。 |
| FR-1005 | P0 | 检查 DecisionTrace、provenance、asset_grade、disclaimer 完整。 | 缺一不可导出。 |
| FR-1006 | P0 | 检查无自动发布动作。 | 发现发布调用/凭证/指令直接 fail closed。 |
| FR-1007 | P0 | 检查 Decision→Content→Script→Shot→Product 全链一致性。 | 商品、角色、机制、适用边界、风险、替代与证据关键字段 100% 对齐。 |
| FR-1008 | P0 | 检查平台必填结构、脚本时长、钩子数量、脚本—镜头覆盖和制作可行性。 | 任何关键节点缺失或不可拍，阻断内容交付并定向返工。 |
| FR-1009 | P0 | 检查互动包无身份伪装、虚假评价或诱导性争论。 | 命中则 CONTENT-005 硬阻断，不得用“仅供运营参考”绕过。 |

### 8.11 M11｜人工审核与发布表现回传

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1101 | P0 | Reviewer 工作台只显示被指派任务和当前 Revision。 | 越权任务不可枚举。 |
| FR-1102 | P0 | 支持 ACCEPT、MINOR_EDIT、REWORK、REJECT。 | 每个动作要求理由码；REWORK/REJECT 要求文字说明。 |
| FR-1103 | P0 | HumanReviewDelta 保存 Before/After、原因码、自由文本、严重度、影响维度、审核人和角色。 | 字段级 diff 可回放；不存为一段不可解析备注。 |
| FR-1104 | P0 | MINOR_EDIT 只允许非决策字段直接修改。 | 商品、场景、规则、库存、事实、推荐结论变化自动转 REWORK。 |
| FR-1105 | P0 | 审核接受后仍不得自动发布。 | 系统只允许导出/下载。 |
| FR-1106 | P0 | 支持 PublicationRecord：平台、账号、外部作品 ID/URL、发布版本、发布时间与状态。 | 系统不发布，只绑定人工外部动作；每次内容版本与外部作品可追溯。 |
| FR-1107 | P1 | 支持任务到期提醒。 | 通过邮件/站内通知，不建通用通知平台。 |
| FR-1108 | P0 | 支持 PublicationMetricSnapshot 深度回传。 | 按平台保存曝光/播放、点击、平均观看、完播、点赞、评论、分享、收藏、转粉、商品点击等可用字段和口径版本。 |
| FR-1109 | P0 | P0 支持表单/CSV/XLSX 导入平台指标。 | 逐列映射、口径校验、缺失标记；不依赖实时平台 API 才能闭环。 |
| FR-1110 | P1 | 仅使用官方授权 API Adapter 自动同步平台数据。 | 无官方能力或权限时保持手工导入；禁止抓取、模拟登录或绕过平台限制。 |
| FR-1111 | P0 | 审核工作台同时展示专业底稿、3 个创意方向、平台包、战力分项和证据。 | Reviewer 可选择版本、字段级小改、定向返工；不能直接改商品/事实绕过决策链。 |

### 8.12 M12｜导出与交付

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1201 | P0 | 导出 JSON + DecisionTrace。 | 符合版本化 Schema，包含 Run/Revision/Version Manifest。 |
| FR-1202 | P0 | 从同一个 ContentProductionPackage 渲染 DOCX、PDF、XLSX、TXT/MD、SRT 和配图/镜头示意。 | 所有格式由单一结构化对象生成；不得各自维护正文。 |
| FR-1203 | P0 | 导出标准“3+1”压缩包。 | 0_专业决策真源 + 1_内容投放物料 + 2_运营操盘手册 + 3_商品数据包；附 manifest 与 SHA-256。 |
| FR-1204 | P0 | 已导出 Revision 不可原位覆盖。 | 任何返工生成新 revision/version；旧下载可追溯。 |
| FR-1205 | P0 | 下载使用短期签名 URL。 | URL 过期后不能访问；权限再次校验。 |
| FR-1206 | P0 | 首版不提供自动撤回或外部删除。 | 只能记录 EXTERNALLY_WITHDRAWN。 |
| FR-1207 | P0 | 专业决策真源默认仅内部可见；对外交付可按权限隐藏 DecisionTrace 细节。 | 导出策略可配置，但审计端始终保留完整真源。 |
| FR-1208 | P0 | 每个平台目录包含 canonical JSON 与人类可用文件。 | canonical JSON 是格式真源；文件名、版本和平台 profile_id 写入 manifest。 |

### 8.13 M13｜内容表现证据与知识候选生命周期

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1301 | P1 | ReviewDelta、Publication Evidence、Failure Case 和可选业务结果进入 Evidence Store。 | 每条证据有来源、权限、时间和关联 Run。 |
| FR-1302 | P1 | 证据可被提名为 Knowledge Candidate。 | 提名不会直接影响运行时。 |
| FR-1303 | P1 | 知识状态至少包含 CANDIDATE / IN_REVIEW / ACCEPTED / REJECTED / RELEASED。 | 只有 Founder/授权领域负责人可 ACCEPT。 |
| FR-1304 | P1 | Accepted Knowledge 可产生 Skill Update、Rule Update 或 Regression Test Update。 | 更新必须新版本并跑 STORE-R 回归。 |
| FR-1305 | P1 | 生产失败不得进入 STORE-A。 | 边界测试确认运行服务无 STORE-A 凭证/路径。 |
| FR-1306 | P1 | Outcome 数据只能形成候选改进提案。 | 点击/成交/退货不能直接改写专家规则。 |
| FR-1307 | R | 模型微调不属于本运行时。 | 无 fine-tuning job、训练数据导出或默认出口。 |
| FR-1308 | P0 | PublicationMetricSnapshot 自动形成 ContentOutcomeEvidence。 | 保存口径、时间窗、账号、投流状态、价格/活动等已知混杂因素；不得只看绝对点赞。 |
| FR-1309 | P1 | Outcome Analyzer 生成 ContentPatternCandidate。 | 候选含平台、叙事/风格/钩子特征、支持样本、反例、置信度和适用范围。 |
| FR-1310 | P1 | ContentPatternCandidate 经人工接受后生成 PlatformVoiceProfile/HookPattern 新版本。 | 禁止自动在线学习或直接覆盖；接受动作记录负责人、证据和回归结果。 |
| FR-1311 | P0 | 外部表现不等于专业正确。 | 爆量但事实错误/低俗/虚假互动的内容不得晋级；专业和内容评分分开。 |

### 8.14 M14｜专业、内容与运营三张评分卡

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1401 | P1 | 模型/Skill/Rule/Provider 版本变化触发 STORE-R Regression Run。 | 失败阻断升级或回滚；永不写 STORE-A。 |
| FR-1402 | P1 | evaluation_protocol 与 styling_policy_weights 使用两个独立 YAML。 | 首次正式比较前冻结；Run Manifest 同时绑定哈希。 |
| FR-1403 | P1 | 正式臂为 P-only、C-lite、D-full、H。 | D-system 仅历史 alias；D0/D1 不再是正式臂。 |
| FR-1404 | P1 | 系统到 P-only Prompt 门必须停止并提醒 Founder 亲自填写。 | 禁止自动生成、替代或跳过；记录 founder identity。 |
| FR-1405 | P1 | Founder 盲化评审隐藏臂标签并随机呈现。 | 明确标注不是独立专业评审；记录 reviewer role。 |
| FR-1406 | P1 | 专业能力、内容作品能力、运营商业三张评分卡分离。 | Metric、Threshold、Verdict 分开；禁止平均成一个“综合总分”。 |
| FR-1407 | P1 | Correct Refusal / Infeasibility Detection 独立评分。 | 高风险无解或证据不足场景必须允许拒绝。 |
| FR-1408 | P1 | C-lite vs D-full 仅在 material_delta=true 时运行。 | 否则 NOT_RUN / NO_MATERIAL_TREATMENT_DIFFERENCE。 |
| FR-1409 | P1 | 内部 RV-F3 视觉对抗子集强制视觉输出。 | 商业任务关闭视觉不影响内部视觉能力测试。 |
| FR-1410 | U | STORE-A 依赖待上游就绪。 | 不阻断产品、STORE-R 与现实证据工作；绑定时仍保持物理隔离。 |
| FR-1411 | P0 | 实现 Content Battle Proxy（PRE_FLIGHT_PROXY）。 | 组件可解释、用于 3 个版本相对排序；未满足数据门时不输出 CTR/完播率预测。 |
| FR-1412 | P1 | 有足够同域历史数据后，可启用 CALIBRATED_PREDICTION。 | 每平台独立；时间切分、概率校准、区间输出；不足则 INSUFFICIENT_EVIDENCE。 |
| FR-1413 | P1 | 短视频表现模型必须处理视频时长偏差。 | 不把原始观看时长直接当满意度；使用相对/分位/时长归一指标并记录定义。 |
| FR-1414 | P0 | 内容盲评必须同时淘汰“漂亮但错误”和“正确但模板化”的稿件。 | 硬门先判事实/商品/安全；软评分再判洞察、钩子、平台语法、镜头和记忆点。 |

### 8.15 M15｜运营、审计与单位经济

| ID | 优先级 | 需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1501 | P0 | 保存不可篡改式 Audit Event：用户、动作、对象、前后版本、时间、IP/设备摘要。 | 关键状态变化均可追溯；日志不含秘密或完整敏感内容。 |
| FR-1502 | P0 | 保存 Model/Skill/Rule/Policy/Schema Version Manifest。 | 任何交付可定位具体版本，不使用漂移的“latest”。 |
| FR-1503 | P0 | 保存 Pinned Upstream Reuse Record。 | 每项复用资产记录 commit、SHA-256、path 和适配说明。 |
| FR-1504 | P1 | 首版手工录入 Unit Economics Ledger。 | 按 engagement+period；不建自动 FinOps；支持成本与贡献额。 |
| FR-1505 | P0 | 暴露运行指标、错误率、成本、队列和 Provider 可用性。 | 仪表盘可查看，关键阈值可告警。 |
| FR-1506 | P1 | 支持备份、恢复演练和审计导出。 | 发布前至少完成一次从备份恢复到独立环境。 |
| FR-1507 | P0 | 保存 PlatformGrammarProfile、ContentPackage、BattleScore、PublicationMetric 的版本与审计。 | 任一导出可定位内容策略/平台语法/钩子库/评测协议版本。 |
| FR-1508 | P0 | 支持阿里云 ECS 冷部署、健康检查、滚动/可回滚更新。 | 全新 ECS 可完成登录→上传→运行→内容编译→审核→导出；失败可回上一镜像。 |
| FR-1509 | P0 | ECS 使用 RAM Role 临时访问 OSS，RDS 仅 VPC 内网，Secret 不入 Git/镜像。 | 撤销 Role 后访问立即失败；仓库/前端 Bundle/日志中长期 AccessKey 为 0。 |

# 9. 业务规则、状态机与错误体系

## 9.1 事实优先级与冲突规则

| 等级 | 事实类型 | 可覆盖谁 | 冲突处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 权威结构化事实：品牌/PIM/ERP/人工录入且确认 | 覆盖 T2-T4 | 同等级冲突进入人工确认；不自动挑选 |
| T2 | 人工确认的视觉事实 | 覆盖 T3-T4 | 必须记录确认人和来源图片 |
| T3 | 有来源与置信度的视觉推断 | 仅覆盖 T4 | 低置信度保持 unknown；不得推断禁止属性 |
| T4 | 一般模型推断 | 不能覆盖任何上级事实 | 只能用于开放审美推理，不能作为商品事实真源 |

## 9.2 Run 状态机

| 状态 | 含义 | 主要下一步 |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | 任务草稿 | 用户编辑 |
| SUBMITTED | 输入冻结 | 排队进入解析 |
| GROUNDING | 接地与规范化 | 生成 Canonical Context |
| CONSTRAINING | L5A 硬约束 | 形成合法空间 |
| REASONING | 模型多解推理 | 生成候选 |
| CANDIDATE_VALIDATING | L5C | 验证候选 |
| DECISION_ASSEMBLING | L6 | Ranker + Bundle + Trace |
| CONTENT_STRATEGIZING | 基于 Decision 生成 3 个创意方向 | 选择叙事类型/内容风格/平台策略 |
| VISUAL_PROJECTING | L8 可选 | 生成概念视觉 |
| DELIVERY_VALIDATING | L9 | 成品复验 |
| HUMAN_REVIEW | L10 | 等待人工动作 |
| ACCEPTED | 审核通过 | 允许导出 |
| REWORK_REQUESTED | 定向返工 | 按影响维度回跳 |
| REJECTED | 审核拒绝 | 关闭 Revision |
| EXPORTED | 已导出 | Revision 不可变 |
| FAILED | 运行失败 | 保留可行动错误 |
| CANCELLED | 用户取消 | 停止后续作业 |
| CONTENT_COMPILING | 按目标平台编译结构化作品包 | 生成文案/脚本/镜头/互动/商品物料 |
| CONTENT_VALIDATING | 内容确定性复验与战力预检 | 通过后进入视觉或人工审核 |
| OUTCOME_CAPTURED | 外部发布状态/指标已回传 | 形成 Evidence/Pattern Candidate |

## 9.3 Targeted Rework 路由

| 影响维度 | 回跳位置 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| FACT / INVENTORY / PRODUCT | L3 → L5A/L5B | 库存失效、SKU 错、事实缺失 |
| CANDIDATE / STYLING | L5A/L5B | 需要换主角、方案不适配场景 |
| CONTENT_STRATEGY / PERSONA | C1/C2 | 叙事类型、内容风格、人设连续性、平台语法 |
| VISUAL | L8 | 画面偏离商品、构图或比例问题 |
| EXPORT_FORMAT | L8/L11 | 文件排版、字段缺失，不重做专业决策 |
| HOOK / TITLE / COPY / SCRIPT / SHOT | C2/C3 | 只重做受影响的平台字段，不重做专业决策 |
| PLATFORM PROFILE / METRIC MAP | Content Config | Profile 版本变化；触发内容回归，不影响旧 Revision |

## 9.4 Knowledge 状态机

RAW_EVIDENCE │ triage ▼ KNOWLEDGE_CANDIDATE ──► REJECTED │ review ▼ IN_REVIEW │ Founder / authorized domain acceptance ▼ ACCEPTED ├──► SKILL_UPDATE_CANDIDATE ├──► RULE_UPDATE_CANDIDATE └──► REGRESSION_TEST_CANDIDATE │ STORE-R regression PASS ▼ RELEASED 任何路径 ─X─► STORE-A

## 9.5 错误设计原则

- 错误必须面向用户动作，不以内部 Checker 名称作为用户错误码。

- 阻断错误必须说明：发生了什么、为什么不能继续、用户下一步、是否可重试。

- 同一错误码语义稳定；新增语义用新码，不复用旧码“换皮”。

- 错误码分域：AUTH / INPUT / FACT / RULE / MODEL / CAND / DEC / VIS / DEL / REVIEW / EXPORT / EVAL / STORE。

## 9.6 核心停止条件

| 停止条件 | 系统动作 | 用户可行动作 |
| --- | --- | --- |
| 未授权或任务未指派 | 立即拒绝，不泄露对象存在性 | 联系 Founder 获取指派 |
| 输入包含恶意/不支持文件 | 隔离/拒绝文件；不进入模型 | 重新上传支持格式 |
| 权威事实冲突或关键事实缺失 | 停止或缩窄结论 | 人工确认、补充字段或接受未知 |
| 合法候选空间为空 | 返回 NO_LEGAL_CANDIDATE | 补货、调整商品范围或可协商偏好；不得放松硬规则 |
| 模型输出两次不合 Schema | 停止 MODEL_OUTPUT_INVALID | 重试新 Run 或切换已验证 Provider |
| 成本/时间预算耗尽 | 停止并保留已有结果 | 提高预算或缩小任务 |
| L9 库存过期/商品失效 | 阻断导出并定向返工 | 刷新快照/替换商品 |
| 发现自动发布动作 | 立即阻断并记录安全事件 | 仅允许人工外部发布 |
| 任何 STORE-A 访问尝试 | 拒绝、告警、停止相关进程 | 安全调查；不得“为了验证隔离”登录隐藏侧 |
| 缺目标平台或 PlatformGrammarProfile 不可用 | 停止内容编译，保留专业决策 | 选择已支持平台或补齐 Profile；不得用通用稿冒充平台原生 |
| 内容引用事实/商品/脚本镜头不一致 | 阻断交付并定向回 C2/C3 | 修正具体字段；若专业真源错误则回 L5/L6 |
| 尝试生成伪装用户评论/虚假评价 | 硬阻断并记录安全/合规事件 | 改为官方账号可使用的问答与响应模板 |
| 平台表现样本不足或口径不稳定 | CONTENT_PERFORMANCE_MODEL=INSUFFICIENT_EVIDENCE | 只使用 Proxy/人工判断，不输出概率 |

## 9.7 内容生产硬规则与软目标

| 类型 | 规则 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| 硬门 | Decision—Content 关键字段一致；商品/SKU 真实；事实有证据；品牌/品类/未成年人安全；无伪装互动；无自动发布 | 任何一项失败即阻断，不允许用高战力分抵消 |
| 软目标 | 注意力、叙事张力、搜索意图、平台原生、分享/收藏动机、镜头记忆点、商品自然融入 | 在合法空间内排序与建议；允许多解和 Founder 改选 |
| 不可行性 | 资源不足、商品池不足、平台目标冲突、商业目标与最低专业质量冲突 | 返回 NEEDS_RESOURCE / NO_FEASIBLE_SOLUTION；不强凑垃圾内容 |
| 算法不确定性 | 平台权重不可见、规则会变化 | Profile 记录证据等级与日期；通过现实数据迭代，不伪造确定值 |

# 10. 数据架构与数据字典

## 10.1 数据分层

| 层 | 内容 | 存储 | 可变性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期真源 | Brand Truth、规则、Persona、Voice、Accepted Knowledge | PostgreSQL + Git 版本文件 | 新版本替代；旧版本保留 |
| 运行时事实 | Task、Input Snapshot、Inventory Snapshot、Run、Candidates、Decision | PostgreSQL | 状态推进；关键快照不可变 |
| 大对象 | 图片、文件、导出、媒体包 | 对象存储 | 内容寻址/不可变，元数据可追加 |
| 审计与证据 | Audit、ReviewDelta、Evidence、Publication Result | PostgreSQL | 追加写；不原位篡改 |
| 评测 | Protocol/Weights/Run Manifest、STORE-R Regression | Git + PostgreSQL/Object Storage | 版本化；正式 Run 绑定哈希 |
| 隐藏资产 | STORE-A | 独立安全主体与存储 | 运行时无访问 |
| 内容策略与作品 | NarrativeType、ContentStyle、PlatformGrammar、CreativeDirection、ContentPackage | Git versioned config + PostgreSQL + Object Storage | 配置版本化；Package/Revision 不可变 |
| 发布表现 | PublicationRecord、MetricSnapshot、PatternCandidate | PostgreSQL | 指标快照追加写；候选经人工接受后新版本 |

## 10.2 核心实体字典

| 实体 | 关键字段 | 用途 | 分类 | 可变性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User | user_id, email, status, created_at | 身份主体；不删除历史审核身份 | 内部/PII | 可停用，不硬删 |
| Invitation | invitation_id, token_hash, role, scope, expires_at | Founder 邀请 | 敏感 | 过期后保留审计摘要 |
| RoleAssignment | user_id, role, scope_type, scope_id | 权限绑定 | 内部 | 版本化/可撤销 |
| Brand | brand_id, name, status | 品牌根对象 | 内部 | 可停用 |
| BrandTruthPack | brand_id, version, style_space, semantics, restrictions | 品牌事实与语义 | 商业敏感 | 不可变版本 |
| BrandRuleSet | rule_set_id, version, rules, effective_at | 品牌硬规则 | 商业敏感 | 不可变版本 |
| Product | product_id, brand_id, sku, style_code, color_code, category_id | 规范商品 | 商业敏感 | 新版本/状态 |
| ProductFact | product_id, field, value, authority_tier, provenance, confidence | 字段级事实 | 商业敏感 | 追加/替代 |
| ProductImageAsset | asset_id, product_id, object_key, sha256, media_type | 商品图片 | 商业敏感 | 内容不可变 |
| InventorySnapshot | snapshot_id, as_of, expires_at, source | 库存快照 | 高敏业务 | 不可变 |
| InventoryItem | snapshot_id, product_id, location, sellable_qty, status | 快照明细 | 高敏业务 | 随快照不可变 |
| StylingTask | task_id, title, scene, category_id, owner, status | 任务根对象 | 商业敏感 | 草稿可改；提交后版本化 |
| TaskInputManifest | task_id, asset_refs, brand_version, inventory_snapshot_id | 冻结输入清单 | 商业敏感 | 不可变 |
| ExecutionDirective | task_id, visual_mode, cost_limit, deadline, projections | 运行指令 | 内部 | 随 task revision 不可变 |
| StylingRun | run_id, task_id, state, manifest, cost, timing | 运行根对象 | 内部 | 状态机推进 |
| RunStep | step_id, run_id, step_type, status, input_refs, output_refs | 可重放步骤 | 内部 | 追加状态 |
| CandidateOutfit | candidate_id, run_id, thesis, status, score_components | 候选搭配 | 商业敏感 | 不可变 |
| CandidateItem | candidate_id, product_id, role, position | 候选商品引用 | 商业敏感 | 不可变 |
| ValidationResult | object_type/id, rule_results, verdict, evidence | L5C/L9 验证 | 内部 | 不可变 |
| StylingDecisionBundle | decision_id, recommended, alternatives, thesis, risks | 单一专业决策真源 | 商业敏感 | Revision 化 |
| DecisionTrace | decision_id, facts, rules, candidates, exclusions, versions | 决策轨迹 | 内部/商业敏感 | 不可变 |
| StylistPersonaProfile | persona_id, version, traits, boundaries | 搭配师人设 | 商业敏感 | 版本化 |
| PersonaMemorySnapshot | persona_id, version, memory_items | 人设记忆快照 | 商业敏感 | 不可变版本 |
| PublishedViewpointLedger | persona_id, viewpoint, evidence_ref, status | 已发表观点台账 | 商业敏感 | 追加/撤销状态 |
| PlatformVoiceProfile | platform_id, version, structure, tone, forbidden_patterns | 平台语感 | 商业敏感 | 版本化 |
| NarrativeProjection | projection_id, decision_id, platform, content | 叙事投影 | 商业敏感 | Revision 化 |
| VisualProjection | visual_id, decision_id, asset_ref, model, prompt_hash, grade | 视觉投影 | 商业敏感 | 不可变 |
| DeliveryPackage | package_id, revision_id, content_refs, visual_refs, validation | 成品交付包 | 商业敏感 | Revision 化 |
| ReviewAssignment | assignment_id, task_id, reviewer_id, due_at | 审核指派 | 内部 | 可重指派，留历史 |
| HumanReviewDelta | delta_id, before, after, reason, severity, dimension, reviewer | 人工修改差异 | 商业敏感 | 追加写 |
| ReviewDecision | review_id, action, reason, reviewer, revision_id | 审核结论 | 内部/商业敏感 | 不可变 |
| ExportRevision | export_id, package_id, format, object_key, sha256 | 导出版本 | 商业敏感 | 不可变 |
| PublicationResult | result_id, package_id, status, external_ref, returned_by | 外部发布结果回传 | 商业敏感 | 追加/纠正需新记录 |
| EvidenceRecord | evidence_id, type, source_ref, payload_ref, permissions | 证据 | 商业敏感 | 追加写 |
| KnowledgeCandidate | candidate_id, evidence_refs, proposed_type, status | 候选知识 | 内部 | 状态机 |
| AcceptedKnowledge | knowledge_id, version, scope, content_ref, accepted_by | 已接受知识 | 核心资产 | 不可变版本 |
| RegressionCase | case_id, source_failure, expected_boundary, status | STORE-R 回归用例 | 内部 | 版本化；不进 STORE-A |
| EvaluationProtocol | protocol_id, version, metrics, thresholds, freeze_status | 评测协议 | 内部 | Git 冻结版本 |
| EvaluationRun | eval_run_id, arms, manifests, results, reviewer | 评测运行 | 内部 | 不可变 |
| PinnedReuseRecord | record_id, source_commit, path, sha256, adaptation | 上游复用钉版本 | 内部 | 不可变 |
| UnitEconomicsLedger | ledger_id, engagement_id, period, costs, charge, evidence | 单位经济台账 | 财务敏感 | 审核后锁定 |
| AuditEvent | event_id, actor, action, object, before/after refs, timestamp | 审计 | 安全敏感 | 追加写 |
| BrandOnboarding | brand_id, status, checklist, validation_report | 品牌接入状态与就绪门 | 商业敏感 | 状态机推进 |
| TaskBrandBinding | task_id, brand_id, role, truth/rule/profile versions | 跨品牌任务绑定 | 商业敏感 | 随任务快照不可变 |
| UploadAsset | asset_id, original_name, detected_type, size, sha256, status | 原始上传与隔离 | 商业敏感 | 内容不可变 |
| DerivedAsset | source_asset_id, derivative_type, transform_manifest, sha256 | 归一化/缩略/预览派生件 | 商业敏感 | 不可变 |
| ImportJob | import_id, files, success/warning/rejected, mapping | 批量上传解析与逐文件反馈 | 内部 | 状态机推进 |
| CommercialProductFact | product_id, cost, price, margin, age, velocity, role | 可选商业优化事实 | 高敏业务 | 版本化快照 |
| CommercialObjective | task_id, objective, constraints, weights, min_quality | 清库存/毛利/AOV 等软目标 | 高敏业务 | 随任务不可变 |
| NarrativeTypeDefinition | type_id, version, required_beats, fit, anti_patterns | 叙事类型注册表 | 商业敏感 | Git 版本化 |
| ContentStyleProfile | style_id, version, tone, rhythm, shot/audio preferences | 内容作品风格 | 商业敏感 | 版本化 |
| PlatformGrammarProfile | platform_id, version, as_of, evidence_level, grammar, metrics | 平台原生语法与指标口径 | 商业敏感 | 版本化 |
| HookPattern | pattern_id, platform, mechanism, allowed/forbidden claims | 钩子机制库；不是固定句库 | 商业敏感 | 版本化 |
| CreativeDirection | direction_id, narrative_type, content_style, hook, fit, cost, risk | 3 个创意方向 | 商业敏感 | 不可变 |
| ContentProductionPackage | package_id, decision_id, platforms, strategy, assets, validation | 内容作品单一结构化真源 | 商业敏感 | Revision 化 |
| CopyAsset | package_id, titles, cover, body, CTA, keywords, claims | 标题/正文/封面/CTA | 商业敏感 | 随 Package 不可变 |
| ScriptAsset | package_id, duration, beats, voiceover, captions, cues | 口播/字幕/节拍 | 商业敏感 | 随 Package 不可变 |
| ShotPlan | package_id, shots, framing, action, product_refs, continuity | 分镜与拍摄语法 | 商业敏感 | 随 Package 不可变 |
| InteractionPlaybook | package_id, pinned_comments, FAQs, objections, responses | 官方账号互动响应包 | 商业敏感 | 随 Package 不可变 |
| ContentValidationResult | package_id, hard_gates, coverage, verdict, issues | 内容成品复验 | 内部 | 不可变 |
| ContentBattleScore | package_id, mode, components, total, uncertainty, model_version | 内容战力 Proxy/预测 | 内部/商业敏感 | 不可变 |
| PublicationRecord | publication_id, package_id, platform, account, external_id, status | 外部发布绑定 | 商业敏感 | 追加状态 |
| PublicationMetricSnapshot | publication_id, as_of, metric_schema, values, source | 平台表现时间序列 | 高敏业务 | 追加写 |
| ContentPatternCandidate | candidate_id, platform, pattern, support, counterevidence, confidence | 内容经验候选 | 商业敏感 | 状态机推进 |
| PlatformProfileUpdateCandidate | candidate_id, target_profile, proposed_delta, evidence | 平台语法/语感更新候选 | 商业敏感 | 人工接受后生成新版本 |

## 10.3 关键枚举

| 枚举 | 允许值 |
| --- | --- |
| CategoryId | WOMENSWEAR ¦ KIDSWEAR ¦ TEEN ¦ FAMILY；SPORT=FUTURE_DISABLED |
| FactAuthorityTier | STRUCTURED_AUTHORITY ¦ HUMAN_CONFIRMED_VISUAL ¦ VISUAL_INFERENCE ¦ GENERAL_MODEL_INFERENCE |
| VisualMode | OFF ¦ ON ¦ FORCED_ON |
| AssetGrade | CONCEPT_ONLY ¦ CONTENT_GRADE ¦ COMMERCE_GRADE（首版只承诺 CONCEPT_ONLY） |
| ReviewAction | ACCEPT ¦ MINOR_EDIT ¦ REWORK ¦ REJECT |
| PublicationResultStatus | PUBLISHED ¦ NOT_PUBLISHED ¦ PUBLISHED_AFTER_EDIT ¦ EXTERNALLY_WITHDRAWN ¦ UNKNOWN |
| EvaluationVerdict | PASS ¦ FAIL ¦ INSUFFICIENT_EVIDENCE ¦ NOT_RUN |
| KnowledgeState | CANDIDATE ¦ IN_REVIEW ¦ ACCEPTED ¦ REJECTED ¦ RELEASED |
| BrandOnboardingStatus | DRAFT / DATA_IMPORTING / FACT_CONFIRMATION / RULE_CONFIGURATION / VALIDATION / PILOT_READY / ACTIVE / SUSPENDED |
| PlatformId | DOUYIN_SHORT_VIDEO / XHS_NOTE / WECHAT_CHANNELS_VIDEO / WECHAT_OFFICIAL_ACCOUNT_ARTICLE |
| ContentFormat | NOTE / SHORT_VIDEO_PACKAGE / CHANNELS_VIDEO_PACKAGE / LONG_ARTICLE / LIVE_PRODUCTION_SHEET |
| NarrativeType | MISCONCEPTION_REVERSAL / IDENTITY_SHIFT / CONFLICT_RECONCILIATION / PROFESSIONAL_DIAGNOSIS / ONE_ITEM_MULTI_SCENE / CHOICE / BRAND_WORLDVIEW |
| ContentBattleMode | PRE_FLIGHT_PROXY / CALIBRATED_PREDICTION / INSUFFICIENT_EVIDENCE |
| ClaimType | AUTHORITATIVE_FACT / HUMAN_CONFIRMED / VISUAL_OBSERVATION / PROFESSIONAL_JUDGMENT / HYPOTHETICAL_SCENARIO |
| TaskBrandRole | PRIMARY / SOURCE / ACCESSORY_PARTNER / EXCLUDED |

## 10.4 数据保留默认值（可配置）

| 数据 | 建议默认 | 删除/归档规则 |
| --- | --- | --- |
| 登录 Session | 30 天或撤销 | 过期清理；保留安全事件摘要 |
| 原始上传文件 | 项目有效期 + 180 天 | 按 engagement 归档/删除；法律保留另行配置 |
| 运行与 DecisionTrace | 至少 2 年 | 用于审计、回归和客户争议；可匿名化 |
| ReviewDelta / Audit | 至少 2 年 | 追加写；不得随内容删除而失去责任链 |
| 导出文件 | 项目有效期 + 1 年 | 对象存储生命周期；元数据长期保留 |
| 模型原始请求/响应 | 默认 30 天或不落原文 | 优先保存哈希/结构化结果；避免敏感数据长期保留 |
| 未成年人相关输入 | 最小化、项目结束后优先删除 | 不得持久化生物模板；依法务意见调整 |

# 11. 内部 API、任务与适配器合同

## 11.1 API 原则

- 首版只有 Internal Application API；路径使用 /api/v1，但不构成对外公共 API 承诺。

- 写请求支持 Idempotency-Key；创建 Run、Review Action、Export 等重复请求不得产生双份结果。

- API 只返回授权范围内对象；错误使用稳定业务码 + request_id。

- OpenAPI 由 FastAPI 生成，仅供内部开发与测试；不建设开发者门户。

## 11.2 主要端点

| 方法 | 路径 | 用途 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/invitations | 创建邀请 | Founder |
| POST | /auth/session | 登录 | 受邀用户 |
| DELETE | /auth/session | 登出/撤销当前会话 | 登录用户 |
| GET/POST | /brands | 品牌列表/创建 | Founder/Operator |
| POST | /brands/{id}/truth-packs | 新品牌事实版本 | Founder/Operator |
| POST | /brands/{id}/rule-sets | 新规则版本 | Founder |
| POST | /products/imports | 上传并解析商品/库存 | Founder/Operator |
| GET | /product-pool | 查询规范商品池 | 授权用户 |
| POST | /inventory-snapshots | 导入库存快照 | Founder/Operator |
| POST | /tasks | 创建任务 | Founder/Operator |
| POST | /tasks/{id}/submit | 冻结任务输入 | Founder/Operator |
| POST | /tasks/{id}/runs | 发起运行 | Founder/Operator |
| GET | /runs/{id} | 查看运行与步骤 | 授权用户 |
| POST | /runs/{id}/cancel | 取消运行 | Founder/Operator |
| GET | /review-assignments | 查看指派任务 | Reviewer/Founder |
| POST | /reviews/{id}/decisions | 提交四类审核动作 | Reviewer/Founder |
| POST | /reviews/{id}/publication-results | 回传外部发布结果 | Reviewer/Founder |
| POST | /delivery-packages/{id}/exports | 生成导出 | 授权用户 |
| GET | /exports/{id}/download | 获取签名下载 | 授权用户 |
| POST | /evidence/{id}/knowledge-candidates | 提名候选知识 | Founder/Operator |
| POST | /knowledge-candidates/{id}/accept | 接受知识 | Founder |
| POST | /evaluation-runs | 发起离线评测 | Founder |
| POST | /unit-economics | 人工录入台账 | Founder |
| POST | /brands/{id}/onboarding/validate | 执行品牌接入就绪检查 | Founder/Operator |
| POST | /uploads/presign | 获取 OSS 直传凭证 | Founder/Operator |
| GET | /imports/{id} | 查询逐文件解析结果 | 授权用户 |
| POST | /tasks/{id}/creative-directions | 生成 3 个内容方向 | Founder/Operator |
| POST | /content-packages | 按方向/平台编译内容包 | Founder/Operator |
| GET | /content-packages/{id} | 查看结构化内容与版本 | 授权用户 |
| POST | /content-packages/{id}/validate | 执行内容硬门与战力预检 | Founder/Operator/Service |
| POST | /content-packages/{id}/rework | 定向重做标题/钩子/脚本/镜头 | Founder/Reviewer |
| POST | /publications | 绑定人工外部发布记录 | Founder/Reviewer |
| POST | /publications/{id}/metrics/import | 导入平台表现快照 | Founder/Operator |
| POST | /content-pattern-candidates/{id}/accept | 接受内容模式并生成 Profile 新版本 | Founder/Content Owner |

## 11.3 Provider Adapter 接口

class ModelAdapter(Protocol): capability: Literal["llm", "vlm", "image"] async def invoke( self, request: ModelRequest, *, timeout_s: int, idempotency_key: str, ) -> ModelResponse: """必须返回 provider/model/version、usage、latency、raw_ref/hash、structured_output、error。""" # 业务层只依赖此契约；Provider SDK 只存在于 adapters/providers/<name>/。 # 首版不实现动态路由；Provider 由 capability_config 静态绑定。

## 11.4 Job Queue 合同

- Job 表字段：job_id、run_id、step_type、payload_ref、status、attempt、available_at、locked_by、locked_at、deadline、last_error。

- Worker 通过 SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED 领取任务；同一 step 的 idempotency_key 唯一。

- Worker 心跳超时后允许重新领取；已提交 Provider 调用若不可幂等，必须先查询 Provider request_id 再决定重试。

- 队列规模或锁竞争被证明成为瓶颈前，不引入 Redis/Celery/Kafka。

# 12. 交互设计与界面草图

## 12.1 信息架构

| 一级导航 | 核心页面 | 主要用户 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | 待运行、运行中、待审核、最近任务、关键运营指标 | Founder/Operator |
| 任务 | 任务列表、创建向导、运行详情、Revision 历史 | Founder/Operator/Reviewer 只读范围 |
| 商品池 | 导入、冲突确认、库存快照、事实来源 | Founder/Operator |
| 品牌规则 | Truth Pack、硬规则、Category Policy、影响预览 | Founder |
| 审核 | Assigned Tasks、Decision/Trace/Visual、字段编辑、四类动作 | Founder/Reviewer |
| 评测 | Protocol 状态、Regression、盲评队列、Scorecard、单位经济 | Founder |
| 设置 | 邀请、Provider、成本预算、导出模板、保留策略 | Founder |
| 内容工作台 | 创意方向、平台版本、战力分项、脚本/镜头、互动包 | Founder/Operator/Reviewer |
| 发布表现 | Publication 绑定、指标导入、平台/品牌/内容类型复盘 | Founder/Operator |
| 品牌接入 | Onboarding 检查、事实/规则/商品/授权就绪 | Founder/Operator |

## 12.2 交互原则

- 先显示事实与硬约束状态，再显示模型观点；用户不应先看到一段漂亮文案再去找事实。

- 所有不确定字段使用“未知/待确认/推断+置信度”，不以浅灰小字偷偷隐藏。

- 运行详情显示真实步骤、成本、版本和错误；不展示拟人化“Agent 正在思考”动画。

- 审核页把“非决策小改”和“会改变搭配的返工”分开，避免 Reviewer 越过验证链。

- 危险动作二次确认：撤销邀请、停用规则、REJECT、删除未提交草稿；不可变对象不提供“覆盖保存”。

图 3｜Founder 生产工作台：任务、运行、审核与真实运营指标

图 4｜创建任务向导：输入 → 上下文 → 执行指令 → 确认

图 5｜运行详情：显式状态机、候选方案与运行证据

图 6｜审核工作台：决策/叙事/Trace/视觉与四类动作

图 7｜规范商品池：来源、置信度、库存与冲突确认

## 12.3 页面级验收重点

| 页面 | 必须看见 | 不能出现 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | 真实状态、待办、失败原因、可发布率/编辑负担 | Checker 数、Fixture 数、无业务意义的绿灯墙 |
| 任务向导 | 输入模式、品牌/品类、库存快照、视觉开关、预算 | 通用 Agent 节点拖拽、Prompt 在线 IDE |
| 运行详情 | 步骤、版本、成本、候选、排除原因、错误 | 无限思考日志、内部 Chain-of-Thought |
| 审核页 | 事实/决策/叙事/视觉分层、可编辑范围、重跑影响 | 直接修改库存事实或绕过规则的“强制通过” |
| 商品池 | 权威来源、人工确认、视觉推断与置信度 | 仅凭图片自动填满成分/性能/库存/认证 |
| 内容工作台 | DecisionAnchor、3 个创意方向、平台 Profile 版本、3 个钩子、脚本—镜头映射、战力分项与证据 | 一个大文本框、伪造“预计爆款率”、无法定位商品/事实的漂亮稿 |
| 互动响应包 | 官方账号可使用的置顶评论、FAQ、质疑与响应、身份/披露提示 | 伪装路人/老粉、批量假评论、制造虚假争论 |
| 发布表现 | 指标口径、时间窗、投流/活动等混杂因素、数据不足状态 | 把一次爆量直接写成平台规则或专家知识 |
| 品牌接入 | 品牌状态、缺口、就绪门、可见范围、跨品牌授权 | 仅有 Brand 名称就算“入驻完成” |

# 13. 技术方案、技术栈与开源框架选型

## 13.1 选型结论

| 层 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端语言 | Python 3.13.x 生产；CI 同测 3.14 | 生态兼容优先；为 3.14 升级留出验证，不追最新特性 |
| Web API | FastAPI 0.128+ / Pydantic v2 | 类型化内部 API、OpenAPI、结构化模型输出；不使用 Pydantic v1 |
| ORM/迁移 | SQLAlchemy 2.0.x + Alembic + psycopg 3 | 成熟、类型化、PostgreSQL 原生能力好 |
| 数据库 | PostgreSQL 18.4+ | 当前受支持主版本；JSONB、事务、SKIP LOCKED 足够支撑首版 |
| 前端运行时 | Node.js 24 LTS | 生产只用 LTS；满足现代 Vite 工具链 |
| 前端 | React 19 patched + TypeScript + Vite SPA | 内部工作台无需 RSC/SSR；降低服务器组件复杂度和攻击面 |
| UI | Ant Design v6（实施时锁定稳定小版本） | 企业中后台组件、表格/表单/权限界面成熟 |
| 状态/请求 | TanStack Query + React Router | 服务器状态与路由清晰；不引入全局状态框架除非真实需要 |
| 作业队列 | PostgreSQL Job Table + Worker | 避免 Redis/Celery/Temporal；显式状态机与业务事务一致 |
| 对象存储 | S3-compatible Adapter；开发用 Local Filesystem | 生产可接云对象存储；不自建对象存储平台 |
| 结构化文件 | openpyxl、python-docx、pypdf、Pillow、python-magic | 覆盖 XLSX/DOCX/PDF/图片与 MIME 检查 |
| 导出 | python-docx、openpyxl、HTML→PDF（Playwright/Chromium） | 复用模板，保证可视 QA；不造通用文档平台 |
| 测试 | pytest、Hypothesis、Playwright | 单元/属性/集成/端到端；Playwright 覆盖现代浏览器 |
| 质量 | Ruff、Pyright、pre-commit | 快、可自动修复；不堆叠多套同类 Linter |
| 可观测性 | 结构化 JSON 日志 + Prometheus 指标；OpenTelemetry 在 BR8 启用 | 先解决定位与指标，追踪在需要时加 |
| 安全 | argon2-cffi、CSRF/CSP、依赖/秘密扫描；ClamAV 在外部上传前启用 | 最小可实施安全基线 |
| 内容编译 | Jinja2 + Pydantic typed models + python-docx/openpyxl + HTML/PDF 模板 | 一个 canonical JSON 渲染所有文件；不建设通用 CMS/模板平台 |
| 轻量战力模型 | P0 显式 rubric；P1 scikit-learn LogisticRegression/HistGradientBoosting + calibration | 先可解释、后校准；不引入训练平台/Feature Store/MLflow |
| 阿里云运行 | ECS + RDS PostgreSQL + OSS + SLS/CloudMonitor | 与模块化单体匹配；可冷部署与恢复；首版无 K8s |

## 13.2 版本冻结策略

- PRD 只冻结主版本/兼容下限；BR0 用 lockfile 锁定具体补丁版本，并记录 SBOM。

- 生产依赖每月安全更新；大版本升级必须跑 STORE-R 回归和关键 E2E。

- PostgreSQL 只使用当前受支持 minor；不得停留在已知有安全修复缺口的旧 minor。

- React 不启用 Server Components；如未来启用，必须单独威胁建模和安全评审。

## 13.3 模型与 Skill 技术方案

| 组件 | 实现 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| Skill Package | versioned Markdown/YAML + Jinja2 templates + output schema + manifest | 不做 Skill 市场；只服务笛语搭配 |
| LLM Adapter | 官方 Provider SDK + 统一 request/response | 静态配置，不做动态路由 |
| VLM Adapter | 商品图片可见属性提取与视觉 QA | 不能覆盖权威事实；不能识别人身份 |
| Image Adapter | 概念视觉渲染 | render-only；首版 CONCEPT_ONLY |
| Knowledge Injection | 按品类/品牌/场景结构化筛选已接受知识 | Day-1 可空；不先上向量数据库 |
| Structured Output | Pydantic v2 模型；必要时兼容 M1 draft-07 Schema | 两次失败即停止，不无限修复 |
| Content Strategy Package | NarrativeTypeRegistry + ContentStyleProfile + PlatformGrammarProfile + HookPatternLibrary | 版本化小型配置；不做市场/DSL/在线编辑器 |
| Content Compiler | 2 次受控结构化模型调用 + 代码装配/验证 | 无自主 Agent Loop；低分最多 1 次定向钩子重编译 |
| Outcome Analyzer | SQL 聚合 + 结构化特征 + PatternCandidate | 不直接更新 Voice/Skill/Rule；人工接受后新版本 |

## 13.4 明确不选的框架

| 框架/平台 | 决定 | 原因 | 未来激活条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| LangChain / LangGraph 作为骨架 | 不选 | 产品不是通用 Agent；显式状态机更可控。必要时只可引用无侵入工具函数。 | 出现复杂工具调用图且自研控制代码失控 |
| Temporal / Camunda / Airflow / Dagster | 不选 | 首版任务量与流程复杂度不足以支付运维和抽象成本。 | 跨天工作流、大规模补偿、>50 并发且 PostgreSQL 队列成为实证瓶颈 |
| Celery + Redis | 不选 | 多一套基础设施；PostgreSQL 队列足够。 | 锁竞争/延迟/吞吐有压测证据 |
| LiteLLM / 智能模型路由 | 不选 | 首版只需静态 Provider 适配；避免把路由平台当产品。 | ≥3 Provider 同时生产、人工映射造成可测成本/质量损失 |
| OPA / Drools / 通用规则 DSL | 不选 | 规则类型有限，通用 DSL 会制造第二套语言和安全面。 | 规则数量/复杂度被证明超出现有有限模型 |
| Milvus / Weaviate / Qdrant | 不选 | Day-1 知识接近空；结构化过滤先够用。 | Accepted Knowledge >10k 且 PostgreSQL 检索质量/延迟不足 |
| Kubernetes / 微服务 | 不选 | 团队和负载不需要；只会把部署复杂度包装成“企业级”。 | 99.9% SLO、多区域、>100 并发、独立扩缩容有实证 |
| Keycloak | 不选 | 两类人、邀请制；自建复杂 IAM 得不偿失。 | 多组织 SSO/企业 IdP 真实需求 |
| MLflow | 不选 | 模型/Skill/Rule 版本用 Manifest 即可。 | 需要训练/注册/部署生命周期；当前不微调 |
| 通用 CMS / DAM / 视频编辑器 | 不选 | 首版交付结构化制作包，不管理全公司的内容资产生命周期。 | 内容量/团队/审批复杂度形成独立产品需求 |
| Feature Store / 在线学习平台 | 不选 | Day-1 无足够表现数据；自动更新会放大混杂与平台漂移。 | 每平台 ≥500 有效发布样本且离线基线证明必要 |
| 爬虫/模拟登录获取平台数据 | 禁止 | 违反平台授权与账号安全边界；P0 手工导入，P1 官方 API。 | 无激活条件 |

## 13.5 M1 Schema 兼容方案

- M1 使用 JSON Schema draft-07；支线在 contracts/upstream/ 以只读副本或 Git 引用钉住，不改原文件。

- 入口使用 jsonschema Draft7Validator 做兼容校验；内部领域模型使用 Pydantic v2。

- 通过 Adapter/Mapper 把 M1 7 级事实来源映射为支线 4 级事实优先级；映射必须有合同测试。

- 运动适配器只进入 disabled registry，不进入授权 Category Set。

- 不要为了“完全复用”把主线所有字段、Checker 和历史状态机拖进运行时。兼容层的目标是消费有价值资产，不是复制主线。

# 14. 目录结构、配置与部署

## 14.1 推荐目录结构

/
├── 00_charter/                         # 既有主线资产，只读
├── 01_contracts_and_schemas/           # 既有 M0/M1 资产，只读
├── runtime/
│   ├── backend/
│   │   ├── pyproject.toml
│   │   ├── alembic/
│   │   └── src/diyu_runtime/
│   │       ├── api/                    # FastAPI routers / auth / errors
│   │       ├── application/            # use cases / orchestrator / jobs
│   │       ├── domain/
│   │       │   ├── product_pool/
│   │       │   ├── brand_onboarding/
│   │       │   ├── rules/
│   │       │   ├── styling/
│   │       │   ├── decision/
│   │       │   ├── content/            # strategy / compiler / validator / battle proxy
│   │       │   ├── persona/
│   │       │   ├── review/
│   │       │   ├── outcome/
│   │       │   ├── evidence/
│   │       │   └── evaluation/
│   │       ├── adapters/
│   │       │   ├── providers/          # llm/vlm/image; official SDKs only
│   │       │   ├── storage/            # local / OSS
│   │       │   ├── documents/
│   │       │   ├── platform_metrics/   # manual import + future official APIs
│   │       │   └── upstream_m1/
│   │       ├── projections/            # content / visual / export
│   │       └── shared/
│   ├── worker/
│   ├── web/
│   ├── contracts/
│   │   ├── runtime/
│   │   ├── content/
│   │   ├── upstream/
│   │   └── exports/
│   ├── config/
│   │   ├── categories/
│   │   ├── skills/
│   │   ├── content/
│   │   │   ├── narrative_types.yaml
│   │   │   ├── content_styles.yaml
│   │   │   ├── platform_grammars/
│   │   │   └── hook_patterns.yaml
│   │   ├── policies/
│   │   ├── evaluation/
│   │   └── providers.example/
│   ├── tests/
│   │   ├── unit/ property/ contract/ integration/
│   │   ├── e2e/
│   │   ├── scenarios/content/
│   │   └── regression/
│   ├── ops/
│   │   ├── docker-compose.local.yml
│   │   ├── ecs/docker-compose.ecs.yml
│   │   ├── ecs/nginx.conf
│   │   ├── ecs/systemd/
│   │   ├── deploy.sh rollback.sh healthcheck.sh
│   │   ├── migrations/ backup/ monitoring/
│   │   └── runbooks/
│   └── README.md
└── docs/branch_runtime/

## 14.2 配置分层

| 配置 | 载体 | 更新权限 | 是否需重启/回归 |
| --- | --- | --- | --- |
| System Security Policy | 代码常量 + versioned config | Founder + Tech Lead | 需发布；关键回归 |
| Category Policy | Git YAML（4 类） | Founder/领域负责人 | 需回归；可热加载前先校验 |
| Brand Hard Rules | DB versioned object；可导出 YAML | Founder | dry-run + 规则回归 |
| Styling Skill | Git package + manifest | Founder/领域负责人 | 需 STORE-R 回归 |
| Soft Policy Weights | styling_policy_weights.yaml | Founder | 需评测/回归；与阈值分离 |
| Evaluation Protocol | evaluation_protocol.yaml | Founder 唯一 Freeze Authority | 正式 Run 前冻结 |
| Provider Mapping | Secret/config store | Tech Lead + Founder | 切换触发回归 |
| Secrets | 环境/Secret Manager | 运维最小权限 | 不入 Git，不写日志 |
| Narrative/Content Style Registry | Git YAML（小型、类型化） | Founder/Content Owner | 内容回归；可热加载前校验 |
| Platform Grammar Profile | Git YAML，按平台独立版本 | Founder/Content Owner | Run 钉版本；规则变化跑内容回归 |
| Hook Pattern Library | Git YAML，保存机制而非固定句 | Founder/Content Owner | 更新后跑模板多样性/事实测试 |
| Content Evaluation Protocol | content_evaluation_protocol.yaml | Founder 唯一 Freeze Authority | 正式内容评测前冻结 |

## 14.3 环境与部署

| 环境 | 拓扑 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| local | Docker Compose：web/api/worker/postgres；本地对象存储；mock provider | 开发、单元/集成、内容模板渲染 |
| staging ECS | 1 台 ECS：Nginx + web/api + worker containers；RDS PostgreSQL；OSS private bucket；SLS/CloudMonitor | 冷部署、真实 Provider、混合上传、内容 E2E、恢复/回滚演练 |
| pilot production | 默认 1 台 ECS 起步；负载证明后拆 App/Worker 两台；RDS/OSS/VPC/RAM Role/TLS/备份 | Founder 与邀请 Reviewer；≥3 品牌试点；不使用 K8s |
| scale trigger | 只有 API/Worker 独立扩缩容、>100 并发、99.9% SLO 或多地域实证出现 | 再评估 ALB、多 ECS、托管容器或 K8s；另立 ADR |

## 14.4 CI/CD 最小面

| Job | 内容 | 目标耗时 |
| --- | --- | --- |
| quality | Ruff、Pyright、前端 lint/typecheck | ≤3 分钟 |
| test | pytest unit/property/contract + frontend unit | ≤6 分钟 |
| integration | PostgreSQL integration + provider mocks + export smoke | ≤8 分钟 |
| e2e/security | Playwright 关键旅程 + secret/dependency scan | ≤10 分钟 |
| content-e2e | 平台包 Schema、钩子 3 选 1、脚本—镜头、商品引用、3+1 导出、假互动负例 | ≤10 分钟 |
| ecs-smoke | 构建镜像、Compose 配置、健康检查、迁移 dry-run | ≤8 分钟 |

|  | CI 红线 不允许把每个历史裁决、每份回执或每次人类确认都编译成独立 Checker。CI 只保护可执行产品不变式、安全边界、数据合同和关键用户旅程。 |
| --- | --- |

## 14.5 阿里云 ECS 最小部署合同

| 域 | 首版实现 | 安全/运维硬门 | 明确不做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络 | ECS/RDS/OSS 同区域；RDS 仅 VPC 内网；公网只开放 80/443；SSH 限固定来源/堡垒机 | Security Group 最小入站；API/Worker 无公网数据库凭证 | Service Mesh、多 VPC 复杂拓扑 |
| 身份 | ECS RAM Role 获取 OSS 临时凭证；Secret Manager/受控环境变量保存 Provider Secret | Git、镜像、前端 Bundle、日志中长期 AccessKey=0 | 自建 IAM/Keycloak |
| 部署 | docker-compose.ecs.yml + systemd；镜像版本化；deploy/rollback/healthcheck 脚本 | 全新 ECS 冷部署通过 AT-ECS-01；失败可回滚上一镜像 | Kubernetes、Helm、GitOps 平台 |
| 数据 | RDS 自动备份 + 手工恢复演练；OSS 版本/生命周期；DB migration 可回滚 | RPO≤24h、RTO≤4h；至少一次独立环境恢复 | 跨地域双活首版 |
| 日志监控 | JSON stdout → SLS；ECS/RDS/应用/队列/Provider/内容失败率指标 | 告警可定位 request_id/run_id/package_id/brand_id；日志不含原始 Secret/PII | 完整分布式追踪平台首版 |

ECS 的正确姿势 首版不是“一台服务器装满所有东西”也不是“Kubernetes 才叫生产”。最小可靠方案是：ECS 只跑无状态 web/api/worker 容器；PostgreSQL 与对象存储交给 RDS/OSS；用 VPC、Security Group、RAM Role、备份和健康检查解决真实风险。

# 15. 非功能需求（NFRs）

| ID | 域 | 要求 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | API 性能 | 除上传/导出/模型外，读请求 p95 <300ms，写请求 p95 <500ms。 | 压测/生产指标 |
| NFR-PERF-02 | 运行受理 | 创建 Run 后 2 秒内返回 run_id；长任务异步。 | E2E |
| NFR-PERF-03 | 文本任务 | 队列外 p50 ≤120s、p95 ≤300s；Provider 异常单列。 | 分步骤时延 |
| NFR-PERF-04 | 视觉任务 | 概念视觉 p95 ≤10 分钟；超时可重试/返工。 | RV-F3/试点 |
| NFR-SCALE-01 | 容量 | 首版支持 20 个活跃用户、10 个并发 Run、10 万商品记录。 | 压测 |
| NFR-AVAIL-01 | 可用性 | Pilot 月可用性 ≥99.5%，计划维护除外。 | 监控 |
| NFR-REL-01 | 数据可靠性 | 已 ACCEPT 的 ReviewDelta、DecisionTrace、Export 元数据不得丢失。 | 事务/备份恢复 |
| NFR-REL-02 | 幂等性 | Run、Review Decision、Export 重复提交不产生重复业务对象。 | 故障注入 |
| NFR-DR-01 | 灾备 | RPO ≤24h，RTO ≤4h；发布前完成恢复演练。 | 演练报告 |
| NFR-SEC-01 | 认证授权 | 服务端 Session、Argon2id、最小权限、审计；关键操作 CSRF 防护。 | 安全测试 |
| NFR-SEC-02 | 上传安全 | MIME sniffing、扩展名/内容一致、大小限制、EXIF 清理；外部试点启用恶意文件扫描。 | 恶意 fixture |
| NFR-SEC-03 | Prompt Injection | 上传内容不能提升指令优先级、调用工具、读取 Secret 或改变控制流。 | 对抗测试 |
| NFR-SEC-04 | 供应链 | 锁定依赖、SBOM、依赖/镜像扫描；高危漏洞阻断发布。 | CI |
| NFR-PRIV-01 | 最小化 | 不做人脸识别/验证，不存面部向量/生物模板；仅任务级可观察属性。 | 代码与数据审计 |
| NFR-PRIV-02 | 未成年人 | 最小采集、严格权限、优先删除；不输出羞辱、性化或危险建议。 | 安全评测/人工审核 |
| NFR-AUD-01 | 审计 | 关键业务状态、规则/Skill/Provider 版本、审核与导出 100% 可追溯。 | 抽样回放 |
| NFR-COST-01 | 成本 | 每个任务有硬成本上限；重试和视觉调用单独计费；超限停止。 | 运行指标 |
| NFR-OBS-01 | 可观测 | 结构化日志、request_id/run_id、队列、错误、Provider、成本和业务指标。 | 监控面板 |
| NFR-MAINT-01 | 模块性 | 领域模块不得越层直接调用 Provider/DB；通过应用接口和适配器。 | 架构测试/代码评审 |
| NFR-MAINT-02 | 测试 | 硬约束与状态机关键路径 100% 行为覆盖；总体行覆盖建议 ≥75%，不作为单一质量判据。 | 测试报告 |
| NFR-UX-01 | 可访问性 | 核心任务/审核流程以 WCAG 2.2 AA 为目标；键盘可操作、清晰焦点、对比度。 | 自动+人工 |
| NFR-COMP-01 | 浏览器 | Chrome/Edge/Firefox/Safari 最近两个稳定版本。 | Playwright/人工 |
| NFR-LOC-01 | 语言 | 中文为默认；关键状态、错误码和对象 ID 保留英文规范名。 | UI 检查 |
| NFR-PERF-05 | 内容编译 | 专业决策就绪后，单平台 P50≤90s、P95≤240s；3 平台可并行。 | 步骤时延/试点 |
| NFR-PERF-06 | 钩子定向返工 | 只改标题/开场时 P95≤90s，不重新跑专业决策。 | E2E |
| NFR-SCALE-02 | 品牌 | 首版至少支持 20 个品牌、3 个同时活跃 Pilot、跨品牌任务。 | 容量/权限测试 |
| NFR-SEC-05 | 品牌隔离 | 品牌范围越权读取/枚举/下载为 0；对象存储签名 URL 保留 scope。 | 负例/渗透测试 |
| NFR-REL-03 | 内容包一致性 | 同一 package 的 JSON/DOCX/PDF/XLSX/SRT/媒体清单由单一 canonical object 渲染，哈希清单完整。 | 导出重放 |
| NFR-REL-04 | 上传容错 | 批量导入部分失败不回滚已成功文件；每文件可重试且幂等。 | 故障注入 |
| NFR-AUD-02 | 内容可追溯 | 每个标题、脚本块、镜头与事实主张可定位 decision_id/product_id/evidence/profile versions。 | 抽样回放 |
| NFR-MODEL-01 | 性能预测可信度 | 无足够样本时不得输出 CTR/完播率概率；有模型时输出校准区间、样本窗与版本。 | 协议/负例 |
| NFR-CONT-01 | 平台原生 | 同一 Decision 的跨平台结构、钩子、信息组织与 CTA 必须实质不同。 | 内容矩阵/盲评 |
| NFR-CONT-02 | 互动真实性 | 系统不得生成假用户身份、虚假评价、刷量或自动评论执行。 | 静态/对抗测试 |
| NFR-OPS-01 | ECS 可部署 | 全新 ECS 在 60 分钟内按 Runbook 完成部署、迁移、健康检查与首个 E2E。 | AT-ECS-01 |

## 15.1 文件与上传限制默认值

| 项目 | 默认限制 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单图片 | 10 MB；JPG/PNG/WebP | 超限拒绝；不自动压缩原图后假装同一资产 |
| 单文档 | 25 MB；CSV/XLSX/JSON/PDF/DOCX | 解析器沙箱/超时；宏文件拒绝 |
| 单任务总上传 | 200 MB / 100 文件 | 可配置；批量更大走离线导入 |
| CSV/XLSX 行数 | 10 万行/文件 | 更大走分片导入 |
| 签名下载 URL | 15 分钟 | 授权用户可重新申请 |
| 图片像素 | 最小短边 400px；单图解码像素默认≤80MP；超长边≤20,000px | 防止低质输入与解码炸弹；超限可离线转码后重传 |
| 图片格式 | P0 JPG/PNG/WebP；P1 HEIC/HEIF/AVIF；拒绝 PSD/可执行/伪扩展名 | 原件保留；工作副本统一 sRGB 或记录色彩空间 |
| 文档细节 | CSV UTF-8/GB18030；XLSX 多 Sheet；PDF 文本/扫描标记；DOCX 解析表格/图片引用 | 不保证 OCR 全自动；低文本覆盖进入 NEEDS_CONFIRMATION |
| 直传 | 单文件>20MB 默认 OSS 直传；支持取消、重试、部分成功 | API 只签发临时凭证与接收元数据 |

# 16. 度量与离线评测（Measurement）

## 16.1 三张评分卡，禁止混成一个总分

| 评分卡 | 核心问题 | 主要比较 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Professional Capability | 系统是否比一个好 Prompt 更强、且专业上不翻车？ | D-full vs P-only；C-lite vs D-full | constraint/mechanism/open-decision/alternatives/failure conditions/correct refusal |
| Content Production Capability | 系统能否把专业决策变成平台原生、有记忆点、可直接制作的作品？ | D-full content vs P-only content；平台变体间 pairwise | decision fidelity、hook、narrative insight、platform grammar、script-shot、non-template、feasibility |
| Operational / Business | 系统放进工作流是否值得用？ | D-full vs H | task time、edit burden、publishable rate、Founder/expert workload、unit cost、content outcome |

## 16.2 指标定义

| ID | 指标 | 定义 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-C01 | Hard Constraint Violation Rate | 违反库存/品牌硬规则/品类安全/授权的候选或交付占比 | 0 为硬门 |
| M-C02 | Product Reference Integrity | SKU/style/color/product_id 引用正确率 | 100% |
| M-C03 | Fact Integrity | 输出事实与权威来源一致；推断有 provenance/confidence | 关键事实 100% |
| M-C04 | Mechanism Correctness | 取舍是否符合专业机制、冲突处理是否成立 | Founder 盲评 rubric |
| M-C05 | Open-decision Quality | 是否落在合理解族，且方案之间有实质差异 | 不设唯一 Gold |
| M-C06 | Alternative Quality | 替代方案是否合法、不同且说明代价 | rubric/ pairwise |
| M-C07 | Failure-condition Awareness | 是否说明在何种变化下方案失效 | rubric |
| M-C08 | Correct Refusal | 不可行/证据不足时是否正确拒绝 | 高风险独立硬门 |
| M-O01 | Task Cycle Time | 从提交到待审核/接受的系统与人工耗时 | 按任务类型分层 |
| M-O02 | Edit Burden | 修改字段数、字符量、编辑分钟、REWORK 次数 | 中位数+p75 |
| M-O03 | Publishable Rate | 无需 REWORK 即可接受或仅 MINOR_EDIT 的比例 | 建议目标 ≥75% |
| M-O04 | Founder Workload | Founder 每任务操作分钟 | 单列，不混专家工时 |
| M-O05 | Cost per Accepted Task | 模型+媒体+基础设施+人工完全成本/接受任务 | engagement-period |
| M-O06 | Inventory Revalidation Failure | L5C 通过但 L9 因库存失效的比例 | 用于调整快照 TTL |
| M-V01 | Visual Fidelity | 概念视觉对商品身份和搭配关系的忠实度 | RV-F3；不等于 commerce grade |
| M-P01 | Decision–Content Fidelity | 商品、角色、机制、边界、风险、替代在内容包中的一致性 | 关键字段 100% |
| M-P02 | Platform Grammar Compliance | 是否满足目标平台的结构、节奏、关键词/镜头/分享语法 | Profile 必填项 100%；盲评 |
| M-P03 | Hook Portfolio Quality | 3 个钩子是否实质不同、相关、非标题党 | Founder pairwise；硬门+rubric |
| M-P04 | Narrative Insight | 是否有新判断、冲突、转折和可记忆结论，而不是正确废话 | 内容盲评 |
| M-P05 | Script–Shot Coverage | 脚本关键节点有画面/口播/屏显承载 | 100% |
| M-P06 | Product Role Fidelity | 商品在文案与镜头中的角色与 Decision 一致 | 100% |
| M-P07 | Interaction Readiness | 是否覆盖真实问题、质疑和官方响应，且无身份伪装 | 硬门 + rubric |
| M-P08 | Non-template Diversity | 同类任务的标题/钩子/结构/CTA 重复程度 | 相似度告警 + 人工复核 |
| M-P09 | Production Feasibility | 给定人员/场地/素材/预算能否直接执行 | 制作人员评分 |
| M-P10 | Content Battle Proxy | 按平台分项的预发布相对战力分 | 仅排序/建议；不等于 CTR/完播率 |
| M-P11 | Performance Prediction Calibration | 启用模型后预测区间与实际结果的校准误差 | 样本门满足才运行；时间外验证 |
| M-O07 | Platform Outcome Snapshot | 曝光→消费→互动→转粉→商品点击的真实漏斗 | 按平台口径与时间窗分层 |

## 16.3 评测臂与决策树

| Arm | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| P-only | Foundation Model + Founder-authored Prompt | 证明完整系统是否超越好 Prompt |
| C-lite | Styling Skill + Deterministic Constraints + Minimum Trace | 检验轻内核是否已足够 |
| D-full | Full Canonical Runtime | 完整支线运行时 |
| H | 当前人工生产流程 | 现实运营基线 |

A. D-full 显著优于 P-only/H，且优于 C-lite → 完整内核路线存在增量，继续。 B. C-lite 已显著优于 P-only，而 D-full 对 C-lite 无实质增量 → 停在 Skill + Constraint 路线，砍掉重内核。 C. C-lite/D-full 均不能证明对 P-only/H 的实际优势 → 停止或 Pivot；不得用更多治理产物掩盖失败。 前置门：D-full_material_delta=false 时，C-lite vs D-full = NOT_RUN。

## 16.4 Protocol 与权重

| 文件 | 承载内容 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| evaluation_protocol.v0.3.1.yaml | metric/threshold/sample/aggregation/fail/insufficient evidence/scorecard | Founder 内容 Owner 与唯一 Freeze Authority |
| styling_policy_weights.v0.3.1.yaml | brand_alignment/scenario_fit/novelty/commercial_usability/persona_alignment 等软权重 | Founder 确认；工程侧只序列化 |
| EvaluationRunManifest | 两文件 commit+sha256、model/skill/rule/provider/schema versions、arm ids | 系统生成；不可修改 |
| content_evaluation_protocol.v0.3.1.yaml | 内容硬门、rubric、平台分项、样本/盲评/预测启用门 | Founder 内容 Owner 与唯一 Freeze Authority |
| content_strategy_weights.v0.3.1.yaml | 平台内容生成/排序软目标权重；与评测阈值分离 | Founder/Content Owner 确认；工程侧只序列化 |
| platform_grammars/*.v0.3.1.yaml | 平台语法、证据等级、字段、指标映射、禁用模式 | Founder/Content Owner；Run Manifest 钉 hash |

## 16.5 数据面与隔离

| 数据面 | 允许内容 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| STORE-R | 真实任务、ReviewDelta、失败案例、接受知识、回归测试、现实指标 | 不得冒充独立隐藏能力考试 |
| STORE-A | 独立隐藏品牌/题目/答案/评分边界；上游待就绪 | 运行时、主仓、Planner、Guardian、生产证据、Accepted Knowledge 均不得读取/写入 |
| Content Outcome Evidence | 发布状态、平台指标、投流/活动/账号等已知上下文 | 不得直接进入 Accepted Knowledge/Profile；先形成 Candidate |

## 16.6 首轮正式评测前置门

- Founder 亲自完成 P-only Prompt；系统必须停下提醒，禁止代写。

- evaluation_protocol 与 styling_policy_weights 均冻结并记录 SHA-256。

- 每个 Arm 有真实不同的处理差异；无 material delta 的比较标记 NOT_RUN。

- 输出匿名化、标签隐藏、随机呈现；Reviewer identity/role 记录。

- Professional 与 Operational 两张评分卡分别出 Verdict。

- 任何阈值修改生成新 protocol version；旧 Run 不能用新阈值解释。

## 16.7 Content Battle Score 的两阶段实现

| 阶段 | 输出 | 方法 | 启用门 | 禁止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 PRE_FLIGHT_PROXY | 0-100 分项、相对排名、弱点与改进建议 | 确定性特征 + Founder 冻结 rubric + 可选 LLM evaluator；不输出概率 | BR4 即可 | 称为 CTR/完播率预测；用高分抵消事实/安全硬门 |
| P1 CALIBRATED_PREDICTION | 每平台指标区间、置信度、校准报告 | Logistic/HistGradientBoosting + 时间切分 + Platt/Isotonic；短视频使用时长归一/分位特征 | 每平台≥500 有效发布样本、≥100 正例、≥3 品牌、≥3 月、口径稳定 | 跨平台共用一个模型；随机切分泄漏；深度模型/Feature Store 先行 |
| INSUFFICIENT_EVIDENCE | 只显示 Proxy 与缺口 | 样本/口径/漂移门失败时自动降级 | 默认状态 | 为了好看硬给 67%“爆款概率” |

Content Battle Score 的正确定位 它是“发布前版本选择和定向修改工具”，不是命运预测器。低分时系统必须指出是钩子弱、平台语法错、脚本节奏平、商品融入硬、还是制作条件不足；不能只吐一个神秘总分。真实表现回传用于校准候选规律，但不自动洗掉专业底线。

# 17. 测试策略与质量门

## 17.1 测试金字塔

| 层 | 对象 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| Unit | 规则函数、状态机、Mapper、Ranker、权限 | 快速、确定性、边界值 |
| Property | LLM-off 不变性、幂等、状态转换、规则单调性 | Hypothesis 随机输入，不依赖模型 |
| Contract | M1 Schema、Provider Adapter、Export Schema、API | 兼容与版本漂移 |
| Integration | PostgreSQL、对象存储、Job Queue、导出 | 事务、重试、故障恢复 |
| E2E | 创建任务→运行→审核→导出 | Playwright；真实 UI 用户旅程 |
| Regression | STORE-R 失败案例与版本升级 | 模型/Skill/Rule/Provider 变化必跑 |
| Adversarial | Prompt injection、事实幻觉、库存过期、视觉偏离、越权 | 安全与专业红线 |
| Scenario Contract | 反常识搭配、库存替换、跨平台内容、品牌隔离、上传/ECS | 输入/合法结果族/禁止结果/Trace/评分；少而致命 |

## 17.2 每个功能的 Definition of Done

- 用户能在 UI 或 API 完成目标，并得到明确成功/失败反馈。

- 领域规则和权限有单元/属性测试；关键路径有集成或 E2E。

- 状态、版本、成本和审计可观察；错误码可行动。

- 数据迁移/回滚路径明确；不可变对象不被覆盖。

- 没有新增通用平台、第二套真源或不必要基础设施。

- 演示脚本基于真实业务场景，不用空壳 fixture 冒充。

- 产品负责人/Founder 按验收口径确认；Checker 数量不作为证据。

## 17.3 发布门

| 门 | 要求 |
| --- | --- |
| G1 功能 | P0 用户旅程全部 E2E PASS；无 P0/P1 阻断缺陷 |
| G2 专业硬门 | 库存/商品引用/品牌硬规则/品类安全/自动发布违规为 0 |
| G3 数据 | 备份恢复演练通过；迁移可回滚；审计抽样可回放 |
| G4 安全 | 高危漏洞 0；越权/Prompt injection/文件上传对抗测试通过 |
| G5 运营 | Pilot 任务量达到协议要求；可发布率/编辑负担/耗时有真实证据 |
| G6 成本 | 任务成本有上限；单位经济台账可对账 |
| G7 评测 | STORE-R 回归通过；正式能力结论按协议给出 PASS/FAIL/INSUFFICIENT_EVIDENCE |
| G8 Founder | Founder 明确发布裁决；未裁决 production_servable=false |
| G9 内容产品 | Content 硬门 0 违规；平台原生/脚本—镜头/制作可行性达到冻结门；至少 3 个真实平台包通过 Founder 盲评 |
| G10 多品牌/ECS | ≥3 品牌 Pilot、隔离负例、混合上传、ECS 冷部署/恢复/回滚全部通过 |

## 17.4 P0 高压端到端与内容测试矩阵

| ID | 场景 | 输入/触发 | P0 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-AESTH-01 | 跨风格张力与冲突机制 | 重工中式马甲+科技工装裤+缎面吊带裙；摇滚场景 | 允许全用/两件/无解三类合法结论；机制、主次、场景和证据成立；不硬凑 |
| AT-INFEASIBLE-01 | 强迫全用时的不可行性 | 必须三件全用 | 无专业可接受解时明确拒绝并指出冲突；拒绝不是失败 |
| AT-INVENTORY-01 | 核心商品库存失效替换 | 绑定库存快照后核心裤失效 | 只从合法货盘替换；搭配、脚本、镜头、商品表同步更新 |
| AT-SCENE-01 | 白 T+黑裤五场景 | 面试/约会/出差/遛狗/晚宴 | 货盘充足时五种结构实质不同、配饰 SKU 不重复；不虚构 |
| AT-SCENE-02 | 商品池不足 | 鞋包不足 | 给可完成场景和缺口；不为了“无限裂变”编 SKU |
| AT-MUTATE-01 | 消费者/场景突变最小差异重规划 | 都市通勤→45 岁低预算人群 | 生成新 Revision、只改受影响商品/内容、保留未受影响字段、输出 diff |
| AT-TRACE-01 | 决策回放与假权重阻断 | 要求解释推荐权重 | 显式权重存在才展示；模型判断标 MODEL_JUDGMENT；同 Manifest 可回放 |
| AT-BRAND-01 | 三品牌同时入驻与隔离 | A/B/C 品牌并行 | 三品牌 ACTIVE；A Reviewer 读 B 返回 403；规则/Voice 不串用 |
| AT-CROSSBRAND-01 | 跨品牌搭配任务 | A 外套+B 裤+C 配饰 | 绑定版本与角色；冲突优先级可追溯；未授权品牌不出现 |
| AT-UPLOAD-01 | 混合格式批量上传 | JPG/PNG/WebP/CSV/XLSX/PDF/DOCX 大小不一 | 原件保存、派生可追溯、逐文件状态、部分成功、可重试 |
| AT-UPLOAD-02 | 灾难文件 | 损坏图/伪扩展名/宏/密码 PDF/解码炸弹 | 隔离或拒绝，不进入模型，不拖垮整批 |
| AT-ECS-01 | 全新 ECS 冷部署 | 空白 ECS + RDS/OSS | 60 分钟内完成迁移、登录、上传、运行、内容编译、审核、导出 |
| AT-ECS-02 | Worker 崩溃恢复 | 模型调用/导出中杀 Worker | 租约恢复、不重复对象/成本、Trace 不丢 |
| CT-PLAT-01 | 同一 Decision 三平台原生投影 | 小红书+抖音+视频号/公众号 | 核心事实一致；结构、钩子、节奏、配图/镜头和 CTA 实质不同 |
| CT-HOOK-01 | 黄金开场 3 选 1 | 同一平台同一方向 | 三版本机制不同；说明适用场景/风险；人工可选 |
| CT-HOOK-02 | 标题党阻断 | 强冲突标题但正文/商品不支持 | 内容相关性与 claim evidence 硬门失败 |
| CT-XHS-01 | 搜索+审美笔记 | 场景/身材/风格关键词 | 关键词计划、标题、首图、正文与收藏价值一致；不堆词/伪造热搜 |
| CT-DY-01 | 短视频节拍与镜头 | 30/60 秒版本 | 前段建立真实冲突；节拍/字幕/镜头覆盖；时长可执行 |
| CT-WX-01 | 视频号/长文信任与分享 | 同一专业命题 | 自然商品融入、故事/价值完整、可转发；不机械硬广 |
| CT-INTERACT-01 | 互动响应而非假评论 | 要求“路人质疑+老粉反驳” | 改写为预期质疑与官方响应；禁止身份伪装/虚假评论 |
| CT-INVENTORY-01 | 库存变化传播到内容全链 | 拍摄前 SKU 失效 | 正文、口播、字幕、镜头、CTA、商品链接全量失效/返工 |
| CT-FACT-01 | 高质量虚构顾客故事 | 模型生成“真实顾客逆袭” | 必须删除、改为假设情境或补证据；质量高不豁免 |
| CT-TEMPLATE-01 | 正确但平庸模板化 | 连续 10 任务 | 结构/标题/钩子重复触发告警；不能仅因事实正确得高分 |
| CT-OUTCOME-01 | 深度指标导入 | 平台 CSV 字段差异 | 口径映射、时间窗、缺失和来源可追溯；不把点赞当万能指标 |
| CT-FEEDBACK-01 | 表现候选不自动改真源 | 一条内容异常爆量 | 形成 PatternCandidate；Founder 未接受前 Profile/Skill/Rule 哈希不变 |
| CT-MODEL-01 | 预测证据不足 | 样本<启用门 | 状态 INSUFFICIENT_EVIDENCE；不输出 CTR/完播率概率 |

# 18. 开发顺序、里程碑与交付

## 18.1 总体路线

|  | 正确开发顺序 仓库与最小骨架 → 用户/商品/任务 → 硬约束合法空间 → 模型多解与 DecisionTrace → 叙事/审核/导出 MVP → 可选视觉 → Evidence/Regression/Measurement → NFR 加固与发布裁决。 |
| --- | --- |

## 18.2 里程碑计划（建议 20–24 周，4 人核心团队）

| 里程碑 | 周期 | 目标 | 主要交付 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR0 | 1 周 | 支线合同、可运行骨架与 ECS staging 骨架 | PRD v0.3.1、runtime/、DB migration、web/api/worker、Docker Compose、ECS Runbook、Pinned Reuse Ledger、最小 CI | 本地与干净 ECS 能登录并创建 Draft Task；治理产物≤8 项 |
| BR1 | 3 周 | 多品牌、商品、混合上传与任务基础 | 邀请/权限、BrandOnboarding、3 品牌、Upload/Derived/Import、Canonical Pool、TaskBrandBinding | J-03/J-07 可演示；混合上传与品牌隔离负例通过 |
| BR2 | 2 周 | 确定性规则与合法候选空间 | 有限规则、L5A/L5C/L9 共享引擎、库存 TTL、商业事实可选 Schema | 真实商品池稳定输出合法空间；硬规则 0 漏过 |
| BR3 | 3 周 | 模型多解、Ranker 与 DecisionTrace | Skill v0.1、Adapter、候选、Decision Bundle/Trace、ContentAnchor | 从提交到专业决策 E2E；反常识/无解/库存替换测试通过 |
| BR4 | 4–5 周 | 内容策略、平台语法、审核与 3+1 交付 MVP | Narrative/Style/Platform/Hook profiles、3 Directions、ContentPackage、脚本/镜头/互动、Battle Proxy、Reviewer、导出 | CT-PLAT/HOOK/XHS/DY/WX/FACT/TEMPLATE 通过；内容包可直接制作 |
| BR5 | 2 周 | 可选概念视觉与成品复验 | Image Adapter、CONCEPT_ONLY、provenance、ShotPlan 输入、visual QA、RV-F3、L9 | visual ON/OFF/FORCED_ON 正确；视觉偏离定向返工 |
| BR6 | 2 周 | 深度发布回传、Evidence 与 STORE-R | Publication/Metric import、PatternCandidate、Knowledge State、回归 | 真实指标可导入；无自动 Profile/Knowledge 晋级；回归可阻断 |
| BR7 | 3 周 | 三张评分卡与多品牌试点 | Protocol/Weights、4 arms、Content blind review、运营指标、单位经济、≥30 任务/≥3 品牌 | 输出专业/内容/运营三张独立 Verdict；Prediction 默认可保持不足证据 |
| BR8 | 2–3 周 | ECS 生产加固与发布裁决 | 安全、监控、备份恢复、性能、回滚、Runbook、缺陷收口 | 10 道发布门齐备；Founder PASS/CONDITIONAL/BLOCK |

## 18.3 可并行关系

| 并行窗口 | 允许并行 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| P1 BR1 | 前端页面骨架与后端 Brand/Product API；导入适配器与权限测试 | 不提前做模型推理或通用平台 |
| P2 BR3 | Skill/Adapter 与 Decision UI；Provider mock 与领域验证 | 在规则引擎未稳定前宣称内核完成 |
| P3 BR5/BR6 | 视觉投影与 Evidence 数据模型可部分并行 | 让视觉阻塞文本 MVP；让知识候选自动进入生产 |
| P4 BR7/BR8 | 试点数据采集与部分 NFR 加固 | 评测未冻结先看结果再定阈值 |

## 18.4 团队建议

| 角色 | 建议投入 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Tech Lead / Backend | 1 FTE | 领域架构、Orchestrator、规则、数据、API、部署 |
| Full-stack | 1 FTE | React 工作台、Reviewer、API 集成、E2E |
| AI/Content Engineer | 1 FTE | Skill、候选/Ranker、内容策略/平台语法/战力 Proxy、评测与对抗用例 |
| QA/Product Engineer | 1 FTE | 验收、混合导入、内容制作可执行性、E2E、导出、试点度量 |
| Founder / Domain Owner | 0.3-0.5 FTE | 品牌/品类/专业裁决、P-only Prompt、审核、知识接受、发布 |

## 18.5 每个里程碑的交付纪律

- 一个里程碑只有一份简短计划、一条可演示用户旅程、一组必要测试和一份变更说明。

- 不要求每个执行包都独立走 Guardian/Founder 大审；不可逆安全/数据边界变更和里程碑收口才需要。

- Guardian 复用主线角色，只读、只出工程意见、无仓库写权限，不接入生产运行链。

- 新 Commit 会使绑定旧 Commit 的审查结论失效，但不因此要求每个小改动都造一套“审查基础设施”。

# 19. 风险登记表

| ID | 风险 | 概率 | 影响 | 缓解/监控 | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 治理/自证再次吞噬产品 | 高 | 高 | 每里程碑必须交付用户旅程；禁止 Checker 数 KPI；BR0 限 1 周/≤8 项产物 | Tech Lead/Founder |
| R-02 | 基础模型并非合格服装专家 | 中 | 高 | P-only/C-lite/D-full 对照；正确拒绝；人工审核；不预设能力 | AI Lead/Founder |
| R-03 | 开放任务被强行唯一答案化 | 中 | 高 | 合法解族、pairwise/盲评、记录被舍弃合法候选 | AI Lead |
| R-04 | 模型幻觉覆盖商品事实 | 高 | 高 | 事实优先级、结构化上下文、L5C/L9、unknown/needs_confirmation | Backend/AI |
| R-05 | 库存过期导致交付失效 | 中 | 高 | 绑定快照、TTL、L9 重验、替代策略 | Backend |
| R-06 | 视觉生成改变商品身份 | 高 | 高 | render-only、源素材、VLM QA、CONCEPT_ONLY、人工审核 | AI/QA |
| R-07 | 童装/青少年/亲子安全违规 | 低-中 | 极高 | 品类硬规则、100% Founder 高风险审核、无自动发布 | Founder/QA |
| R-08 | Prompt injection 与恶意文件 | 中 | 高 | 不可信内容隔离、无工具执行、文件扫描/MIME/超时、对抗测试 | Tech Lead |
| R-09 | Reviewer 越权或直接改决策 | 中 | 高 | Assigned scope、API 权限、字段编辑分类、决策改动转 REWORK | Backend/QA |
| R-10 | Provider 故障/涨价/政策变化 | 中 | 中-高 | 适配器、静态可切换 Provider、成本上限、回归 | Tech Lead |
| R-11 | 知识飞轮把偶然修改当规则 | 中 | 高 | Evidence→Candidate→Review→Accepted；Founder 接受；不自动晋级 | Founder/AI |
| R-12 | 生产数据污染 STORE-A | 低 | 极高 | 独立凭证/存储；运行时零访问；单向边界；净化证明 | Founder/Security |
| R-13 | M1 复用资产把运动/旧口径带入支线 | 中 | 中 | Pinned Reuse + Adapter；支线 [F] 优先；SPORT disabled tests | Tech Lead |
| R-14 | 文档导出与专业决策漂移 | 中 | 高 | 单一 Decision Truth、L9 内容一致性、不可变 Revision | Backend/QA |
| R-15 | Founder 审核成为瓶颈 | 高 | 中-高 | 邀请制 Reviewer、风险分层、MINOR_EDIT、工作量度量；不牺牲硬门 | Founder/Product |
| R-16 | 单位经济记录与价格禁令冲突 | 中 | 中 | 只按 engagement-period 聚合；无 package_id-price 映射 | Founder |
| R-17 | 技术栈过新/依赖安全问题 | 中 | 中 | LTS/受支持版本、lockfile、SBOM、月度补丁、回归 | Tech Lead |
| R-18 | 过早平台化/多租户化 | 中 | 高 | 单组织多 engagement；公共 API/Billing/tenant admin FUTURE | Founder/Tech Lead |
| R-19 | 技术理性压过内容商业价值 | 高 | 极高 | 用户付费对象写入目标/里程碑；BR4 以真实平台包和盲评验收；Decision 只算内部底稿 | Founder/Product |
| R-20 | 内容正确但平庸模板化 | 高 | 高 | 3 Directions、Hook portfolio、Narrative Insight、模板多样性与真实制作复盘 | Content Owner |
| R-21 | 迷信平台算法/伪造权重 | 高 | 高 | Profile evidence_level/as_of；无秘密权重；Proxy/Prediction 分层；不足证据硬降级 | AI/Content |
| R-22 | 假评论/虚假互动损害信任与合规 | 中 | 高 | InteractionPlaybook 仅官方响应；身份伪装硬阻断；无自动评论 | Founder/QA |
| R-23 | 表现数据直接污染平台语感/专业知识 | 高 | 高 | Outcome→PatternCandidate→人工接受→新版本；记录混杂因素与反例 | Founder/AI |
| R-24 | 多品牌数据/规则串用 | 中 | 极高 | brand scope、TaskBrandBinding、对象存储前缀、403 负例、导出审计 | Backend/QA |
| R-25 | 文件格式/大小/恶意输入导致任务崩溃 | 高 | 高 | 直传、隔离、像素/大小上限、逐文件状态、部分成功、恶意测试 | Backend/QA |
| R-26 | ECS 部署可运行但不可恢复 | 中 | 高 | RDS/OSS、冷部署、备份恢复、回滚、RAM Role、SLS 告警 | Tech Lead |
| R-27 | Content 模块演变成新平台 | 中 | 高 | 一个 bounded context、2+1 调用上限、4 Profile、无 CMS/DSL/Feature Store | Tech Lead/Founder |

## 19.1 风险触发升级原则

- 只有真实负载、客户需求、SLO 或安全证据触发，才允许激活更重架构。

- “未来可能需要”不是引入微服务、Kubernetes、向量数据库、动态路由或企业 IAM 的理由。

- 风险缓解不得创造比风险本身更大的系统；例如为了证明 STORE-A 不可访问，主仓 Checker 不能登录 STORE-A。

# 20. 待决事项与未来激活条件

## 20.1 Founder 签署本 PRD 时需确认的事项

| ID | 待决 | 建议默认 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBD-01 | 是否正式采纳 D-1～D-6 与 NEW-01/02 的建议默认 | 建议全部采纳；符合最小架构与评测可解释性 | 阻断 BR7 正式评测，不阻断 BR0-BR6 |
| TBD-02 | 首个生产/试点部署地域与云服务 | 先选单地域；影响模型、对象存储、数据合规和邮件 | 阻断 production，不阻断开发 |
| TBD-03 | 首个 LLM/VLM/Image Provider | 每类只激活一个；保留第二适配器但不动态路由 | 阻断 BR3/BR5 联调 |
| TBD-04 | 默认库存快照 TTL | 建议批量导入 24h；近实时试点 30min；由数据源标注 | 阻断 BR2 规则冻结 |
| TBD-05 | 数据保留期限与未成年人数据策略 | 采用本 PRD 建议默认后由法律/合规确认 | 阻断 production |
| TBD-06 | 是否允许 engagement-period 聚合收入 | 建议允许；否则只能算成本，无法在系统内算贡献额 | 阻断单位经济完整度 |
| TBD-07 | 首批 Pilot 品牌/任务/平台样本 | 建议 ≥3 个品牌、≥30 个真实任务，覆盖 4 类、3 输入模式、3 种内容平台 | 阻断 BR7 现实结论 |
| TBD-08 | 首批启用平台 | 建议 P0：小红书笔记、抖音短视频、视频号；公众号长文并行启用或在 BR4 后半启用 | 影响 PlatformProfile 和 BR4 范围 |
| TBD-09 | Content Battle Proxy 初始阈值 | 建议只用于 3 版本相对排序；BR4 Founder 校准后再设绝对门 | 不阻断 BR0-BR3；阻断 BR7 正式内容评测 |
| TBD-10 | 表现预测启用门 | 建议采用本 PRD 的每平台≥500 样本/≥100 正例/≥3 品牌/≥3月默认 | 未满足保持 INSUFFICIENT_EVIDENCE |
| TBD-11 | 互动包边界 | 建议正式确认“官方账号响应包可用；伪装用户评论永久禁止” | 阻断 BR4 互动包验收 |

## 20.2 未来能力激活条件

| 未来能力 | 激活门 | 本 PRD 约束 |
| --- | --- | --- |
| 运动品类 | Founder 明确授权 + 完成运动功能/安全规则与专项评测 | 新增 Category Adapter 与政策；首版禁止提前实现 |
| External/Public API | 内部合同连续 3 个版本稳定 + 至少 2 个真实外部集成需求 | 另立 API 产品 PRD；不把内部 API 直接外放 |
| 客户自助/计费/开放平台 | ≥3 个付费组织且运营证明手工开通成为瓶颈 | 另立 SaaS 控制面；当前禁止 |
| 多租户隔离 | 真实多组织并发与法律隔离需求 | 从 engagement scope 演进；先做数据迁移设计 |
| 自动发布 | 新 Founder 裁决、合规评审、Kill Switch/撤回/审计全部实现 | 当前 MANUAL ONLY；不是“开个开关” |
| CONTENT/COMMERCE_GRADE 视觉 | 商品身份/忠实度专项基准达到冻结阈值 + 品牌接受 | 当前只承诺 CONCEPT_ONLY |
| 自动成片/自动配音/数字人 | 有明确商业用例、版权/肖像/成本模型和成片评测标准 | 短视频脚本、分镜、字幕、拍摄 Brief 已是 P0；自动成片另立项 |
| 完整空间陈列/实时成交辅助 | 扩展端口另立 PRD 与业务数据 | 当前 RESERVED_NOT_IMPLEMENTED |
| 向量数据库 | Accepted Knowledge >10k 且结构化检索实测不足 | 先做基准，不按潮流引入 |
| 动态模型路由 | ≥3 Provider 生产使用，静态映射产生可量化损失 | 建立明确路由目标与回归，禁止黑盒自适应 |
| Kubernetes/微服务 | 并发、SLO、多区域、独立扩缩容达到第 13.4 节触发条件 | 先压测证明单体不够 |
| 模型微调 | 独立项目、独立数据治理、独立评测；不作为知识飞轮默认出口 | 与本 Runtime 解耦 |
| 平台表现自动同步 | 官方 API 可用、账号授权、字段稳定且手工导入成为瓶颈 | 只做官方 Adapter；不爬取、不模拟登录 |
| 内容表现预测模型 | 每平台样本门满足且 Proxy 已证明有业务价值 | 使用轻量可校准模型；不自动在线学习 |
| 通用内容管理平台 | 跨项目/多团队资产、审批、排期需求独立成立 | 另立产品 PRD；当前 ContentPackage 不是 CMS |
| 售后挽回/CRM 触达 | OMS/CRM/用户同意/消息授权/效果归因齐备 | 保留 AfterSalesContingencyExtensionPort；当前只可离线建议 |

|  | 收口判断 这条支线的正确野心不是“把所有 AI 基础设施都造一遍”，而是把服装搭配这一件事做成可运行、可复验、可解释、可人工纠错、可持续学习的专业系统。做不到这一点，平台化只是昂贵的遮羞布；做到这一点，API 与 Platform 以后自然有资格长出来。 |
| --- | --- |

# 附录 A｜建议复用的 M0/M1 资产映射

| 资产 | 来源 | 用途 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01_contracts_and_schemas/capability_contract.v1.0.yaml | main@c3f6ad3 | 能力边界/非目标参考 | 只读；支线 [F] 冲突优先 |
| 01_contracts_and_schemas/input_output_boundary.v1.0.yaml | main@c3f6ad3 | 输入/输出对象清单参考 | 通过 Adapter 消费 |
| 01_contracts_and_schemas/m1_interface_handoff.v0.1.yaml | main@c3f6ad3 | 19 Schema、14 维、约束 ID 的派生接口面 | 按 schema_id/constraint_id 引用 |
| 01_contracts_and_schemas/m1_object_model/brand_truth_pack.schema.v0.1.json | main@c3f6ad3 | Brand Truth 输入兼容 | draft-07 入口校验 |
| 01_contracts_and_schemas/m1_object_model/garment_and_inventory.schema.v0.1.json | main@c3f6ad3 | 商品/库存输入兼容 | 映射到 Canonical Product Pool |
| 01_contracts_and_schemas/m1_object_model/styling_task_context.schema.v0.1.json | main@c3f6ad3 | 任务上下文兼容 | 支线扩展用新版本，不原位改 |
| 01_contracts_and_schemas/m1_object_model/StylingResultBundle.schema.v0.1.json | main@c3f6ad3 | 输出对象语义参考 | 支线 Decision Bundle 可保持兼容子集 |
| 01_contracts_and_schemas/m1_object_model/styling_decision_trace.schema.v0.1.json | main@c3f6ad3 | DecisionTrace 参考 | 保留被舍弃合法候选族 |
| 01_contracts_and_schemas/m1_object_model/brand_style_space.v0.1.yaml | main@c3f6ad3 | 14 维风格空间 | 直接钉版本复用 |
| 01_contracts_and_schemas/category_adapter_contracts/womenswear.adapter.v0.1.yaml | main@c3f6ad3 | 女装约束参考 | 复核后映射 |
| 01_contracts_and_schemas/category_adapter_contracts/kidswear.adapter.v0.1.yaml | main@c3f6ad3 | 童装约束参考 | 高风险 100% Founder 审核 |
| 01_contracts_and_schemas/category_adapter_contracts/teen_trend.adapter.v0.1.yaml | main@c3f6ad3 | 青少年约束参考 | 高风险 100% Founder 审核 |
| 01_contracts_and_schemas/category_adapter_contracts/family_trend.adapter.v0.1.yaml | main@c3f6ad3 | 亲子约束参考 | 高风险 100% Founder 审核 |
| 01_contracts_and_schemas/category_adapter_contracts/sport_trend.adapter.v0.1.yaml | main@c3f6ad3 | 仅作历史参考 | 不得进入 Active Category Registry |

实施时必须为每项实际复用资产生成 PinnedReuseRecord，并计算文件 SHA-256；上表中的 Git commit 不是 artifact_sha256 的替代。

# 附录 B｜核心错误码目录

| 错误码 | 规范名 | 用户含义 | 建议动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-001 | NOT_AUTHENTICATED | 未登录/Session 失效 | 重新登录 |
| AUTH-002 | NOT_AUTHORIZED | 无对象权限或未指派 | 联系 Founder |
| AUTH-003 | INVITATION_INVALID | 邀请过期/撤销/已使用 | 请求新邀请 |
| INPUT-001 | UNSUPPORTED_FILE | 文件类型/宏/内容不支持 | 转换后重传 |
| INPUT-002 | FILE_PARSE_FAILED | 解析失败 | 检查模板/编码 |
| INPUT-003 | MALICIOUS_FILE_REJECTED | 文件安全检测失败 | 删除风险内容 |
| INPUT-004 | UPLOAD_LIMIT_EXCEEDED | 文件/任务总量超限 | 分批导入 |
| FACT-001 | AUTHORITATIVE_FACT_CONFLICT | 同等级权威事实冲突 | 人工确认 |
| FACT-002 | REQUIRED_FACT_MISSING | 关键事实缺失 | 补充或收窄结论 |
| FACT-003 | PROHIBITED_VISUAL_INFERENCE | 尝试从图片推断禁区属性 | 使用结构化来源 |
| RULE-001 | NO_LEGAL_CANDIDATE | 硬约束后无合法候选 | 调整商品范围/补货，不能放松硬门 |
| RULE-002 | BRAND_HARD_RULE_VIOLATION | 违反品牌硬规则 | 更换候选 |
| RULE-003 | CATEGORY_SAFETY_VIOLATION | 违反品类安全 | 停止/更换方案 |
| RULE-004 | INVENTORY_UNAVAILABLE | 商品不在快照或不可售 | 刷新/替换 |
| RULE-005 | CATEGORY_NOT_AUTHORIZED | 品类未授权（如 SPORT） | Founder 授权后另立版本 |
| MODEL-001 | PROVIDER_UNAVAILABLE | Provider 不可用 | 按策略重试/切换已验证配置 |
| MODEL-002 | MODEL_TIMEOUT | 模型调用超时 | 重试或缩小任务 |
| MODEL-003 | MODEL_OUTPUT_INVALID | 结构化输出无效 | 新 Run/切换 Provider |
| MODEL-004 | COST_BUDGET_EXCEEDED | 成本上限达到 | 提高预算/减少候选/关闭视觉 |
| MODEL-005 | PROMPT_INJECTION_BLOCKED | 不可信内容试图改变指令 | 检查上传内容 |
| CAND-001 | PRODUCT_REFERENCE_INVALID | 候选引用无效商品 | 排除候选 |
| CAND-002 | ALL_CANDIDATES_REJECTED | 所有候选校验失败 | 补证据/重跑 |
| VIS-001 | VISUAL_PROVIDER_UNAVAILABLE | 视觉 Provider 不可用 | 关闭商业视觉或稍后重试 |
| VIS-002 | VISUAL_FIDELITY_FAILED | 视觉偏离商品/决策 | 定向重做 L8 |
| VIS-003 | ASSET_GRADE_MISSING | 缺资产等级/免责 | 补齐后重验 |
| DEL-001 | DELIVERY_DECISION_MISMATCH | 成品与决策不一致 | 重做投影 |
| DEL-002 | INVENTORY_SNAPSHOT_EXPIRED | 交付前库存过期 | 刷新并重新决策 |
| DEL-003 | TRACE_OR_PROVENANCE_INCOMPLETE | Trace/来源不完整 | 修复后重验 |
| REVIEW-001 | REVIEW_ASSIGNMENT_REQUIRED | 未指派审核 | Founder 指派 |
| REVIEW-002 | DECISION_EDIT_REQUIRES_REWORK | 决策型字段不能 MINOR_EDIT | 提交 REWORK |
| REVIEW-003 | IMMUTABLE_REVISION | 试图覆盖已导出版本 | 创建新 Revision |
| EXPORT-001 | EXPORT_GENERATION_FAILED | 文件生成失败 | 重试导出，不改 Revision |
| EXPORT-002 | DOWNLOAD_EXPIRED | 签名链接过期 | 重新申请 |
| PUB-001 | AUTOMATIC_PUBLICATION_PROHIBITED | 检测到自动发布动作 | 移除发布调用，人工发布 |
| EVAL-001 | PROTOCOL_NOT_FROZEN | 正式评测协议未冻结 | Founder 冻结 |
| EVAL-002 | FOUNDER_PROMPT_REQUIRED | P-only Prompt 必须 Founder 本人填写 | 系统停下等待 |
| EVAL-003 | NO_MATERIAL_TREATMENT_DIFFERENCE | C-lite/D-full 无真实差异 | 标记 NOT_RUN |
| STORE-001 | STORE_A_ACCESS_PROHIBITED | 运行时尝试访问 STORE-A | 立即阻断并安全调查 |
| BRAND-001 | BRAND_SCOPE_VIOLATION | 品牌范围越权或跨品牌未授权 | 联系 Founder 或修正 TaskBrandBinding |
| INPUT-005 | ASSET_NORMALIZATION_FAILED | 文件可上传但无法安全归一化 | 转换格式或检查原文件 |
| CONTENT-001 | PLATFORM_PROFILE_MISSING | 目标平台语法档案不可用/未版本化 | 选择支持平台或补齐 Profile |
| CONTENT-002 | HOOK_VARIANTS_INSUFFICIENT | 未形成 3 个实质不同的钩子/标题 | 定向重做钩子 |
| CONTENT-003 | SCRIPT_SHOT_MISMATCH | 脚本关键节点与镜头/配图不一致 | 修正脚本或镜头表 |
| CONTENT-004 | CLAIM_EVIDENCE_MISSING | 事实性主张缺证据或越过证据等级 | 删除、收窄或补证据 |
| CONTENT-005 | DECEPTIVE_INTERACTION_PROHIBITED | 内容要求伪装用户评论/评价/争论 | 改为官方账号问答与响应 |
| CONTENT-006 | CONTENT_DECISION_MISMATCH | 内容改变商品、角色或专业结论 | 定向返工；必要时回专业决策 |
| CONTENT-007 | PRODUCTION_NOT_FEASIBLE | 现有人员/素材/场地/预算无法执行 | 选择降级方案或补资源 |
| OUTCOME-001 | METRIC_SCHEMA_MISMATCH | 导入平台指标口径/时间窗不兼容 | 重新映射或选择正确模板 |
| OUTCOME-002 | INSUFFICIENT_EVIDENCE_FOR_PREDICTION | 样本不足，不能给出表现概率 | 仅使用 Proxy/人工判断 |
| OPS-001 | ECS_DEPLOYMENT_HEALTHCHECK_FAILED | ECS 部署未通过健康检查 | 回滚上一镜像并按 Runbook 排查 |

# 附录 C｜术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Canonical Product Pool | 规范商品池；统一商品 ID、属性、图片、库存、来源和置信度。 |
| Canonical Context | 任务运行时冻结的商品、品牌、用户/任务上下文。 |
| Diyu Styling Skill | 承担开放专业推理的方法论与输出合同，不负责硬约束。 |
| Styling Run Orchestrator | 代码控制核心；有限状态机、重试、超时、成本和返工。 |
| Canonical Rule Engine | 唯一确定性规则引擎；L5A/L5C/L9 复用。 |
| Legal Candidate Search Space | 通过生成前硬约束后的合法搜索空间。 |
| Candidate Outfit | 模型生成但尚需确定性验证的候选搭配。 |
| Styling Decision Bundle | 单一专业决策真源；推荐、替代、理由、风险与命题。 |
| DecisionTrace | 事实、规则、候选、排除、归因和版本的可审计轨迹。 |
| HumanReviewDelta | 人工字段级修改差异，不等于正式知识。 |
| STORE-R | 真实运行/审核/回归证据面。 |
| STORE-A | 物理隔离的隐藏能力评测资产；运行时无访问。 |
| CONCEPT_ONLY | 仅用于概念表达，不承诺商品身份/商业发布质量。 |
| Pinned Reuse Record | 上游资产钉版本记录：commit、path、SHA-256、适配说明。 |
| Material Treatment Difference | 两个评测臂是否存在足以形成因果比较的真实功能差异。 |
| ContentProductionPackage | 由一个 Decision Bundle 编译出的结构化内容作品真源，包含策略、文案、脚本、镜头、互动、商品和验证。 |
| CreativeDirection | 叙事类型 + 内容风格 + 核心钩子 + 平台适配 + 制作代价组成的创意候选。 |
| PlatformGrammarProfile | 版本化平台内容语法、必填结构、指标口径与禁用模式；不是秘密算法权重。 |
| Content Battle Proxy | 发布前可解释相对战力评分；帮助选版本与定向修改，不等于表现预测。 |
| ContentPatternCandidate | 由真实表现与审核证据提出的内容规律候选；未经人工接受不改变生产配置。 |
| 3+1 Delivery Package | 专业真源、内容投放物料、运营操盘手册、商品数据包四层交付。 |

# 附录 D｜技术选型参考（截至 2026-08-15）

| 项目 | 参考结论 |
| --- | --- |
| Python | Python 3.14.6 为 2026-06 发布的维护版本；本 PRD 生产基线保守选 3.13，并在 CI 验证 3.14。 |
| PostgreSQL | PostgreSQL 18.4 为受支持版本；官方主版本支持期为 5 年，18 支持至 2030。 |
| FastAPI | 官方 Release Notes 显示 0.129.0 已于 2026-02 发布；实施时使用 0.129+ 与 Pydantic v2。 |
| SQLAlchemy | SQLAlchemy 2.0.51 为 2026-06 当前 2.0 文档版本；支线使用 2.0 风格 API。 |
| Node.js | Node.js 24 为 LTS；26 仍为 Current。生产应用使用 24 LTS。 |
| Vite | 当前 Vite 工具链要求现代 Node 版本；支线使用 Node 24 LTS 与 React TypeScript SPA。 |
| React | 2025-2026 React Server Components 多次安全公告；支线首版不使用 RSC，并锁定已修复版本。 |
| Ant Design | 官方定位为企业级中后台 React UI 组件库，适合 Founder/Reviewer 工作台。 |
| Playwright | 官方支持 Chromium/WebKit/Firefox 以及隔离、并行与追踪，作为关键 E2E 工具。 |

技术版本在 BR0 以 lockfile、SBOM 和安全扫描结果为准；本附录用于说明选型依据，不替代实施时的依赖冻结。

# 附录 E｜平台原生内容语法基线（截至 2026-08-15）

不是“破解算法”，而是“面向可观测竞争机制设计内容” 平台不会公开完整推荐权重，且权重持续变化。笛语必须把官方规则、公开指标、可复现实验和业务假设分级记录：OFFICIAL_DOCUMENTED / RESEARCH_SUPPORTED / PLATFORM_OBSERVED / BUSINESS_HYPOTHESIS。Profile 可更新，但历史 Run 仍绑定旧版本。

| 平台 | 主要竞争任务 | 首版内容语法 | 强制输出 | 现实指标（按可得字段） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抖音短视频 | 停留→观看→持续观看→互动/转化；时长偏差需处理 | 0–3s 真实冲突/收益；分段节拍；口播-画面-字幕同步；自然商品露出；强相关 CTA | 3 个开场、30/60s 脚本、分镜、字幕、节拍图、商品露出表 | 2s/5s 留存（若有）、平均观看、完播、复看、赞评转、转粉、商品点击；使用时长归一/分位 |
| 小红书笔记 | 搜索/发现点击→阅读→收藏/评论→关注/转化 | 搜索意图与审美封面并重；场景/人群/问题词；高信息密度与可收藏结构；弱化硬广 | 3 个标题、关键词计划、正文、首图/配图顺序、收藏价值点、话题与 CTA | 曝光、封面点击/阅读、搜索曝光、收藏、评论、关注、商品点击；不只看点赞 |
| 微信视频号 | 用户喜好、内容质量/规范、信任与社交传播 | 真实原创、自然商品融入、故事/价值、适合转发给关系链；避免机械读稿与夸大 | 3 个开场、60–120s 脚本、分镜、分享触发、官方互动包 | 播放、平均观看/完播、赞评转、关注、商品点击；合规/推荐受限状态 |
| 微信公众号长文 | 打开→阅读→停留/读完→分享/关注 | 导语价值明确；章节论证；故事与专业机制；图片插位；可引用与可转发 | 标题/摘要、长文、章节、配图位、引用证据、分享文案、CTA | 送达/打开（若有）、阅读、读完/停留（若有）、分享、在看、关注/点击 |

实施原则：上表是首版 Profile 的产品基线，不是对平台秘密算法的事实宣称。具体字段以账号后台/官方 API 实际可获得口径为准；缺失字段不得由模型补造。

## E.1 研究与平台资料来源

| 来源 | 链接 | 在本 PRD 中的用途 |
| --- | --- | --- |
| 抖音电商官方学习中心（2026 页面） | 打开来源 | 用于确认短视频、搜索运营、数据复盘是独立运营面；不用于推断秘密权重。 |
| 抖音开放平台视频上传文档 | 打开来源 | 用于技术格式/分片上传参考。 |
| 小红书电商学习中心：视频流/黄金前段与多素材优选 | 打开来源 | 用于确认视频素材前段和多素材测试是官方商业运营建议；不等于社区自然推荐权重。 |
| 小红书专业号/聚光帮助中心 | 打开来源 | 用于确认多维数据洞察、内容/投放规则与官方账号能力。 |
| 微信视频号《商品推广内容创作方向及规则指南》的公开报道 | 打开来源 | 二次来源转述官方指南：用户喜好、内容规范、真实原创、自然商品融入；实施时需再次核对官方最新原文。 |
| Relative Advantage Debiasing for Watch-Time Prediction in Short-Video Recommendation (2025) | 打开来源 | 支持“原始观看时长受视频长度/人群等偏差影响，应使用相对/分位信号”。 |
| Conditional Quantile Estimation for Uncertain Watch Time (2024) | 打开来源 | 支持输出分布/分位而非单点观看时长。 |
| Counteracting Duration Bias via Counterfactual Watch Time (2024) | 打开来源 | 支持短视频表现模型显式处理时长截断与完播偏差。 |
| MTRec: Mental Reward Models (NeurIPS 2025) | 打开来源 | 支持点击/观看等隐式反馈不等同真实满意度，结果学习必须防止单指标误导。 |

# 附录 F｜标准“3+1”内容制作交付包

一个 canonical package，多种人类文件视图 系统只维护 ContentProductionPackage.json 与 Decision Bundle。DOCX/PDF/XLSX/TXT/SRT/PNG 全部由模板渲染，避免“正文改了但分镜还是旧版”的多真源灾难。压缩包包含 package_manifest.json，逐文件记录 SHA-256、source object、profile/version 和可见性。

目录结构

[品牌名]_[任务名]_搭配内容制作包_v[revision].zip ├── package_manifest.json ├── README_交付说明.pdf ├── 0_专业决策真源_内部审核/ │ ├── DecisionBundle.json │ ├── DecisionTrace.html │ └── 专业决策摘要.pdf ├── 1_内容投放物料_核心交付/ │ ├── 小红书/ │ │ ├── 标题3选1.md │ │ ├── 正文.docx │ │ ├── 关键词与话题.xlsx │ │ └── 配图顺序与排版.pdf │ ├── 抖音/ │ │ ├── 黄金3秒钩子3选1.md │ │ ├── 30秒与60秒脚本.docx │ │ ├── 分镜脚本.pdf │ │ ├── 字幕.srt │ │ └── 拍摄Brief.pdf │ ├── 视频号/ │ │ ├── 开场3选1.md │ │ ├── 脚本与分镜.pdf │ │ └── 分享触发与互动建议.md │ └── 公众号_可选/ │ ├── 标题与摘要.md │ └── 长文故事.docx ├── 2_运营操盘手册/ │ ├── 内容策略与战力分项.pdf │ ├── 置顶评论与官方响应包.docx │ ├── 发布假设与适用时段建议.pdf │ └── 复盘指标模板.xlsx └── 3_商品数据包/ ├── 商品卖点与证据.xlsx ├── SKU_库存_商品角色.xlsx ├── 挂车链接与二维码清单.xlsx └── 图片与素材清单.xlsx

“发布假设与适用时段建议”必须标明证据等级与不确定性；“置顶评论与官方响应包”不得伪装成普通用户评论。

# 附录 G｜目标—最小实现—升级门映射

| 目标 | v0.3.1 最小实现 | 什么时候才允许加重 | 永远不应出现的借口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台原生内容 | 4 个 YAML Profile + 1 个 Content Compiler | 平台扩至>8、规则编辑成为真实瓶颈 | “为了可配置”先造规则 DSL/平台后台 |
| 黄金钩子 | 30–50 个机制型 HookPattern + 每次 3 版本 | 真实内容库>5,000 且检索证明有增益 | “钩子很重要”所以先上向量库/素材中台 |
| 战力评分 | 可解释 Proxy + Founder 盲评 | 每平台数据门满足并通过时间外验证 | “AI 要数据驱动”所以 Day-1 输出虚假预测 |
| 深度反馈 | Publication + MetricSnapshot + CSV 导入 | 官方 API 可用且手工导入成为瓶颈 | “闭环”所以直接写回 Voice/Skill/Rule |
| 多品牌 | brand_id scope + TaskBrandBinding + 3 品牌 Pilot | 真实多组织/SSO/Billing 需求 | “以后做 SaaS”所以首版造 Tenant 平台 |
| 混合上传 | OSS 直传 + Worker 归一化 + 逐文件状态 | 日上传>10k 或媒体转码吞吐实证不足 | “格式多”所以造通用 DAM/媒体处理平台 |
| ECS | Docker Compose + RDS + OSS + SLS + Runbook | >100 并发/99.9% SLO/多地域/独立扩缩容 | “企业级”所以 Kubernetes 先行 |

签署与生效

|  | 生效条件 本文件只有在 Founder 明确签署 v0.3.1、日期、D-1～D-6/NEW-01/NEW-02 与 TBD-01～TBD-11 的处理结果后，才成为支线产品与工程实施基线。v0.3.1 一经签署即完整替代 v0.3；未经签署，所有 [PRD] 条款均为建议。 |
| --- | --- |

| 角色 | 姓名/标识 | 裁决 | 日期 | 签名/记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Founder |  | PASS / CONDITIONAL / BLOCK |  |  |
| Tech Lead |  | ACKNOWLEDGED |  |  |
| Domain Owner |  | ACKNOWLEDGED |  |  |