# 笛语支线系统架构与产品需求文档

Canonical Styling Runtime · PRD v0.3 Draft

| 文档项 | 内容 | 文档项 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | 内部评审稿 | 日期 | 2026-08-15 |
| 产品范围 | 内部笛语造型决策运行时 | 基线分支 | main @ c3f6ad3 |
| 未合并参考 | candidate/m2 @ 6453003（仅审计，不授权复用） | 优先真源 | Canonical Runtime Architecture v0.2 |
| 适用阶段 | R0–R6（首条运行时实现） | 批准人 | Founder（待签署） |

| 核心结论 | 现有 M0/M1 提供了可复用的合同与对象模型，但 main 尚无可运行前端、API、数据库迁移、任务编排或模型调用。未合并 M2 的 727 个变更中 564 个位于 ci/，仍未形成产品运行时。因此，本 PRD 不把既有 M0–M2 标签当作产品完成度，而以 R1 的首条可运行用户旅程作为新的实现验收线。 |
| --- | --- |

## 本文要作出的产品决策

- 把笛语定义为“受约束的造型决策运行时”，而不是通用 Agent 平台、工作流平台或内容自动发布平台。

- 首版仅服务 Founder 与受邀、已指派 Reviewer；所有发布动作均由人在线下或外部平台手工完成。

- 以代码拥有的有限状态编排器、同一套确定性规则引擎、结构化 DecisionBundle/DecisionTrace 为核心。

- 采用模块化单体、单数据库、单任务队列、单前端应用；只有出现真实吞吐或组织边界后才拆分。

- 每个里程碑必须交付可观察、可操作的用户闭环；文档、检查器、回执和自建测试不能单独构成里程碑。

状态标记： [F] Founder 已裁决；[B] 仓库/文档事实；[P] 本 PRD 建议，签署后生效；[O] 待决；[R] 仅预留；[X] 首版明确排除。

# 目录与阅读指南

| 章节 | 内容 | 主要读者 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执行摘要与现状诊断 | Founder / 产品 / 技术 |
| 2–3 | 产品定义、目标、范围与边界 | 全员 |
| 4–6 | 用户、旅程、端到端流程与总体架构 | 产品 / 设计 / 技术 |
| 7–9 | 功能需求、交互草图、业务规则与状态机 | 产品 / 设计 / 研发 / QA |
| 10–11 | 数据字典、API 与集成 | 后端 / 数据 / QA |
| 12–13 | 技术方案、技术栈、开源框架与目录结构 | 技术负责人 / 研发 |
| 14–16 | NFR、度量/离线评测与风险 | 技术 / QA / 产品 |
| 17–19 | 开发顺序、里程碑、复用治理与待决事项 | Founder / 项目负责人 |
| 附录 | 验收清单、术语与来源 | 评审人 |

## 0.1 文档权威层级

| 优先级 | 来源 | 用途 | 冲突处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Founder 在 Canonical Runtime Architecture v0.2 中的 [F] 裁决 | 运行时授权边界 | 最高优先；除非 Founder 新裁决 |
| 2 | 本 PRD 经签署后的 [P] 条款 | 实现与验收合同 | 签署前均为建议 |
| 3 | main@c3f6ad3 的 M0/M1 Schema 与合同 | 字段级语义复用 | 与 v0.2 冲突时由 v0.2 覆盖 |
| 4 | candidate/m2@6453003 | 只读审计与有限参考 | 未合并且暂停；默认不进入实现 |
| 5 | 本地说明、检查器与回执 | 辅助证据 | 不得反向定义产品价值或完成度 |

## 0.2 已知消歧

| 冲突 | 旧资产 | 本 PRD 裁决 |
| --- | --- | --- |
| Sport 类目 | M1 含 Sport adapter | [F] v0.2 优先：Sport 为 FUTURE；V1 禁止启用或复用其授权语义。 |
| 自动发布 / 撤回 / KillSwitch | M0/M1 PublicationPolicy 含相关字段 | [F] V1 仅 MANUAL；相关字段只保留兼容占位，不可连通外部发布。 |
| Future App View | L8 提及未来 App | [P] 指外部/客户结果视图，不否定 L1 内部工作台。 |
| asset_grade | 视觉关闭时语义缺失 | [O] 建议新增 NOT_APPLICABLE；字段仍必须出现。 |
| M0/M1 完成度 | 标签已合并 | [B] 表示合同阶段完成，不表示产品运行时完成。 |

## 0.3 使用方式

- 产品评审：先读第 1–5、7、8、15、17、19 章。

- 技术评审：重点读第 6、9–14、17–18 章。

- 开发拆解：以 FR 编号、API 编号、数据实体和 R0–R6 退出条件为唯一输入；不得从文档页数反推工作量。

- 验收：只认可可运行演示、结构化输出、真实人工决策和度量结果；不认可“检查器通过数量”作为业务完成证明。

# 1. 执行摘要与现状诊断

## 1.1 产品一句话

| 产品定义 | 笛语把图片、文件或结构化商品/库存事实，转化为可验证、可解释、可人工审阅的造型决策包，并在内容投射后再次验证交付；它不替人发布，也不把模型推断伪装成事实。 |
| --- | --- |

## 1.2 当前仓库事实

| 检查项 | main@c3f6ad3 | candidate/m2@6453003 | PRD 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件规模 | 313 个文件 | PR #3 改动 727 个文件，+135,213/-282 行 | 规模不能替代产品闭环 |
| CI 占比 | ci/ 193 个（61.7%） | PR #3 中 564/727 位于 ci/ | 冻结新增形式化检查器 |
| Fixtures | 167 个 | M2 树 675 个 YAML/JSON fixtures | 只保留服务真实回归的最小集合 |
| 运行时前端/API/DB | 0 | 0 | R1 必须从真实运行时起步 |
| Python 文件 | 34 个，均为 checker/文档工具 | 49 个 checker | 不可视为领域运行代码 |
| 合并状态 | M0/M1 已合并 | PR #3 OPEN、Founder 暂停 | 不得整包复制或合并 M2 |

审计口径：GitHub 仓库树、提交和 PR #3 diff；“运行时代码”为可启动的用户界面、HTTP API、数据库迁移、工作任务执行或模型提供方调用。统计不把 schema、fixture、checker、receipt、文档生成器计算为运行时。

## 1.3 问题陈述

| 问题 | 用户/业务后果 | 首版回应 |
| --- | --- | --- |
| 输入事实不完整且来源混杂 | 模型可能补写不存在的商品属性、库存或安全事实 | 事实优先级、置信度、人工确认、冲突停止码 |
| 造型并非唯一标准答案 | 单一“正确答案”会遮蔽备选、代价和失败条件 | 至少 3 个候选；多目标排序；显式副作用与不确定性 |
| 生成内容可能越过硬约束 | 对外内容与真实商品/品牌/类目不一致 | 候选验证与交付验证共用同一确定性规则引擎 |
| 自动发布不可控 | 未经授权的对外表达与合规风险 | 人工审阅和手动发布；系统只导出，不发布 |
| 工程证明压过用户闭环 | 迭代慢、维护大、无法看到真实价值 | 每个里程碑必须演示可运行旅程；CI 与工件设上限 |

## 1.4 成功定义

- Founder 能在一个内部工作台内完成 S0 图片输入任务，从创建到导出不借助命令行。

- 任何输出都能追溯到输入事实、确定性规则、模型版本和人工改动；未知值保持未知。

- 被指派 Reviewer 只能查看和操作自己的任务，且每个决定与字段编辑都被记录。

- 交付包在模型关闭时仍满足库存、商品范围、品牌硬规则、类目安全、授权与手工发布边界。

- D-full 相对基线是否更好，使用冻结协议、盲评、正确拒答和运营数据回答，而不是用测试数量回答。

# 2. 产品定义、目标与成功指标

## 2.1 产品形态

| 维度 | V1 定义 |
| --- | --- |
| 用户 | Founder、受邀且被指派的 Reviewer；工程运维用户仅处理配置与故障。 |
| 入口 | 浏览器内部工作台；不提供客户自助注册。 |
| 核心对象 | Workspace → Brand/Policy → ProductPool/Snapshot → StylingTask → Run → DecisionBundle → Review → ExportRevision。 |
| 执行方式 | 后台耐久任务；代码拥有的有限状态编排；人工确认点与可恢复停止。 |
| 真相边界 | 结构化事实优先；视觉推断必须带来源/置信度；通用模型推断不得成为持久事实。 |
| 发布边界 | 系统只产出可下载交付，不连接社媒/电商发布接口。 |

## 2.2 目标与非目标

| ID | 类型 | 描述 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | 目标 | 把非结构化与结构化输入收敛为可信商品池 | 冲突可见；虚构 SKU/事实=0 |
| G-02 | 目标 | 产出多候选、可解释、可拒绝的造型决策 | Trace 完整率、正确拒答率、盲评偏好 |
| G-03 | 目标 | 让人工审阅低摩擦且可追溯 | 中位编辑负担、返工率、审阅时长 |
| G-04 | 目标 | 建立可复用但不平台化的运行时内核 | R1–R4 均沿用同一任务/规则/审阅链路 |
| NG-01 | 非目标 | 通用 Agent/模型/插件/知识/路由平台 | 不建设通用 DSL、市场或图形编排器 |
| NG-02 | 非目标 | 自动发布、自动撤回、收费与公开 API | V1 无外部发布凭证与调用路径 |
| NG-03 | 非目标 | 微服务/Kubernetes/服务网格 | V1 单体部署、单数据库 |
| NG-04 | 非目标 | 用形式化资产证明产品存在 | checker/fixture/receipt 不单列里程碑 |

## 2.3 北极星与配套指标

| 指标 | 定义 | V1 建议门槛 [P] | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可交付任务率 | ACCEPT 或 MINOR_EDIT 后成功导出的任务 / 进入审阅任务 | ≥70%（R6 试点） | 北极星；不等同于自动发布率 |
| 硬约束事故 | 跨租户、未授权发布、虚构 SKU/硬事实、安全硬违规、陈旧库存导出 | 全部为 0 | 任何一个即阻断放量 |
| Trace 完整率 | 输出声明可映射到来源/规则/版本/人工变更的比例 | ≥98% | 抽样与自动结构检查结合 |
| 正确拒答召回 | 应停止/拒绝案例中正确停止的比例 | ≥95% | 不能以“总能给方案”为优化方向 |
| 人工编辑负担 | 人工修改字段数 / 可编辑字段数 | 中位数 ≤20% | 分别统计 MINOR_EDIT 和 REWORK |
| 任务时间改善 | D-full 与 P-only 从创建到可审阅的中位耗时差 | 改善 ≥30% | 同类任务、冻结协议 |

# 3. 范围、边界与约束

## 3.1 MVP 范围矩阵

| 能力 | V1 | 预留/未来 | 明确不做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类目 | 女装先上线；童装、青少年、家庭随后启用 | Sport | 运行未授权类目 |
| 输入 | S0 图片；S1 文件+图片；S2 DB/库存快照 | 更多 PIM/ERP 连接器 | 从公开网络无授权抓取 |
| 决策 | 3+ 候选、多目标排序、备选/副作用/失败条件 | 类目新增策略 | 唯一黄金答案 |
| 投射 | 结构化包、图文、短视频脚本、直播脚本、拍摄 brief；可选概念图 | 客户 App View | V1 生成可发布视频/音频资产 |
| 审阅 | Founder/assigned reviewer；四类决定；字段级编辑 | 多人协同评审 | 匿名开放审阅 |
| 交付 | JSON、Trace、DOCX、PDF、XLSX、可选媒体 | 公开 API | 自动发布、自动撤回 |
| 学习 | Evidence→KnowledgeCandidate；人工批准到规则/租户记忆/案例 | 受控检索增强 | 自动微调、自动写入隐藏集 |

## 3.2 硬边界

| 边界 ID | 规则 | 违反时 |
| --- | --- | --- |
| BND-01 | 系统永不持有外部平台发布凭证；只导出。 | 阻断合并/上线 |
| BND-02 | 确定性硬规则在 LLM 关闭时仍可执行且给出相同约束结论。 | 阻断 R1+ |
| BND-03 | 所有领域数据按 workspace_id 隔离；Reviewer 还需 assignment 授权。 | 安全事故，立即停用 |
| BND-04 | 通用模型推断不可持久化为商品事实；视觉事实需来源与置信度。 | 阻断任务或要求人工确认 |
| BND-05 | Candidate validation 与 pre-delivery validation 使用同一规则引擎和规则版本。 | 阻断导出 |
| BND-06 | 生产 Evidence 不得流入 STORE-A；隐藏评测集使用独立身份与存储。 | 评测污染，结果作废 |
| BND-07 | 未授权类目、陈旧库存、事实冲突未解决时不可继续自动生成。 | 进入 NEEDS_INPUT/FAILED |
| BND-08 | 通过自建测试仅是必要条件，不能代替用户演示或价值证据。 | 里程碑不得签收 |

## 3.3 工程克制原则

| 停止规则 | 如果一项新增能力不能解释它消除的真实用户失败、数据损失、安全风险、成本失控或已观察回归，则不进入阻塞式 CI，也不成为 R0–R6 的前置条件。 |
| --- | --- |

- 模块化单体优先；只有两个真实消费者或量化瓶颈出现，才提出服务拆分 ADR。

- 一份 Schema、一份状态机、一套规则引擎；禁止为不同文档或评测复制领域真源。

- MVP 阻塞式 CI 最多四类：lint/type、unit/integration、build、3 条关键 E2E；目标时长 ≤10 分钟。

- Fixture 只因真实风险、历史回归或冻结评测需要新增；每个 fixture 必须写明对应失败模式和移除条件。

- 禁止 checker 检查段落数、状态句、文件数量、哈希回执数量、角色提示词投影完整度等形式化自证。

- 基础设施依赖必须写出被消除的具体故障模式、运行成本与撤销方案。

# 4. 用户、角色与权限

## 4.1 角色

| 角色 | 目标 | 允许 | 禁止 |
| --- | --- | --- | --- |
| Founder | 创建、判断、批准与导出高质量决策 | 全工作区配置；创建任务；分配 Reviewer；所有审阅决定；手工发布结果回填 | 系统内自动发布；把未知改成无来源事实 |
| Assigned Reviewer | 快速校对被指派任务 | 读取已分配任务；字段编辑；ACCEPT/MINOR_EDIT/REWORK/REJECT；评论 | 读取未分配任务；修改品牌硬规则；导出未批准版本 |
| Operator | 保障运行与成本 | 查看脱敏运行状态；重试可重试步骤；管理提供方配置与预算 | 查看不必要的业务内容；替代 Reviewer 作业务批准 |
| Evaluator | 执行冻结盲评协议 | 读取脱敏盲评包；提交量表 | 看到组别/模型；改写冻结协议；访问生产租户内容 |

## 4.2 权限矩阵

| 资源/动作 | Founder | Reviewer | Operator | Evaluator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Workspace/Policy 配置 | 读写 | 只读必要摘要 | 只读运行配置 | 无 |
| 任务创建/取消 | 是 | 否 | 仅技术取消 | 无 |
| 任务读取 | 全部 | 仅 assignment | 仅脱敏故障视图 | 仅盲评包 |
| Run 重试 | 业务重试 | 请求 REWORK | 仅 retryable step | 无 |
| Review 决定 | 全部 | 仅 assignment | 否 | 评测评分非业务决定 |
| Export | 已批准版本 | 按授权下载 | 否 | 脱敏评测包 |
| 手工发布结果回填 | 是 | 按授权 | 否 | 无 |

## 4.3 访问模型

- V1 使用邀请制账户；无自助注册、社交登录或公开邀请码。

- 同源 Web + API 使用 Django Session Cookie（HttpOnly、Secure、SameSite、CSRF）；不把长期 Token 存入浏览器。

- 每次查询先按 workspace_id 限定，再按角色/assignment 限定；R1 即做应用层隔离，R6 外部试点前增加 PostgreSQL RLS 作为防御层。

- Operator 使用最小化故障视图；提供方密钥只保存在运行环境密钥存储，不进入数据库、日志或导出。

# 5. 用户旅程与端到端流程

## 5.1 核心旅程 J1：S0 图片输入到手工发布

| 步 | 用户动作 | 界面反馈 | 系统动作 | 停止/恢复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Founder 新建任务，选女装/S0，上传图片 | 显示上传状态、来源、隐私提示 | 保存草稿与对象存储引用；提取基础元数据 | 格式/大小错误可原地修复 |
| 2 | 确认品牌、受众、场景和允许商品范围 | 必填缺口与授权类目可见 | 加载 BrandTruthPack/PolicySet；构建任务上下文 | 缺必填→NEEDS_INPUT |
| 3 | 审阅视觉识别事实 | 每项显示来源、置信度、可编辑/不可证明提示 | VLM 只做输入理解；生成 VisualFact 候选 | 事实冲突→人工确认 |
| 4 | 启动生成 | 2 秒内返回任务已排队；显示步骤与预算 | 固化快照与 manifest；规则约束；生成 ≥3 候选；逐个验证 | 无合法候选→NO_LEGAL_CANDIDATE |
| 5 | 比较候选与推荐 | 并列候选、排序理由、备选、代价、失败条件 | 生成 DecisionBundle/Trace；推荐仅代表当前排序 | 提供方失败可有限重试 |
| 6 | 选择内容投射并审阅 | 内容与事实/规则高亮关联；可字段编辑 | 生成图文/脚本/brief；交付前用同一规则再验证 | 违规字段→定向返工 |
| 7 | ACCEPT 或 MINOR_EDIT | 记录差异、版本与审阅人 | 冻结 ReviewRevision；生成交付版本 | REWORK 回到目标步骤 |
| 8 | 下载 JSON/DOCX/PDF 等并在外部手工发布 | 显示 immutable revision 与 disclaimer | 记录导出；等待手工发布结果回填 | 系统不调用发布接口 |

## 5.2 J2：S1 文件 + 图片，处理事实冲突

| 阶段 | 主路径 | 冲突示例 | 系统行为 | 用户恢复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入 | 上传 CSV/XLSX/DOCX 与图片 | 文件写“棉”，视觉仅能见纹理 | 结构化事实胜出；视觉不得覆盖成分 | 确认列映射或修正源文件 |
| 归一化 | 预览字段映射与商品去重 | 同一 SKU 两个库存量 | 标记来源、时间与权威等级；不静默合并 | 选择权威记录或重新导入 |
| 确认 | 查看冲突队列 | 图片推断颜色与人工填写不一致 | 人工确认事实优先于视觉推断；记录 ReviewDelta | 确认后生成新 ProductPool 版本 |
| 执行 | 沿用 J1 的约束、生成、审阅、导出 | 任一关键冲突未解 | 任务保持 NEEDS_INPUT，不消耗模型预算 | 解决后从 GROUND 继续 |

## 5.3 J3：S2 数据库/库存快照

| 阶段 | 系统契约 | UI 关键点 | 阻断条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接测试 | 只读凭证、允许表/视图、字段映射、超时 | 显示最后成功连接与取样行数；不展示密钥 | 连接失败/权限超限 |
| 快照 | 生成 InventorySnapshot（as_of、source、hash、item_count、expires_at） | 任务明确绑定快照版本 | 快照为空或来源不可追溯 |
| 执行 | 所有候选基于绑定快照；不得读取变化中的实时表 | 展示库存时点与剩余有效期 | expires_at 前可执行 |
| 导出前复核 | 重新检查快照新鲜度与候选 SKU 可用性 | 陈旧标红并提供“刷新后重验证” | 过期或 SKU 不可用→REWORK |

## 5.4 失败旅程 J4：正确停止而非强行回答

- 系统在 GROUND 阶段发现图片无法确认关键商品身份，返回 IMAGE_EVIDENCE_INSUFFICIENT，并列出缺失证据。

- Founder 可补充结构化文件、替换图片、缩小商品范围，或明确将该商品排除。

- 系统创建新 Run revision；旧 Run 保持不可变，用 resumed_from_run_id 关联。

- 如果仍不足，任务保持 NEEDS_INPUT；不得用通用模型猜测 SKU、库存、材质或安全认证。

## 5.5 服务蓝图：前台、运行时与证据

| 用户可见 | 应用服务 | 领域内核 | 持久化证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务草稿/输入确认 | Task API / Upload | Grounding / Fact precedence | Task、Asset、VisualFact、ProductPool version |
| 进度与预算 | Run API / Worker | FSM / retry / timeout / cost guard | Run、RunStep、ModelManifest |
| 候选比较 | Decision API | RuleEngine + StylingSkill + Ranker | Candidate、DecisionBundle、DecisionTrace |
| 内容审阅 | Projection / Review API | Projection + same RuleEngine | ProjectionPackage、Review、ReviewDelta |
| 下载与结果回填 | Export API | Immutable revision / disclaimer | ExportArtifact、PublicationOutcome |

# 6. 总体系统架构与运行时流程

## 6.1 逻辑架构（模块化单体）

| 层 | 组件 | 职责 | 禁止漂移 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 体验 | React 内部工作台 | 任务、商品池、候选比较、审阅、导出、盲评 | 客户自助、计费、开放平台 |
| L2 应用 | Django API + code-owned FSM + worker | 鉴权、幂等、状态、任务租约、重试/超时/预算、定向返工 | 通用工作流 DSL/画布 |
| L3 Grounding | Ingestion + ProductPool | S0/S1/S2 归一化、事实优先级、冲突与快照 | 无来源事实补全 |
| L4 Policy | CategoryAdapter + PolicySet | 女装/童装/青少年/家庭授权；品牌与类目策略 | Sport V1 启用 |
| L5 Domain | RuleEngine + DiyuStylingSkill + ProviderAdapters | 确定性约束、候选生成、同引擎双重验证 | 规则散落在 prompt |
| L6–8 Output | Decision + Projection | DecisionBundle/Trace；内容与可选概念视觉 | 媒体反向改写事实 |
| L9–11 Control | PreDelivery + Review + Export | 交付验证、人工决定、不可变导出、结果回填 | 自动发布/撤回 |
| 横切面 | PostgreSQL + object storage + audit + measurement | 租户隔离、版本、证据、成本、回归与盲评 | STORE-A 与生产互通 |

## 6.2 一次 Run 的有限状态编排

| 顺序 | RunStep | 主要输入 | 主要输出 | 自动重试 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GROUND | Task、Assets、Snapshot | Canonical ProductPool、FactConflict | 仅 I/O 错误 |
| 2 | CONSTRAIN | Pool、BrandTruth、Policy、CategoryAdapter | ConstraintSet、stop reasons | 否（确定性） |
| 3 | GENERATE | Context、ConstraintSet、Skill/ModelManifest | CandidateSet（≥3 或拒绝） | 最多 2 次，受预算 |
| 4 | VALIDATE_CANDIDATE | CandidateSet、RuleVersion | Valid/invalid candidates + violations | 否；可定向回 GENERATE |
| 5 | ASSEMBLE | Valid candidates | DecisionBundle、DecisionTrace、ranking | 否 |
| 6 | PROJECT | Decision truth、渠道模板 | ProjectionPackage、可选 visual task | 最多 1 次 |
| 7 | VALIDATE_DELIVERY | Projection、same RuleVersion | Pass/violations | 否；定向回 PROJECT |
| 8 | COMPLETE | 全部版本/成本/证据 | Review-ready revision | 否 |

### 编排原则

- Run 与 RunStep 状态落 PostgreSQL；worker 用租约领取任务，进程崩溃后可恢复，不需要首版引入 Redis/Celery。

- 每个模型调用记录 provider/model、模板/技能版本、输入摘要哈希、token/耗时/成本与可见错误；不记录密钥。

- 重试只用于瞬时网络/限流/提供方 5xx；事实冲突、类目未授权、无合法候选不可重试掩盖。

- 定向返工创建新 revision，不覆盖旧输出；禁止整条链路无条件重跑造成成本与可追溯性丢失。

## 6.3 部署拓扑

| 进程/服务 | V1 部署 | 扩展触发器 |
| --- | --- | --- |
| web | 静态 SPA，由同域反向代理提供 | 仅当外部客户视图出现时拆部署 |
| api | Django ASGI/WSGI 单体，2 个副本以内 | 持续 CPU/内存瓶颈或独立扩缩需求 |
| worker | 同代码库独立进程，1–3 个并发租约 | 排队 p95 超过目标且提供方配额允许 |
| postgres | 托管 PostgreSQL 18，单主；备份/PITR | 读写瓶颈经指标确认后再调优/加只读副本 |
| object storage | S3-compatible；开发可本地文件系统 | 不自建对象存储集群作为 MVP 前置 |
| reverse proxy | 托管入口或 Caddy/Nginx；TLS、上传限制 | 无服务网格 |

# 7. 功能模块与需求详解

## 7.1 模块地图

| 模块 | 能力 | 首个里程碑 | 用户价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| IAM / Workspace | 邀请、会话、RBAC、租户隔离、assignment | R1 | 只有正确的人看见正确任务 |
| Brand / Policy | 品牌真相、受众、手工发布策略、类目授权 | R1 | 所有决策共享同一边界 |
| Ingestion / Pool | S0/S1/S2、事实冲突、产品池、库存快照 | R1/R2/R3 | 模型只在可信商品范围内工作 |
| Run / Orchestrator | 状态、任务租约、预算、重试、超时、定向返工 | R1 | 长任务可观察、可恢复 |
| Rules / Category | 硬规则、适配器、双重验证 | R1 | 模型关闭仍守边界 |
| Styling Skill | 多候选、多目标、替代、代价、失败条件、不确定性 | R1 | 得到专业且诚实的决策 |
| Decision / Trace | 排序、证据、版本、解释 | R1 | 看懂为什么并能比较 |
| Projection | 图文/脚本/brief/概念视觉 | R4 | 一份决策真相多种表达 |
| Review / Delivery | 四类决定、字段编辑、不可变导出、结果回填 | R1/R2 | 人工掌控最终交付 |
| Evidence / Knowledge | 证据、知识候选、规则/记忆/案例批准 | R5 | 从真实回归学习但不污染隐藏集 |
| Measurement | 回归、盲评、运营与单位经济 | R5 | 用效果而非形式证明价值 |

## 7.2 账户、品牌与策略（FR-IAM / FR-BRAND）

| ID | 优先级 | 需求 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-IAM-01 | P0 | Founder 可邀请/停用 Reviewer；邀请一次性且过期。 | 过期/已用邀请不可再次注册；审计含操作者与时间。 |
| FR-IAM-02 | P0 | 所有领域查询按 workspace 限定，Reviewer 再按 assignment 限定。 | 跨租户与未指派 ID 枚举均返回不可辨识结果；安全测试=0 泄漏。 |
| FR-IAM-03 | P0 | 会话可撤销；敏感操作要求当前会话和 CSRF。 | 停用用户下一请求失效；无 CSRF 写操作失败。 |
| FR-BRAND-01 | P0 | Founder 维护版本化 BrandTruthPack、受众和硬规则。 | 运行时绑定不可变版本；编辑不改变历史 Run。 |
| FR-BRAND-02 | P0 | V1 PublicationPolicy 固定 MANUAL。 | UI/API 均不能选择 auto_publish；数据库约束拒绝。 |
| FR-BRAND-03 | P1 | 策略变更显示受影响类目/未完成任务，并需确认生效。 | 生效后新 Run 使用新版本；进行中 Run 不漂移。 |

## 7.3 输入、事实与商品池（FR-INGEST / FR-POOL）

| ID | 优先级 | 需求 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ING-01 | P0 | S0 支持 JPEG/PNG/WebP 多图上传，记录原始文件哈希、来源和拍摄/上传时间（如有）。 | 上传失败可重试；重复文件可识别但不静默删除。 |
| FR-ING-02 | P0 | VLM 输出 VisualFact 候选，每项含 value、source_asset_id、confidence、evidence_region、status。 | 低置信度/关键事实需人工确认；成分/性能/库存/认证不可仅由图片证明。 |
| FR-ING-03 | P0 | 冲突按权威优先级处理且全部可见。 | 未解决关键冲突阻断 RUNNING；确认动作写 ReviewDelta。 |
| FR-ING-04 | P1 | S1 导入 CSV/XLSX/DOCX，先预览列映射和错误。 | 错误行可下载；用户确认前不写 canonical pool。 |
| FR-ING-05 | P1 | S2 只读连接创建快照，不在 Run 中直接读变化中的源表。 | Snapshot 含 as_of/hash/expires_at/item_count；密钥不落库。 |
| FR-POOL-01 | P0 | ProductPool 版本只含已授权、未排除、可追溯商品/变体。 | Candidate 中 SKU 必须存在于绑定 pool version。 |
| FR-POOL-02 | P1 | 刷新库存产生新 snapshot 与 pool version，并触发受影响候选重验证。 | 旧快照历史可查但不可覆盖。 |

## 7.4 任务与编排（FR-TASK / FR-RUN）

| ID | 优先级 | 需求 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-TASK-01 | P0 | 任务草稿包含 brand、category、scenario、audience、input_mode、assets/pool、output_channels、visual_mode。 | 缺必填只可保存 DRAFT，不可启动。 |
| FR-TASK-02 | P0 | POST 创建任务与启动 Run 支持 Idempotency-Key。 | 同键同载荷返回同资源；不同载荷冲突。 |
| FR-RUN-01 | P0 | Run 通过固定 FSM 执行，用户可看到步骤、开始/结束、当前预算与停止原因。 | 重启 worker 后任务可恢复；无重复副作用。 |
| FR-RUN-02 | P0 | 按步骤配置 timeout、retryable errors、max_attempts、cost_budget。 | 超预算停止；不静默更换模型或降低质量档。 |
| FR-RUN-03 | P0 | REWORK 指定 target_step/fields/reason，创建新 Run revision。 | 未受影响步骤可复用经哈希验证的输出。 |
| FR-RUN-04 | P1 | Founder 可取消未完成 Run；已产生证据保留。 | 取消后 worker 不再领取；状态不可回到 RUNNING。 |

## 7.5 规则、技能与候选验证（FR-RULE / FR-SKILL）

| ID | 优先级 | 需求 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-RULE-01 | P0 | RuleEngine 覆盖库存、商品范围、品牌硬规则、类目安全、授权、事实边界和手工发布。 | 关闭模型仍可对固定候选给出相同 pass/fail 与 rule_id。 |
| FR-RULE-02 | P0 | Candidate 与 Delivery 验证调用同一 engine_version/rule_version。 | Trace 中两个阶段版本一致；不一致阻断导出。 |
| FR-CAT-01 | P0 | CategoryAdapter 接口固定，R1 仅 Womenswear ENABLED。 | Sport 无法通过 API/数据库启用；其资产不进入 runtime build。 |
| FR-SKILL-01 | P0 | 生成至少 3 个实质不同候选；不足时给出拒绝/缺口而非凑数。 | 每候选含商品、机制、目标得分、代价、失败条件、不确定性。 |
| FR-SKILL-02 | P0 | 排序是当前上下文下的推荐，不声明唯一正确。 | 输出含 ranking_basis 与 alternatives；UI 不使用“唯一正确”文案。 |
| FR-SKILL-03 | P1 | ProviderAdapter 将模型 I/O 映射到严格 Schema；解析失败不进入领域对象。 | Schema 校验失败可定向重试一次，仍失败则停。 |

## 7.6 决策、内容、审阅与交付（FR-DEC / FR-PROJ / FR-REV / FR-EXP）

| ID | 优先级 | 需求 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DEC-01 | P0 | DecisionBundle 含候选、推荐排序、备选、tradeoffs、failure_conditions、uncertainties。 | JSON Schema 校验；所有 Candidate 引用合法 pool item。 |
| FR-TRACE-01 | P0 | DecisionTrace 关联事实、规则、技能/模型、版本、验证与人工变更。 | 抽样声明可回溯；Trace immutable。 |
| FR-PROJ-01 | P1 | 从单一 decision truth 投射图文、短视频脚本、直播脚本、shoot brief。 | 投射不得新增商品硬事实；验证失败只返工相关投射。 |
| FR-PROJ-02 | P1 | commercial visual task 可 ON/OFF；内部 RV-F3 评测强制 ON。 | OFF 时不调用图像生成；asset_grade 仍有确定语义。 |
| FR-REV-01 | P0 | 审阅决定为 ACCEPT/MINOR_EDIT/REWORK/REJECT；字段编辑形成 delta。 | Reviewer 仅操作 assignment；决定不可被覆盖，只能产生新 revision。 |
| FR-EXP-01 | P0 | 批准后导出 JSON、Trace、DOCX/PDF；XLSX/媒体按可用性。 | 导出含 revision、manifest、asset_grade/disclaimer；历史文件不可覆盖。 |
| FR-EXP-02 | P1 | Founder/授权 Reviewer 回填外部手工发布结果。 | 只记录 channel/time/url/status/notes；系统不触发发布。 |

## 7.7 证据、知识与评测（FR-EVD / FR-MEAS）

| ID | 优先级 | 需求 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-EVD-01 | P1 | 生产任务产生 EvidenceRecord；人工可提议 KnowledgeCandidate。 | Evidence 与候选分离；无自动生效。 |
| FR-EVD-02 | P1 | KnowledgeCandidate 只可批准到 Rule、TenantMemory 或 CaseLibrary。 | 每次批准写 reviewer、scope、effective_version、rollback。 |
| FR-EVD-03 | P1 | RegressionCase 有独立状态机；可由真实回归人工提升。 | 知识状态变更不自动改变回归集，反之亦然。 |
| FR-MEAS-01 | P1 | 冻结 evaluation protocol 与 policy weights 哈希后才能开始盲评。 | 首份评分前 hash-bound；变更产生新 evaluation_run。 |
| FR-MEAS-02 | P1 | 盲评屏蔽 arm/model/provider，随机化输出顺序。 | Evaluator 页面和导出均不含可逆组别信息。 |
| FR-MEAS-03 | P1 | 专业、运营、单位经济分开报告。 | 不把价格映射到单个内容包；收入规则未定时只报告成本。 |

# 8. 交互设计与界面草图

## 8.1 信息架构

| 一级导航 | 二级页面 | 主要动作 |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 任务列表 / 新建向导 / 任务工作区 | 筛选、创建、确认事实、启动、比较、审阅、导出 |
| 商品池 | 商品 / 变体 / 资产 / 冲突 / 库存快照 | 导入、映射、确认、排除、刷新 |
| 品牌与策略 | BrandTruth / 受众 / 类目授权 / 规则 | 版本化编辑、影响预览、发布策略只读 MANUAL |
| 评测 | 回归 / 盲评 / 运营指标 / 成本 | 冻结协议、分配、评分、比较、导出报告 |
| 设置 | 成员 / Assignment / Provider / 预算 / 审计 | 邀请、停用、密钥引用、预算与日志 |

## 8.2 草图 A：任务列表

| 笛语 任务 商品池 品牌与策略 评测 设置 | 任务 / 全部 | 搜索任务、品牌、SKU | + 新建任务 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 筛选：状态｜类目｜输入模式｜Reviewer | 风险筛选：冲突｜库存过期｜预算 | 排序：最近更新 |
|  | DY-1042 女装·S0 Review pending | 品牌 A｜3 候选｜Trace ✓ | 指派：Reviewer Lin 查看工作区 → |
|  | DY-1041 家庭·S2 Needs input | 库存快照已过期 | 刷新并重验证 → |

交互要点：默认突出需要人处理的状态；不显示“检查器通过数”。风险徽标必须可跳转到具体冲突、规则或快照。

## 8.3 草图 B：新建任务向导

| 步骤 | 编辑区 | 实时摘要 |
| --- | --- | --- |
| 1 输入模式 ● S0 图片 ○ S1 文件+图片 ○ S2 数据/库存 | 上传区 [ 拖入图片 ] JPG/PNG/WebP 已上传 6/6 · 哈希完成 | 品牌：未选择 类目：女装 图片：6 风险：0 |
| 2 上下文 | 品牌*｜受众*｜场景*｜类目* 输出渠道：图文 / 短视频脚本 视觉任务：OFF | Publication: MANUAL Sport: 不可用 |
| 3 事实确认 | 待确认视觉事实 4 颜色 [深蓝] 0.91 ✓ 材质 [不可由图片确认] ! | 已确认 11 冲突 1 阻断项 1 |
| 4 商品范围 5 确认启动 | 绑定 ProductPool v12 预算上限 ¥__ / $ __ [保存草稿] [启动运行] | 启动前检查 ✓ 授权类目 ✓ MANUAL ! 材质缺口 |

交互要点：事实缺口在启动前出现；“材质不可由图片确认”是可操作提示，不给模型猜测入口。最后一步展示成本预算与不可变输入版本。

## 8.4 草图 C：候选比较与 DecisionTrace

| 维度 | 候选 A · 推荐 | 候选 B | DecisionTrace 抽屉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合 | Look 01 SKU-103 + SKU-288 约束 ✓ | Look 02 SKU-103 + SKU-315 约束 ✓ | 事实 BrandTruth v7 ProductPool v12 Snapshot n/a |
| 机制/代价 | 拉长纵向比例 代价：层次较少 | 强化色彩焦点 代价：场景适配窄 | 规则 BR-04 pass CAT-W-12 pass AUTH-01 pass |
| 失败/不确定 | 低光环境层次弱 鞋型信息不足 | 正式场合可能过强 面料垂坠未知 | 生成 Skill v1.0 Model manifest m-42 人工改动：0 |

交互要点：候选并列，不把推荐放大成唯一答案；Trace 抽屉默认摘要，支持跳转到事实/规则/版本，但不暴露内部密钥或完整隐私输入。

## 8.5 草图 D：审阅与定向返工

| 内容编辑区 | 证据与规则 | 决定 |
| --- | --- | --- |
| 标题：深蓝层次的通勤轻盈感 ✎ 正文：…… [SKU-103] [场景:通勤] | 声明 8/8 可追溯 硬规则 14/14 pass 库存：不适用 | ○ ACCEPT ● MINOR_EDIT ○ REWORK ○ REJECT |
| 短视频脚本 镜头 1…… 镜头 2…… | 发现：面料垂坠为未知 不得写“高垂坠” | 返工范围 ☑ 图文正文 ☐ 决策 原因* ______ |
| 版本差异 - 高垂坠 + 视觉上呈现柔和线条 | ReviewDelta field: body[2] source: human | [保存编辑] [提交决定] |

交互要点：编辑即时显示事实边界；提交 REWORK 必须选择目标范围和原因。MINOR_EDIT 不重跑模型，保存为显式 delta 后重新做交付验证。

## 8.6 草图 E：盲评

| 输出 X（随机） | 输出 Y（随机） | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 候选与理由 （隐藏 arm/model/provider） …… | 候选与理由 （隐藏 arm/model/provider） …… | 约束正确 1–5 机制正确 1–5 替代质量 1–5 拒答正确 是/否 |
| [查看 Trace 摘要] | [查看 Trace 摘要] | 更偏好：X / Y / 持平 置信度：低/中/高 [提交且不可编辑] |

交互要点：第一份评分提交前协议已冻结；页面不显示任何可推断组别的版本名。若 Founder 同时编写 P-only prompt 与评分，报告必须披露非独立性。

## 8.7 通用交互规则

| 主题 | 规则 |
| --- | --- |
| 状态 | 业务状态用文字+颜色+图标表达；不得只依赖颜色。 |
| 长任务 | 启动立即返回；进度通过轮询/SSE 更新；离开页面不取消。 |
| 危险动作 | 取消 Run、停用成员、作废策略需确认并说明影响；不提供批量不可逆操作。 |
| 错误 | 显示错误码、发生步骤、是否可重试、用户下一步；内部堆栈不暴露。 |
| 版本 | 每个结果页固定显示 task/run/revision、rule、skill/model、snapshot 版本。 |
| 可访问性 | 核心流程键盘可达、焦点可见、表单有 label、对比度满足 WCAG 2.2 AA。 |

# 9. 业务规则、状态机与错误契约

## 9.1 事实优先级

| 优先级 | 事实来源 | 可否作为持久事实 | 冲突规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构化权威源（PIM/ERP/确认文件） | 是，带 source/version/as_of | 覆盖较低优先级；自身冲突需人工选权威 |
| 2 | 人工确认的视觉/业务事实 | 是，带 confirmer/time/evidence | 可覆盖未确认视觉推断 |
| 3 | 有来源且高置信度的视觉推断 | 仅以 VisualFact 保存，标明 inferred | 不可证明成分、性能、库存、安全认证 |
| 4 | 通用模型推断 | 否 | 只能用于方案推理，不可反写 Product/Inventory |

## 9.2 核心业务规则

| 规则 ID | 规则 | 执行点 | 失败结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-001 | Unknown 保持 Unknown；不得自动填成事实。 | Ground/Projection | NEEDS_INPUT 或声明不确定 |
| BR-002 | 候选 SKU/variant 必须属于绑定 ProductPool version。 | Candidate validation | 候选 invalid |
| BR-003 | 库存型任务候选必须在绑定 Snapshot 可用，导出前仍新鲜。 | Candidate/Delivery | REWORK/STALE |
| BR-004 | 类目必须在 workspace + runtime 双重授权。 | Task start | CATEGORY_NOT_AUTHORIZED |
| BR-005 | Sport 在 V1 永远不可授权。 | API/DB/Rule | 拒绝写入或运行 |
| BR-006 | 每个 Run 至少 3 个实质候选；无法满足时正确拒绝。 | Generate | NO_LEGAL_CANDIDATE |
| BR-007 | 推荐计划为排序结果，不是唯一真相。 | Assemble/UI | 文案/Schema 校验失败 |
| BR-008 | Persona/叙事不可覆盖事实、规则或 Decision truth。 | Projection | Delivery validation fail |
| BR-009 | 系统不发布；PublicationPolicy=MANUAL。 | Policy/Export | 写入被拒；安全告警 |
| BR-010 | Review 与 Export revision 不可变；修改产生新 revision。 | Review/Export | 409 conflict |
| BR-011 | candidate 与 delivery 验证使用相同 engine/rule version。 | Complete/Export | 阻断导出 |
| BR-012 | 生产 Evidence/Knowledge/Regression 永不写 STORE-A。 | Evidence | 阻断并审计 |

## 9.3 Task 状态机

| 状态 | 进入条件 | 允许动作 | 允许下一状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| DRAFT | 创建未完成 | 编辑/删除草稿 | NEEDS_INPUT、READY、CANCELLED |
| NEEDS_INPUT | 缺失/冲突/快照问题 | 补充、确认、刷新 | READY、CANCELLED |
| READY | 启动前检查通过 | 启动 Run | RUNNING、CANCELLED |
| RUNNING | Run 已排队/执行 | 查看、业务取消 | REVIEW_PENDING、NEEDS_INPUT、FAILED、CANCELLED |
| REVIEW_PENDING | review-ready revision | 审阅/编辑/决定 | REWORK、APPROVED、REJECTED |
| REWORK | Review 要求定向返工 | 启动指定 target Run | RUNNING、CANCELLED |
| APPROVED | ACCEPT/MINOR_EDIT 且交付验证通过 | 导出 | EXPORTED |
| EXPORTED | 至少一个不可变导出成功 | 下载/回填发布结果 | EXPORTED |
| FAILED | 不可恢复技术/预算/领域失败 | 复制为新任务或按许可重试 | RUNNING、CANCELLED |
| REJECTED/CANCELLED | 人工拒绝/取消 | 查看历史 | 终态 |

## 9.4 Review、Knowledge 与 Regression 的独立状态

| 对象 | 状态 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Review | OPEN → ACCEPT ¦ MINOR_EDIT ¦ REWORK ¦ REJECT | 业务交付决定 |
| KnowledgeCandidate | PROPOSED → UNDER_REVIEW → APPROVED ¦ REJECTED → ACTIVE ¦ RETIRED | 决定知识是否影响规则/租户记忆/案例 |
| RegressionCase | DRAFT → VERIFIED → ACTIVE → QUARANTINED ¦ RETIRED | 决定案例是否阻塞回归；不能被知识批准自动改变 |
| EvaluationProtocol | DRAFT → FROZEN → RUNNING → CLOSED ¦ INVALIDATED | 首份评分前冻结；修改需新版本 |

## 9.5 错误与停止码

| 错误码 | 阶段 | 重试 | 用户动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUT_REQUIRED | Task/Ground | 否 | 补必填输入 |
| CATEGORY_UNRESOLVED | Ground | 否 | 人工选择类目 |
| CATEGORY_NOT_AUTHORIZED | Preflight | 否 | 换类目或由 Founder 授权（Sport 除外） |
| FACT_CONFLICT_UNRESOLVED | Ground | 否 | 选择权威来源/确认事实 |
| IMAGE_EVIDENCE_INSUFFICIENT | Ground | 否 | 补图/文件或缩小范围 |
| INVENTORY_SNAPSHOT_STALE | Preflight/Delivery | 否 | 刷新快照并重验证 |
| NO_LEGAL_CANDIDATE | Generate/Validate | 条件性 | 调整输入/约束；不得无条件重试 |
| MODEL_PROVIDER_ERROR | Generate/Project | 是 | 系统限次退避；失败后人工重试 |
| COST_BUDGET_EXCEEDED | 任意模型步骤 | 否 | Founder 明确提高预算或缩小范围 |
| CANDIDATE_VALIDATION_FAILED | Validate candidate | 定向 | 只回 GENERATE 受影响候选 |
| DELIVERY_VALIDATION_FAILED | Validate delivery | 定向 | 只回 PROJECT/人工编辑字段 |
| REVIEWER_NOT_AUTHORIZED | Review/Export | 否 | 由 Founder 重新 assignment |
| EXPORT_FAILED | Export | 是 | 保留批准 revision 后重试渲染 |

# 10. 数据模型与数据字典

## 10.1 数据设计原则

- 所有业务主表包含 id（UUIDv7/UUID）、workspace_id、created_at、updated_at；版本对象还含 revision/version 与 immutable_at。

- 关系型列承载身份、状态、权限、时间和可查询维度；JSONB 承载已版本化的 Trace、模型原始结构化响应与低频扩展，不把核心外键埋在 JSON。

- 文件只在对象存储；数据库保存 object_key、hash、mime、size、workspace 与访问策略。

- 软删除只用于可恢复配置；Run、Review、Trace、Export、Audit、Evidence 不覆盖、不物理删除，按保留政策归档。

- 领域 Schema 由 server/domain/contracts 唯一定义，并生成 OpenAPI/前端类型；禁止手工维护三份字段定义。

## 10.2 核心实体字典

| 实体 | 关键字段 | 关系/约束 | 保留 |
| --- | --- | --- | --- |
| Workspace | id, name, status, locale | 租户根；name 非安全边界 | 账户存续期 |
| User/Membership | user_id, workspace_id, role, status | 唯一(user,workspace)；邀请制 | 停用后审计保留 |
| ReviewerAssignment | task_id, reviewer_id, granted_by, expires_at | Reviewer 访问必要条件 | 随任务证据 |
| BrandProfile | brand_truth_pack, audience, revision, status | Run 绑定 revision | 历史不可变 |
| PolicySet | category_auth, manual_publication, rules_ref, revision | auto_publish 永远 false | 历史不可变 |
| Product/Variant | sku, attributes, fact_provenance, status | workspace 内 SKU 唯一；未知不填 | 按品牌政策 |
| ProductAsset | object_key, sha256, mime, source, captured_at | 只存引用；跨租户不可复用 URL | 默认 180 天或依法保留 |
| VisualFact | field, value, confidence, asset_id, region, status | CONFIRMED/INFERRED/REJECTED | 随 Pool revision |
| ProductPool | revision, product_ids, conflict_summary, source_manifest | 不可变商品集合 | 历史不可变 |
| InventorySnapshot | as_of, expires_at, source_hash, item_count | Run 绑定；过期阻断导出 | 默认 365 天元数据 |
| StylingTask | brand/category/scenario/audience/input_mode/output_config/status | 当前状态；引用输入版本 | 默认 365 天后归档 |
| Run/RunStep | revision, state, step, attempts, lease, budget/cost | append-only 状态事件；幂等 | 至少 365 天 |
| CandidateOutfit | items, mechanism, scores, tradeoffs, failures, uncertainty | items 必属 pool；验证结果 | 随 Run |
| DecisionBundle | candidates, ranking, alternatives, recommendation | 推荐非唯一真理 | 历史不可变 |
| DecisionTrace | facts, rules, manifests, validations, deltas | 不含密钥；不可变 | 至少 365 天 |
| ProjectionPackage | channel, fields, claims, visual_mode, asset_grade | 只投射 decision truth | 随 Run |
| Review/ReviewDelta | decision, reason, field/path, before/after, actor | Review 决定不可覆盖 | 至少 365 天 |
| ExportArtifact | revision, format, object_key, sha256, manifest | 批准后生成；不可覆盖 | 按合同/品牌政策 |
| EvidenceRecord | event_type, task/run/review refs, outcome | STORE-R；不可进入 STORE-A | 至少 365 天 |
| KnowledgeCandidate | type, scope, proposal, evidence_refs, state | 人工审批到 Rule/Memory/Case | 生命周期+审计 |
| RegressionCase | fixture_ref, expected_invariants, provenance, state | 独立状态机 | 直到 RETIRED |
| ModelManifest | provider, model, skill/template/rule versions, hashes | 每 Run 固化 | 随 Run |
| ReuseRecord | source_commit, path, blob/hash, target, decision | 一份 pinned manifest，不生成回执森林 | 代码历史 |
| UnitEconomicsLedger | period, workspace/engagement, model/storage/human cost | 收入未定时为空；不映射内容包价格 | 财务政策 |

## 10.3 关键字段字典：StylingTask / Run

| 字段 | 类型 | 必填 | 定义/约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| workspace_id | uuid | 是 | 服务端从会话解析；客户端不可指定其他 workspace。 |
| input_mode | enum S0/S1/S2 | 是 | 决定 Grounding adapter；不能在 Run 中变更。 |
| category | enum | 是 | WOMENSWEAR/KIDS/TEEN/FAMILY；SPORT 只保留 FUTURE，不可写入 V1 任务。 |
| scenario | string/enum | 是 | 业务场景；自由文本需长度与敏感数据限制。 |
| audience_profile_id | uuid | 是 | 绑定版本化受众；不得仅靠模型猜测。 |
| product_pool_revision_id | uuid | 是 | Run 启动时固化；刷新后创建新 Run。 |
| inventory_snapshot_id | uuid? | S2 | S0/S1 可空；S2 必填且未过期。 |
| visual_mode | OFF/CONCEPT | 是 | 商业任务可选；RV-F3 强制 CONCEPT。 |
| status | TaskState | 是 | 只能通过应用服务允许的 transition 变更。 |
| idempotency_key | string | 启动时 | workspace + endpoint 范围唯一；保留 24h+。 |
| cost_budget_minor | integer | 是 | 最小货币单位；禁止 float；超出即停。 |
| resumed_from_run_id | uuid? | 否 | 定向返工/恢复的上一个 Run。 |

## 10.4 关键字段字典：DecisionBundle / Trace / Projection

| 字段 | 对象 | 定义/约束 |
| --- | --- | --- |
| candidate_id | Candidate | Run 内唯一；所有 item 引用 pool product/variant。 |
| mechanism | Candidate | 为什么组合在目标上工作；不得冒充硬事实。 |
| objective_scores | Candidate | 多目标分数+量表版本；不折叠为不可解释总分。 |
| tradeoffs | Candidate | 该候选牺牲或弱化的目标。 |
| failure_conditions | Candidate | 在何种事实/场景变化下方案失效。 |
| uncertainties | Candidate | 未知事实、置信度和建议验证动作。 |
| ranking_basis | DecisionBundle | 当前上下文权重、规则与评分版本；不称“唯一正确”。 |
| fact_refs/rule_refs | DecisionTrace | 可解析到具体版本与证据；不得只有自然语言理由。 |
| model_manifest_id | DecisionTrace | provider/model/skill/template/rule/hash；隐藏密钥与私人 prompt 内容。 |
| human_deltas | DecisionTrace | 字段路径、前后值、actor、reason、time。 |
| claims | Projection | 每个对外声明映射到 fact/decision；无法映射则删除或标未知。 |
| asset_grade | Projection/Export | 建议：NOT_APPLICABLE/CONCEPT_ONLY/REVIEWED_ASSET；待 Founder 裁决。 |
| disclaimer | Projection/Export | 概念视觉/未知项/手工发布责任；按渠道模板生成。 |

## 10.5 数据隔离与保留建议 [P]

| 数据类 | 默认策略 | 例外/控制 |
| --- | --- | --- |
| 原始上传 | 180 天后归档/删除；导出引用不自动延长 | 合同、争议或 Founder 显式 pin |
| Run/Trace/Review/Audit | 至少 365 天 | 法律/合同要求优先；删除需保留最小审计墓碑 |
| 导出文件 | 按品牌/engagement 保留策略 | 不可覆盖；撤销下载权限不等于修改文件 |
| 提供方输入输出 | 只保留必要结构化证据；原始响应短期 30 天 | 若 provider 有更短保留或禁止训练选项，选择更严格 |
| STORE-A | 独立 principal/storage/credentials；生产服务无读取路径 | 只接受脱敏 attestation，不接受内容复制 |

# 11. API、集成与事件契约

## 11.1 API 设计原则

- 仅内部 REST/JSON API；OpenAPI 由 DRF Schema 生成，前端类型由同一 Schema 生成。

- 所有写 API 强制鉴权、CSRF、workspace scope；创建/启动/导出支持 Idempotency-Key。

- 长任务返回 202 + run_id；状态通过 GET 轮询，R2 可加同域 SSE。V1 不引入 WebSocket 平台。

- 错误统一为 code/message/step/retryable/user_action/correlation_id；message 不包含内部堆栈。

- 内部 ProviderAdapter 不暴露为公共 API；无公共插件、模型路由或 prompt 管理 API。

## 11.2 最小端点

| 方法 | 端点 | 用途 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/invitations | 邀请 Reviewer | Founder only；过期/一次性 |
| GET/POST | /api/v1/brands | 品牌/策略列表与创建 | 版本化；MANUAL 固定 |
| POST | /api/v1/assets/uploads | 申请/完成上传 | mime/size/hash/workspace |
| POST | /api/v1/product-pools/import | S0/S1 归一化预览 | 先 preview 后 commit |
| POST | /api/v1/inventory-snapshots | S2 生成快照 | 只读 connector；凭证引用 |
| GET/POST | /api/v1/tasks | 任务列表/创建 | server-side workspace；幂等 |
| POST | /api/v1/tasks/{id}/runs | 启动/返工 Run | preflight；budget；幂等 |
| GET | /api/v1/runs/{id} | 步骤/成本/错误/版本 | assignment/role scope |
| GET | /api/v1/tasks/{id}/decision | 候选与 Trace 摘要 | 只返回授权字段 |
| POST | /api/v1/tasks/{id}/reviews | 提交四类决定/字段 delta | 乐观锁 revision |
| POST | /api/v1/tasks/{id}/exports | 生成不可变导出 | APPROVED + delivery pass |
| POST | /api/v1/tasks/{id}/publication-outcomes | 回填手工发布结果 | 记录而不触发外部动作 |
| POST | /api/v1/evaluations/{id}/scores | 盲评提交 | 协议 FROZEN；提交不可编辑 |

## 11.3 内部领域事件（同库 outbox，可选消费）

| 事件 | 生产者 | 消费者 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| run.completed | orchestrator | review notification / measurement | at-least-once；消费者按 event_id 幂等 |
| review.decided | review | export eligibility / evidence | 包含 decision/revision，不含敏感正文 |
| export.created | delivery | audit / outcome tracking | 包含 format/hash/object_ref |
| regression.observed | measurement | knowledge inbox | 只创建候选，不自动改规则 |

V1 不部署消息代理。Outbox 与业务事务同库；worker 轮询并幂等消费。只有出现独立服务消费者或可量化吞吐瓶颈后，才评估消息系统。

## 11.4 ProviderAdapter 合同

ProviderRequest operation: visual_understanding ¦ candidate_generation ¦ projection ¦ concept_image input_schema_version: string payload: validated object timeout_ms / max_output_tokens / cost_ceiling correlation: workspace_id + task_id + run_id + step_id ProviderResult status: success ¦ retryable_error ¦ terminal_error structured_output: validated object ¦ null provider/model/version + usage + latency + estimated_cost safety/refusal metadata + raw_response_ref (short retention)

- R1 只接一个 LLM/VLM provider；不为“未来可能切换”提前建设通用模型市场。

- ProviderAdapter 只做认证、调用、重试分类与结构映射，不包含业务规则或排名逻辑。

- Concept image 属 render-only；其输出不能修改 ProductFact、CandidateItem 或 Decision truth。

# 12. 技术方案、技术栈与开源框架选型

## 12.1 选型结论

| 层 | 选择 | 版本基线 | 原因 | 首版不选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端 | React + TypeScript + Vite | React 19.x / TS 5.x / Vite 8.x | 内部 SPA、构建轻、生态成熟 | Next.js/SSR |
| 后台 UI | Refine + Ant Design | Refine 5.x / Ant 6.x | CRUD/权限/路由/数据密集工作台，减少自建壳 | 自研设计系统 |
| 后端 | Python + Django + DRF | Python 3.13 / Django 5.2 LTS / DRF 3.16.x | 内建 auth/admin/ORM/migration；适合模块化单体 | 多服务框架组合 |
| 契约 | Pydantic v2 + JSON Schema | 2.x / 2020-12 | 模型 I/O 严格验证；可生成前端类型 | 复制 YAML/TS/Python 三套字段 |
| 数据库 | PostgreSQL | 18.x | 事务、JSONB、锁/租约、RLS、PITR | MongoDB、向量库 |
| 任务 | Postgres Job + worker lease | 应用内 | 当前并发低、可恢复、少一个依赖 | Redis/Celery/Temporal |
| 对象存储 | S3-compatible adapter | provider managed | 标准接口；开发 local filesystem | 自建 MinIO 为必选依赖 |
| 测试 | pytest + Playwright | 当前稳定版 | 领域/集成 + 关键浏览器旅程 | 大量 prose checker |
| 部署 | Docker/Compose + 单环境入口 | OCI | 可重复且简单；单 VM/托管容器 | Kubernetes/Service Mesh |
| 观测 | 结构化日志 + Sentry 可选 | JSON logs | 先解决任务/步骤/成本定位 | 首版全套分布式追踪平台 |

## 12.2 关键决策理由与升级触发器

| ADR | 当前决策 | 升级/改变的量化触发器 |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | 模块化单体 | 两个独立团队需独立发布，或单模块资源瓶颈连续 2 周无法纵向解决。 |
| ADR-002 | Postgres worker queue | 排队 p95 持续超标、并发 >20，且数据库锁/IO 经指标证明为瓶颈；再评估 Celery/Redis。 |
| ADR-003 | 无向量数据库 | R5 证明关键词/结构过滤召回不足，并有标注集显示语义检索带来显著提升。 |
| ADR-004 | 一个模型提供方 | 真实 SLA/质量/成本风险要求容灾，且第二 provider 有独立验收集；不得只为抽象完整性接入。 |
| ADR-005 | Session Cookie | 出现第三方客户端/公开 API/跨域应用后再设计 OAuth/OIDC；V1 不提前部署 Keycloak。 |
| ADR-006 | SSE 可选、无 WebSocket | 双向实时协作成为明确需求后再引入 WebSocket。 |
| ADR-007 | 直接 SDK + ProviderAdapter | 多个复杂工具调用/状态图确有复用价值后，再评估 Agent 框架；不得将规则写入框架图。 |

## 12.3 开源许可证与供应链约束

- 依赖锁定到精确版本并保留 SBOM；升级与功能迭代分开提交。

- 优先 MIT/BSD/Apache-2.0 等允许商业使用的依赖；锁版时逐项读取仓库 LICENSE，而非依赖二手列表。

- 不得把来源不明 prompt、图片、字体或测试数据提交到仓库；示例资产需有授权与 provenance。

- 框架选择不授予其云服务默认使用权；外部 SaaS 需单独审查数据区域、训练使用、保留和删除条款。

## 12.4 安全与密钥

| 主题 | 实现 |
| --- | --- |
| 认证 | Django auth/session；邀请、停用、会话撤销；敏感操作 CSRF。 |
| 授权 | service-layer workspace + role + assignment；R6 前加 PostgreSQL RLS。 |
| 密钥 | 环境/云密钥管理器只存引用；轮换；日志/Trace/导出脱敏。 |
| 上传 | mime+magic bytes、大小/数量上限、对象键不可预测、短期签名 URL、病毒扫描在外部试点前。 |
| 网络 | 默认 deny 出站，只允许已选 provider 与对象存储；STORE-A 独立网络/身份。 |
| 审计 | 登录、成员、策略、任务、审阅、导出、预算、密钥引用变更均 append-only。 |

# 13. 建议目录结构与代码边界

## 13.1 目标目录

apps/ web/ # React/Refine 内部工作台 src/{app,pages,features,components,api,types}/ server/ # Django 模块化单体 config/ # settings/urls/asgi/wsgi modules/ accounts/ workspaces/ brands/ catalog/ tasks/ runs/ styling/ reviews/ delivery/ evidence/ measurement/ domain/ contracts/ # 唯一 Pydantic/JSON Schema 真源 rules/ # RuleEngine + category adapters skills/ # Diyu Styling Skill（版本化） providers/ # LLM/VLM/image adapters worker/ # Postgres lease runner contracts/ schemas/ # 对外生成的稳定 schema artifact reuse/pinned_assets.yaml # 唯一复用清单 tests/ unit/ integration/ e2e/ evaluation/fixtures/ # 仅冻结回归/评测样本 docs/ adr/ api/ ops/ # 必要决策与运行手册 infra/ docker/ deploy/ pyproject.toml package.json compose.yaml

## 13.2 模块依赖规则

| 规则 | 允许 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| Domain 独立 | domain/contracts、rules、skills 使用纯 Python/Pydantic | 反向依赖 Django model/request/provider SDK |
| Application 编排 | modules/runs 调用领域接口并持久化 | ProviderAdapter 直接写领域表 |
| 同一规则引擎 | candidate/delivery 传入不同 context 调同一 RuleEngine | 复制 validator_v2 或 prompt-only 规则 |
| Schema 真源 | Pydantic→JSON Schema/OpenAPI→TS types | 手写三套字段后用 checker 对齐 |
| 数据访问 | 每模块拥有 repository/service；workspace scope 强制 | 跨模块随意 ORM 查询、忽略租户 |
| 前端 | feature 按任务/商品池/审阅组织；共享 API client | 全局 Redux 作为默认；页面内复制状态机 |

## 13.3 复用清单示例

assets: - id: schema.styling_result_bundle.v0_1 source_commit: c3f6ad372306cc12f139cf38624e9a5cea2cf329 source_path: 01_contracts_and_schemas/.../styling_result_bundle...yaml source_blob_or_sha256: <pinned> target: apps/server/domain/contracts/decision.py mode: semantic-field-reuse deviations: - Runtime v0.2 overrides auto_publish with MANUAL_ONLY approved_by: <Founder/tech owner> approved_at: <date>

只保留这一份 manifest；不为每个字段、角色、文档或 fixture 再生成 receipt/checker。实现代码与迁移才是可执行真源，manifest 只证明来源与裁决。

## 13.4 禁止目录/资产模式

- 不新增 role-specific prompt projection、文档镜像、重复 schema registry、状态句检查器、文件计数门禁。

- 不在 ci/ 下创建业务对象；CI 只调用 tests/ 与标准 lint/build 工具。

- 不把生产运行时写进 governance/ 或 reports/；这些目录可保留历史但不作为依赖。

- M2 的 hidden/public calibration、批量 fixture/checker、生产可服务声明默认不复制；单项复用必须单独列入 pinned manifest。

# 14. 非功能需求（NFRs）

## 14.1 可用性、性能与容量 [P]

| ID | 指标 | V1 目标 | 测量/处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-AV-01 | 工作台可用性 | 月度 ≥99.5%（计划维护除外） | 入口与 API 探针；provider 故障单独报告 |
| NFR-PERF-01 | 普通 API p95 | <500ms；列表页完整加载 p95<1s | 不含模型/文件上传；服务端指标 |
| NFR-PERF-02 | 启动确认 | <2s 返回 run_id | 后台执行；不可同步阻塞 HTTP |
| NFR-PERF-03 | S0 到可审阅 | p50≤180s，p95≤600s | 按 provider/输入规模分层；超时可见 |
| NFR-PERF-04 | 导出 | 单格式 p95≤30s | 失败可重试且不产生重复 revision |
| NFR-CAP-01 | 容量 | 20 在线用户、5 并发 Run、单任务 50 张图 | R6 负载测试；超限明确拒绝/排队 |

## 14.2 可靠性与恢复

| ID | 需求 | 目标/验收 |
| --- | --- | --- |
| NFR-REL-01 | Run/Export 幂等 | 进程崩溃、网络重放不产生重复模型调用/导出；基于 step idempotency key。 |
| NFR-REL-02 | 数据库恢复 | 试点 RPO≤24h、RTO≤8h；R6 前完成一次恢复演练。 |
| NFR-REL-03 | 对象一致性 | DB 引用与对象 hash 可审计；孤儿对象每日清理但不删除未过保留期对象。 |
| NFR-REL-04 | 提供方降级 | 不静默切换模型；重试耗尽后停止并保留已完成步骤。 |
| NFR-REL-05 | 版本固定 | 进行中 Run 不受策略/规则/技能/模型默认版本变化影响。 |

## 14.3 安全、隐私与合规

| ID | 需求 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| NFR-SEC-01 | 零跨租户/未指派读取 | 对象 ID 猜测、列表过滤、导出 URL、搜索、错误信息均覆盖；事故门槛=0。 |
| NFR-SEC-02 | 传输/存储加密 | TLS 1.2+；托管 DB/对象存储 at-rest encryption；备份同等保护。 |
| NFR-SEC-03 | 最小出站 | 运行环境只允许选定 provider、存储、告警；无通用任意 URL fetch。 |
| NFR-SEC-04 | 敏感数据最小化 | 不收集不必要个人属性；日志脱敏；导出前可见隐私提示。 |
| NFR-SEC-05 | 供应链 | 锁依赖、漏洞扫描、SBOM；高危已知漏洞阻断发布，例外需时限。 |
| NFR-SEC-06 | 外部 AIGC 标识 | 系统提供 asset_grade/disclaimer；具体平台标识责任由人工发布流程执行并记录。 |

## 14.4 可维护性、观测性与可访问性

| ID | 目标 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| NFR-MNT-01 | 关键领域代码单测 + 集成；3 条 E2E | R1：登录/创建S0/审阅导出；CI≤10min 目标。 |
| NFR-MNT-02 | 结构化日志 | 每条含 correlation_id/task_id/run_id/step/error_code；禁止密钥/原始敏感输入。 |
| NFR-MNT-03 | 可解释运维 | Operator 能看到队列深度、步骤耗时、provider 错误、成本、重试；不能改业务结果。 |
| NFR-A11Y-01 | 核心流程 WCAG 2.2 AA | 键盘、焦点、label、对比度、错误提示；R4 前手工审计。 |
| NFR-I18N-01 | 中文优先且字段/枚举有稳定英文 key | UI 文案与 API 值分离；日期/货币按 workspace locale。 |

# 15. 度量与离线评测（Measurement）

## 15.1 三套分离的记分卡

| 记分卡 | 回答的问题 | 指标 | 不得混入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业/现实 D2 | 输出是否专业、诚实、现实可执行？ | 约束正确、机制正确、开放决策质量、替代、失败条件、不确定性、正确拒答、Trace fidelity | 运行时延/成本 |
| 运营 | 是否减少人力并稳定交付？ | time-to-reviewable、审阅时长、编辑负担、ACCEPT/MINOR_EDIT/REWORK、可交付率 | 人为定价映射 |
| 单位经济 | 每个 engagement/period 花了什么？ | 模型、存储、运维、人工分钟、cost/accepted task；收入规则待定 | content_package→price |

## 15.2 评测 arms

| Arm | 定义 | 用途 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-only | Founder 亲自编写的基线 prompt + 同 provider | 最低基线；不是故意削弱的 strawman | 若 Founder 同时评分，披露非独立性 |
| C-lite | 事实 grounding + 硬规则 + 单轮轻量生成 | 判断复杂编排是否必要 | 与 D-full 共用同输入/模型预算口径 |
| D-full | 本 PRD 完整运行时 | 目标方案 | 只有 material delta 为真才长期保留与 C-lite 双轨 |
| H | 人工专家输出/审阅 | 现实上界或参考 | 记录人工时间与信息条件 |

## 15.3 样本层级

| 层级 | 建议规模 [P] | 构成 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确定性回归 | 初始约 24 个核心案例 | 4 类目×3 场景×2 风险变体；只在类目实现后启用 | 硬门禁 100%；真实回归才扩展 |
| 专业盲评 | 48 个配对案例 | 四类目、S0/S1/S2、正常/拒答/边界；随机输出顺序 | 报告效应量与置信区间；协议冻结 |
| 运营试点 | ≥30 个真实任务、≥2 个种子品牌 | 记录任务/人工/返工/成本，不要求自动发布 | 指标稳定且无硬约束事故 |

这些规模用于阶段性决策，不宣称统计确定性。若需对小差异作显著性结论，应基于预期效应、方差与配对设计先做 power analysis。

## 15.4 指标定义与建议门槛

| 指标 | 计算 | R5 建议门槛 [P] |
| --- | --- | --- |
| 硬门禁 | 跨租户泄漏、未授权发布、类目安全硬违规、虚构 SKU/硬事实、陈旧库存导出 | 每项 0 |
| Trace integrity | 可追溯声明数 / 抽样声明总数 | ≥98% |
| Correct refusal recall | 正确停止的应拒案例 / 全部应拒案例 | ≥95% |
| D-full preference | 盲评 D-full 优于 P-only 的非平局对比 | 点估计≥60%，95%CI 下界>50% |
| Time improvement | 1 - median(D-full time)/median(P-only time) | ≥30% |
| Human edit burden | 修改的可编辑字段 / 全部可编辑字段 | 中位数≤20% |
| Deliverable rate | ACCEPT/MINOR_EDIT 且成功导出 / 进入审阅 | ≥70% |
| Cost per accepted | 运行成本 + 人工分钟折算 / accepted tasks | 报告分布；阈值由 Founder 在 R6 前定 |

## 15.5 冻结、盲法与污染防护

- 在第一份评分前，冻结 protocol、评分量表、policy weights、case set、provider/model、prompt/skill/rule 版本并计算统一 manifest hash。

- Evaluator 只看到随机化的 X/Y 或 A–D；组别映射由独立最小权限服务保存，评分提交后不可编辑。

- P-only prompt 必须由 Founder 亲自写；如果 Founder 又是评审者，报告标注“非独立评审”，不能包装为第三方验证。

- 生产数据只能进入 STORE-R 的 Evidence/KnowledgeCandidate/RegressionCase；STORE-A 只允许独立身份、独立存储、独立凭证和脱敏 attestation。

- 协议修改、组别泄漏、隐藏集污染、评分前未冻结，均使 evaluation_run=INVALIDATED；不得选择性删除不利样本。

## 15.6 C-lite / D-full 去留决策

| 判断 | 规则 |
| --- | --- |
| D-full_material_delta=true | D-full 在至少一个主要专业指标显著更好，且硬门禁不差、运营/成本可接受；可保留 D-full。 |
| delta=false | 默认收敛到 C-lite，移除不能带来用户价值的编排与工件；不得为保住架构重新定义指标。 |
| 混合 | 只保留能解释差异的具体模块，不保留完整双轨平台。 |

# 16. 风险点与控制

| ID | 风险/触发器 | 概率×影响 | 控制/降级 | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-01 | 过度工程复发：ci/docs/fixtures 增长快于可运行能力 | 高×高 | R0 冻结新增自证检查；每 R 只认用户 demo；CI≤4 gates；月度删减 | Tech + Founder |
| RISK-02 | v0.2 与 M1 字段冲突被静默继承 | 高×高 | pinned manifest + deviation；Sport/auto_publish DB 约束；契约测试 | Tech |
| RISK-03 | 视觉/模型虚构事实 | 中×高 | 事实层级、关键字段人工确认、claim trace、正确拒答门禁 | Product/ML |
| RISK-04 | 库存快照陈旧导致不可交付 | 中×高 | expires_at、导出前复核、刷新并定向重验证 | Backend |
| RISK-05 | 跨租户/未指派泄漏 | 中×极高 | 应用层 scope、对象 URL scope、RLS、渗透/IDOR 测试；0 容忍 | Security/Backend |
| RISK-06 | 模型 provider 限流/漂移/成本突增 | 高×中 | 预算、超时、有限重试、manifest、质量回归；不静默切换 | Operator |
| RISK-07 | 无合法候选但系统凑数 | 中×高 | 至少3或拒绝；NO_LEGAL_CANDIDATE；拒答评测 | Domain |
| RISK-08 | 概念视觉被当成商品实拍 | 中×高 | asset_grade/disclaimer、水印/元数据（按裁决）、人工发布责任 | Founder/Legal |
| RISK-09 | 评测者与基线作者重叠造成偏差 | 高×中 | 盲法、独立 reviewer 优先、披露非独立性、保留原始评分 | Measurement |
| RISK-10 | Reviewer 绕过 assignment 或审批后内容被覆盖 | 低×高 | 服务端授权、乐观锁、不可变 revision、审计 | Backend |
| RISK-11 | 规则分散到 prompt/UI/多个 validator | 中×高 | 唯一 RuleEngine + rule_id；依赖规则；代码审查 | Tech |
| RISK-12 | S2 连接器扩大数据访问面 | 中×高 | 只读最小权限、允许表、快照、超时、密钥引用、网络限制 | Security |
| RISK-13 | NFR 目标与真实团队/流量不符 | 中×中 | R1 记录基线；R3/R6 用观测数据修订，不为数字提前堆基础设施 | Tech/Product |

## 16.1 发布阻断条件

- 任何跨租户/未指派数据读取或可猜测的导出 URL。

- 任何未授权类目（尤其 Sport）可通过 UI、API、数据库或脚本启动。

- 任何系统内自动发布调用或外部平台发布凭证。

- Candidate/Delivery 验证版本不一致，或模型关闭时硬规则不工作。

- 虚构 SKU/库存/材质/安全事实进入已批准导出。

- 库存型任务以过期快照导出，或 STORE-A 与生产身份/存储连通。

# 17. 开发顺序、里程碑节点与交付

## 17.1 排期假设

以下为相对里程碑，不承诺日历日期。估算假设：2 名后端、1 名前端、1 名产品/设计/QA 兼职，Founder 每周可作 2 次快速裁决；若资源不同，保持依赖顺序并重新估算。R0 最多 3 个工作日，不能演变为“再建一套证明系统”。

## 17.2 里程碑总览

| 节点 | 建议时长 | 用户可见闭环 | 关键交付 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 Runtime Bootstrap | ≤3 天 | 无（仅启动准备） | 新 runtime skeleton、pinned reuse manifest、4 个 CI gates、ADR-001/002 | 本地可启动空壳；M2 未复制；后续不被文档门禁阻塞 |
| R1 S0 女装垂直切片 | 2 周 | Founder 登录→图片任务→事实确认→3候选→Trace→审阅→JSON/DOCX | IAM、Brand/Policy、S0、Pool、FSM、Rule、Skill、Decision、Review、Export | 一条真实样例端到端；硬规则 LLM-off；3 条 E2E；无自动发布 |
| R2 S1 与字段返工 | 2 周 | 文件+图片→映射/冲突→字段编辑→定向返工→PDF | S1 import、冲突队列、ReviewDelta、targeted rework、PDF | 关键冲突不消耗模型；MINOR_EDIT 重新验证；旧 revision 不变 |
| R3 S2 与四类目 | 2–3 周 | 库存快照→执行→导出前刷新；Reviewer assignment | S2 connector/snapshot、TTL、KIDS/TEEN/FAMILY、RLS 准备 | 陈旧库存阻断；四类目各有真实演示；Sport 不可用 |
| R4 多渠道投射 | 2 周 | 同一决策→图文/脚本/brief；可选概念视觉 | Projection、delivery validation、asset_grade/disclaimer、XLSX/媒体 | 视觉 OFF 不调用；RV-F3 强制 ON；投射不新增事实 |
| R5 Evidence & Measurement | 2 周 | 知识候选/回归/盲评工作台 | STORE-R、独立状态机、冻结协议、arms、分离记分卡 | 24 核心回归；48 盲评可执行；无 STORE-A 连通 |
| R6 种子品牌试点 | 2–4 周 | ≥2 品牌、≥30 真实任务运营闭环 | 备份恢复、安全审计、观测、运行手册、指标报告 | 硬事故=0；可交付率/编辑负担/成本有数据；Founder Go/No-Go |

## 17.3 每个节点的“交付 / 不交付”

| 节点 | 必须交付 | 明确不交付 |
| --- | --- | --- |
| R0 | 可启动 repo、环境示例、DB migration、最小 CI、复用裁决 | checker/fixture 批量迁移、文档生成器、平台架构 |
| R1 | 浏览器闭环、真实数据库、任务恢复、规则与 Trace、人工审阅/导出 | S1/S2、全部类目、自动发布、复杂 RBAC |
| R2 | 预览导入、冲突恢复、字段 delta、定向返工、PDF | 通用 ETL、低代码映射平台 |
| R3 | 一个真实只读数据源、快照/TTL、assignment、另外三类目 | 连接器市场、Sport、实时 CDC |
| R4 | 四种文字投射、概念图开关与免责声明 | 可发布视频/语音生成、媒体编辑器 |
| R5 | 最小回归与盲评、真实 evidence→candidate | 自动微调、通用知识图谱/向量平台、STORE-A 访问 |
| R6 | 真实运营、安全/恢复证据、效果与成本报告 | 公开 API、自助计费、Kubernetes |

## 17.4 Definition of Done

| 维度 | 每个 R 节点都必须满足 |
| --- | --- |
| 用户 | Founder/Reviewer 可在浏览器完成该节点旅程；录屏/现场 demo + 可下载结果。 |
| 功能 | 该节点 P0 FR 验收通过；失败路径和正确停止可演示。 |
| 数据 | 迁移可重放；版本/租户/审计可查询；无手工修改数据库才能完成的步骤。 |
| 质量 | 标准 lint/type/unit/integration/build + 关键 E2E；不以文件/检查器数量计分。 |
| 运行 | 结构化日志、错误码、预算/耗时；可从进程崩溃恢复。 |
| 边界 | 本 PRD 对应 [X]/[R] 能力没有被顺带实现或暗中连通。 |
| 度量 | 至少记录该节点新增旅程的时间、失败、人工动作与成本基线。 |

## 17.5 建议开发顺序（R1 内部）

- 建立最小 Django/React 可启动骨架、Workspace/User/Session 和首个数据库迁移。

- 落地 Task/Run/RunStep 状态与 Postgres worker lease；先用 deterministic fake provider 跑通恢复，不制造大量 fixture。

- 字段级复用 BrandTruthPack、ProductPool、StylingTaskContext、DecisionBundle/Trace schema，并显式应用 v0.2 偏差。

- 实现 S0 上传、VisualFact 确认与事实优先级；形成可由人确认的 canonical pool。

- 实现 RuleEngine + Womenswear adapter；用少量直接单测证明 LLM-off invariant。

- 接一个 provider，严格解析 ≥3 候选；候选验证后组装 Decision/Trace。

- 实现候选比较、审阅、字段 delta、JSON/DOCX 导出；最后补 3 条浏览器 E2E。

- 用一条真实 Founder 样例做端到端验收，记录耗时、模型成本、停止/恢复与人工编辑。

# 18. 资产复用与仓库治理重置

## 18.1 可复用资产（字段级/语义级）

| 资产 | 复用方式 | 必要修订 |
| --- | --- | --- |
| BrandTruthPack | 字段语义与版本关联 | 补 workspace/version/immutable；去掉运行时未授权发布字段 |
| GarmentAndInventory / InventorySnapshot | 商品/变体/库存核心字段 | 定义 source/as_of/expires_at/hash 与陈旧阻断 |
| ProductImageAssetBundle | 文件元数据与 provenance | 补 object_key、workspace、retention、evidence region |
| StylingTaskContext | brand/audience/scenario/category 输入语义 | 补 S0/S1/S2、visual_mode、budget、idempotency |
| StylingResultBundle / DecisionTrace | 输出分层、候选/Trace 概念 | 明确非唯一排序、tradeoff/failure/uncertainty、validation versions |
| Women/Kids/Teen/Family adapters | 规则接口和类目术语参考 | 逐类实现与真实验收；不复制 Sport 授权 |
| cross_category_conflict_priority | 冲突优先级参考 | 纳入单一 RuleEngine；不建第二套 policy service |

## 18.2 默认不复用

| 资产类别 | 原因 | 例外条件 |
| --- | --- | --- |
| M2 PR #3 整包 | Founder 暂停；规模大但无运行时；会复制自证工程 | 单项证明直接服务 R1–R6 失败模式并列入 manifest |
| ci/checkers/fixtures 批量资产 | 已明显超过运行功能；维护/门禁成本高 | 仅保留真实安全、数据损失、成本或历史回归用例 |
| governance/reports/receipts | 不是运行时依赖，可能制造完成幻觉 | 法律/审计硬要求且不阻塞产品路径 |
| 隐藏评测 STORE-A 相关实现 | 上游未授权且需要独立隔离 | Founder 单独裁决、独立 principal/storage/credentials |
| auto_publish/KillSwitch/withdrawal | v0.2 首版未授权 | 仅兼容占位；不可路由、不可显示可用 |
| Sport adapter | v0.2 明确 FUTURE | Founder 新裁决 + 新类目里程碑 |

## 18.3 仓库合并门禁重置

| 门禁 | 阻塞条件 | 不阻塞 |
| --- | --- | --- |
| Lint/Type | 真实编译/类型错误 | 文档措辞、文件数量 |
| Unit/Integration | 领域规则、状态、租户、幂等、迁移失败 | fixture 数量、receipt 缺失 |
| Build | 前后端无法构建/迁移 | 未生成额外镜像文档 |
| Critical E2E | 登录→S0→Review→Export、授权隔离、恢复路径失败 | 全部组合穷举 |
| Manual demo | 节点旅程无法由用户完成 | checker 全绿 |

| 治理红线 | 任何 PR 若新增的 checker + fixture + receipt 文件数大于新增/修改的运行时代码与真实测试文件数，必须由 Founder/Tech Lead 明确解释；解释不能是“提高自证完整性”。该信号触发拆 PR 或删除工件，不自动要求补更多证明。 |
| --- | --- |

# 19. 边界、约束与待决事项（Boundaries）

## 19.1 待决事项登记

| ID | 问题 | 建议 [P] | 最晚裁决 | 未裁决默认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | 视觉关闭时 asset_grade | 新增 NOT_APPLICABLE；字段仍存在 | R1 schema freeze | 阻断 R1 导出 schema |
| O-02 | 库存快照 TTL | 默认 24h，可按 source/brand 配置；导出前强检 | R3 开始前 | S2 不上线 |
| O-03 | 收入归因 | 只按 engagement + period 聚合；禁止内容包价格映射 | R6 单位经济前 | 只报告成本 |
| O-04 | C-lite/D-full 双轨 | 仅 material delta=true 才长期保留 | R5 结果评审 | 收敛到更简单方案 |
| O-05 | RLS 时点 | R1 应用层；R6 外部试点前强制 RLS | R1/R6 | 无外部试点 |
| O-06 | 视频/语音资产 | V1 只生成脚本/brief，不生成媒体资产 | R4 schema freeze | 排除 |
| O-07 | 概念视觉外部标识 | asset_grade + disclaimer；发布人按平台规则执行并回填 | R4 之前 | 概念视觉不可导出 |
| O-08 | 第二 provider | 只在 SLA/质量/成本实证需要时接入 | R6 后 | 单 provider + 明确停止 |
| O-09 | STORE-A 物理隔离措辞 | 定义为独立 principal/storage/credentials/network policy；不承诺无法验证的“物理” | R5 前 | 不连通 |
| O-10 | TenantMemory 范围 | workspace 级；默认不可跨品牌，显式 scope | R5 前 | 不启用 Memory |

## 19.2 Founder 签署清单

| 裁决 | 选择 | 签署栏 |
| --- | --- | --- |
| 运行时优先真源 | 同意 v0.2 高于 M0/M1 冲突字段 | □ 同意 □ 修改：____ |
| V1 用户 | Founder + invitation-only assigned reviewer | □ 同意 □ 修改：____ |
| 发布 | MANUAL ONLY；系统无发布凭证 | □ 同意 □ 修改：____ |
| 类目 | 女装首发；童装/青少年/家庭随后；Sport FUTURE | □ 同意 □ 修改：____ |
| 视觉 | 商业可 OFF；RV-F3 强制 ON；asset_grade 采用 O-01 建议 | □ 同意 □ 修改：____ |
| 技术形态 | 模块化单体 + PostgreSQL worker；不平台化 | □ 同意 □ 修改：____ |
| 里程碑 | R1 首条运行用户旅程是第一次产品完成证据 | □ 同意 □ 修改：____ |
| 评测 | 冻结/盲评/正确拒答；三套记分卡分离 | □ 同意 □ 修改：____ |
| 过度工程红线 | 文档/checker/receipt 不能单独构成里程碑 | □ 同意 □ 修改：____ |

## 19.3 变更控制

- 对 [F] 产生变化：必须记录 Founder 新裁决、日期、影响范围与迁移方案。

- 对 P0 FR、核心状态机、事实优先级、RuleEngine、租户隔离、发布边界产生变化：写一页以内 ADR 并更新验收。

- 对实现细节的小调整：PR 内说明即可；不得要求生成镜像 PRD、角色投影或回执链。

- 每次 milestone review 先看实际 demo 与指标，再看必要文档；不允许因文档不够长而阻止安全的产品进展。

# 附录 A：端到端验收用例

| AC | 场景 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | Founder S0 女装 6 图，事实完整 | 生成≥3合法候选；可比较/Trace/ACCEPT/JSON+DOCX；系统无发布动作。 |
| AC-02 | S0 图片声称无法证明材质 | 材质保持 Unknown；内容不得写确定材质；可补文件恢复。 |
| AC-03 | Reviewer 访问未指派 task_id | 列表、详情、Trace、下载均不可识别存在性；审计记录。 |
| AC-04 | 启动 Sport 任务（UI/API/DB） | 均被拒；不会创建可执行 Run。 |
| AC-05 | provider 在 GENERATE 期间 429 两次 | 限次退避；预算/attempt 可见；不重复 Ground/Constrain。 |
| AC-06 | 无任何合法候选 | NO_LEGAL_CANDIDATE；无凑数候选；给出可操作缺口。 |
| AC-07 | MINOR_EDIT 删除无来源硬事实 | 保存 ReviewDelta；只重做 delivery validation；旧 revision 不变。 |
| AC-08 | S2 导出时 snapshot 过期 | 阻断导出；刷新后只重验证受影响候选/投射。 |
| AC-09 | visual_mode=OFF | 不调用 image provider；导出 asset_grade=NOT_APPLICABLE（待 O-01 确认）。 |
| AC-10 | RV-F3 评测 visual_mode=OFF 请求 | 系统强制概念视觉任务 ON 并记录评测规则。 |
| AC-11 | worker 在模型成功后、DB 完成前崩溃 | 恢复后幂等写入或安全重试；不产生两个 Run 输出/两次收费副作用。 |
| AC-12 | 修改 BrandTruth v8 | 历史 Run 继续显示 v7；新 Run 绑定 v8；影响预览可见。 |
| AC-13 | Projection 写入新商品性能声明 | delivery validation fail；只返工相关字段。 |
| AC-14 | 生产 evidence 试图写 STORE-A | 权限/网络拒绝；安全审计；无内容复制。 |
| AC-15 | 盲评评分前修改权重 | 旧 protocol 不能 RUNNING；创建新版本与 hash。 |

# 附录 B：交付包结构

delivery_revision/ manifest.json # task/run/revision/schema/hash/time decision_bundle.json # structured decision truth decision_trace.json # facts/rules/models/validations/human deltas review.json # decision + reviewer + field deltas content/ article.json¦docx short_video_script.json¦docx live_script.json¦docx shoot_brief.json¦pdf media/ # optional concept-only assets inventory.xlsx # optional S2 snapshot summary README.txt # asset_grade/disclaimer/manual publication

manifest 对每个文件记录 sha256、mime、size、schema_version、provenance；它用于完整性交付，不衍生每文件 receipt/checker。

# 附录 C：术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Decision truth | 经事实、规则、候选验证与排序形成的唯一结构化决策来源；“唯一”指数据真源，不指唯一正确造型。 |
| DecisionBundle | 候选、排序、备选、代价、失败条件、不确定性等结构化结果。 |
| DecisionTrace | 从输入事实、规则、模型/技能版本、验证到人工变更的可追溯链。 |
| ProductPool | 一次任务允许选择的版本化商品/变体集合。 |
| Snapshot | 带 as_of/expires_at/hash 的库存事实截面。 |
| RuleEngine | 代码拥有的确定性硬规则实现；模型关闭仍工作。 |
| Diyu Styling Skill | 负责开放式造型推理和候选生成的版本化领域技能。 |
| Projection | 从 Decision truth 派生渠道内容；不能反向改写事实/规则。 |
| STORE-R | 生产证据、知识候选和已批准回归的可审计存储。 |
| STORE-A | 隐藏评测资产；上游待授权，必须独立隔离且不接收生产证据。 |
| LLM-off invariant | 关掉模型后，硬规则对固定输入/候选仍给出一致 pass/fail。 |
| Material delta | D-full 相对更简单方案在专业效果上有可重复的实质提升，且安全、成本与运营不恶化。 |

# 附录 D：来源与核验基线

## D.1 一手来源

[A1] Canonical Runtime Architecture v0.2 — 用户提供附件；作为 Founder 运行时裁决优先真源。

[R1] GitHub repository main — https://github.com/andyan77/diyu-cbfsk/tree/c3f6ad372306cc12f139cf38624e9a5cea2cf329

[R2] Pull request #3 (candidate/m2) — https://github.com/andyan77/diyu-cbfsk/pull/3

[T1] Django 5.2 LTS release — https://docs.djangoproject.com/en/6.0/releases/5.2/

[T2] Django REST Framework — https://www.django-rest-framework.org/

[T3] React versions — https://react.dev/versions

[T4] Vite 8 announcement — https://vite.dev/blog/announcing-vite8

[T5] Refine core docs — https://refine.dev/core/docs/

[T6] Ant Design React introduction — https://ant.design/docs/react/introduce/

[T7] PostgreSQL versioning policy — https://www.postgresql.org/support/versioning/

[T8] Pydantic documentation — https://docs.pydantic.dev/latest/

[T9] Playwright actionability/isolation — https://playwright.dev/docs/actionability

## D.2 仓库审计说明

- 基线日期：2026-08-15；main commit c3f6ad372306cc12f139cf38624e9a5cea2cf329；candidate/m2 commit 64530031c0d0fcbc82ee77e1487e41c8661c0298。

- main 共 313 文件，其中 ci/ 193（61.7%）、fixtures 167；34 个 .py 均为 checker/文档工具；未发现 apps/src/packages/services/api/web/frontend/backend 运行目录或 package.json/pyproject/Dockerfile/数据库迁移。

- PR #3 为 OPEN/暂停状态，727 files changed（+135,213/-282），其中 564 个变更位于 ci/；M2 树仍未包含可启动 UI/API/DB/模型调用。

- 文件统计用于识别结构性风险，不用于贬低合同资产，也不成为新的形式门禁。

# 附录 E：上线前一页核对

| 核对 | 通过标准 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 用户闭环 | Founder 可在浏览器完成当前 R 节点旅程 | □ |
| 人工控制 | Reviewer assignment 有效；系统无发布凭证 | □ |
| 事实 | Unknown 未补写；冲突/来源/置信度可见 | □ |
| 规则 | LLM-off invariant；candidate/delivery 同引擎同版本 | □ |
| 库存 | Snapshot 可追溯且导出前未过期 | □ / N/A |
| 版本 | Task/Run/Rule/Skill/Model/Snapshot/Review/Export 可追溯 | □ |
| 安全 | 跨租户/未指派/签名 URL 测试为 0 泄漏 | □ |
| 恢复 | worker 崩溃、provider 限流、export 失败可恢复 | □ |
| 度量 | 真实耗时、编辑、失败、成本已记录；不以 checker 数替代 | □ |
| 边界 | Sport/auto-publish/STORE-A/平台化能力未暗中启用 | □ |
| 文档 | 仅必要 ADR/API/ops 更新；无镜像/receipt 膨胀 | □ |
| 批准 | Founder 对本节点 Go/No-Go 有明确记录 | □ |