M0 首任务执行申请

DIYU-CBFSK-001 · 独立立项与合同冻结

| 控制项 | 内容 |
| --- | --- |
| 申请 ID | DIYU-CBFSK-EXEC-REQ-M0-003 |
| 申请任务 | GKB-CROSS-BRAND-STYLING-EXPERT-KERNEL-M0-CONTRACT-AND-BENCHMARK-FOUNDATION-001（唯一推荐首任务） |
| 生效前置条件 | PRD v1.2全文（笛语跨品牌服装搭配专家内核_PRD与执行里程碑_v1.2.docx）经Founder签署生效，且本申请经Founder签署。两项均未满足前，m0_authorized=false，不得开工。 |
| 依据文件 | 待Founder签署的PRD v1.2全文候选＋PRD_v1.2_change_map.yaml＋PRD_v1.2_核验回执.docx＋治理角色规范源。v1.2生效前，根目录v1.1仍保持远程当前活基线且状态PENDING_FOUNDER_SIGNATURE；不得提前归档。 |
| 任务范围 | 仅申请完成M0，并为M1–M2建立可执行基础；产出PRD v1.2第13/14/17.1节统一的十四项顶层交付物。D-17—D-29与S1—S8写入现有合同文件和M1/M2 Brief，不增加第15项。 |
| 工作量与周期基线 | 2–3 周 ／ 3–4 人月（维持 v1.0 里程碑基线） |
| 本申请取代 | 本申请取代DIYU-CBFSK-EXEC-REQ-M0-002（M0执行申请v1.1）。更早的001及18项版均仍为已归档历史文件，不得作为执行依据。 |
| Founder 已裁决冲突项 | ① M0顶层交付清单仍为14项，D-17—D-29与S1—S8均内嵌现有合同与M1/M2 Brief。② M11仍为夹具品牌仿真试点，增加Founder真实品牌注入优先路径与Codex夹具回退；注入非M11硬门。③ 未见品牌内容物理隔离于主仓；Founder数据不得进入。④ M12名称、M0—M12顺序与Commercial V1.0路线不变。⑤ 人设连续性、自媒体原生语感和多模态商品理解升为正式能力与评测域。⑥ VM与实时成交辅助当前不强制实现，但保留前后向兼容端口。⑦ 默认人工审核；自动发布仅由Founder按租户/品牌/账号/风险级别显式授权，FR-17与人工可发布率≥75%不变。⑧ M11至少三类不变；正式真实品牌导入前五类必须100%可开启就绪。⑨ 单一Founder＋隔离AI角色模型、任务分级、条件/合规台账和Project CI进入M0合同。 |

# 一、交付物清单（与 PRD v1.2 第 13 / 14 / 17.1 节完全一致）

| # | 交付物 |
| --- | --- |
| 1 | project_charter.v1.0.yaml |
| 2 | capability_contract.v1.0.yaml |
| 3 | category_scope_contract.v1.0.yaml |
| 4 | input_output_boundary.v1.0.yaml |
| 5 | role_and_decision_rights.v1.0.yaml |
| 6 | non_goals_and_stop_conditions.v1.0.yaml |
| 7 | knowledge_state_machine.v1.0.yaml |
| 8 | architecture_and_integration_boundary.v1.0.yaml |
| 9 | compliance_review_contract.v1.0.yaml |
| 10 | data_and_fixture_workflow.v1.0.yaml |
| 11 | execution_critical_path_and_decision_gates.v1.0.yaml |
| 12 | M1 对象模型 Brief |
| 13 | M2 评测冻结 Brief |
| 14 | M0 checker / fixtures / report / receipt |

# 二、执行角色与流程

Founder 授权（PRD v1.2 签署 + 本申请签署）

→ Codex / Claude Code 按明确角色执行（合同 YAML、Checker、Fixtures 落盘）

→ Claude Code Guardian 独立工作区审查（越界、矛盾、遗漏）

→ Founder M0 裁决：PASS / CONDITIONAL / BLOCK

- 同一会话不得同时担任候选生成者与 Guardian；M0 阶段虽无知识生成，工作区隔离纪律照常执行，为 M4 养成惯例。

- 目录结构按 PRD 附录 A 建立，projects/cross_brand_styling_expert_kernel/ 独立仓或独立项目空间（D-01 解耦裁决），不挂靠笛语现有仓。

- 角色边界：Founder 冻结业务范围与风险接受并作最终裁决；Codex / Claude Code 按批准合同落盘 M0 对象、Schema Brief、Checker、Fixtures、Report、Receipt 与重放证据；Claude Code Guardian 在隔离上下文审查范围一致性、对象完整性、清单闭环、事实边界与验收可重放性，不产生业务真源；外部专家与法务在后续指定节点介入，本次申请不宣称已取得该等审查。

- Claude Code 的审查结论是工程与完整性审查意见，不替代 Founder 的最终业务授权，也不得被写成 Founder 的业务批准。

# 三、本任务禁止事项（红线）

- 不开始大规模知识蒸馏；不生成品牌专属 Prompt；不复制品牌专属专家。

- 不接入真实品牌生产与正式库存；不创建 Serving；不进入自动内容发布。

- 不触碰、不重写、不漂移笛语现有 P7C／Content Kernel／DIFY／CSO 任何状态（解耦裁决）。

- 不把模型知识广度当作专家等价证明；不把任何候选知识标记为 accepted 或 production_servable。

- 隐藏品牌与夹具品牌数据在本任务中只定义工作流合同，不实际生成语料（语料生成属 M1–M2 执行范围）。

- 不得获取、输出或持久化 Founder 提供的模型 API 明文凭证；本次也不得以“测试方便”为由索要凭证。

- 不得把夹具品牌、模拟库存或合成顾客当作真实业务证据；不得在 M1 Schema 冻结前正式生成夹具品牌资产（M0 只定义其治理合同）。

- 不得创建或翻转 Serving、RAG、DIFY、生产发布或 Commercial V1.0 状态。

- 不得为任何品牌复制独立专家内核、补写隐藏品牌专属 Prompt，或向生成链泄漏隐藏答案。

- 不得自行更改本申请与 PRD v1.2 中已冻结的产品裁决；如发现指令内部矛盾，须停下并报 Founder 裁决，不得自行绕过。

• M0不得实际接收、处理、保存或测试Founder真实品牌资料；只定义FounderProvidedRealBrandPackage、使用范围、隔离与Receipt合同。

• M0不得运行多模态商品识别或产生正式VisualAttributeExtractionResult；只定义证据分级、Schema、评测与失败关闭Brief。

• M0不得建立搭配师人设记忆生产库、写入已发布观点或运行人设持久化；只定义对象、边界、M1 Schema与M2评测Brief。

• M0不得启用自动发布；publication_mode仍为human_review。本任务只定义Founder授权、前置检查、审计、撤回、回滚与Kill Switch合同。

# 四、验收与收口

- Checker 全绿：十四项交付物均有必需输入、输出、失败状态与负责角色；与现有笛语资产零接触验证通过。

- Guardian 独立审查报告：无越界、无矛盾、无遗漏、无与 PRD v1.2 及 D-17—D-29 冲突条文。

- 工作树、版本、输入清单、原始输出与报告可重放；Receipt 完整。

- Founder 形成明确的 PASS ／ CONDITIONAL ／ BLOCK 裁决后，方可进入 M1。

# 五、Guardian 审查项与审批回执

- Guardian 应逐项返回审查结论，而非只回复“同意”：

- ① 范围一致：是否严格停留在 M0，且未提前生成知识、夹具资产或生产能力 → PASS / FAIL ＋ 证据。

- ② 清单闭环：十四项交付物、M1 Schema Brief、M2 评测冻结 Brief、负责人与失败状态是否可追溯 → PASS / FAIL ＋ 缺口。

- ③ 边界安全：独立解耦、API 凭证、顾客档案、Founder控制发布、多模态事实分级与夹具/Founder注入品牌不可证明范围是否清楚 → PASS / FAIL ＋ 风险。

- ④ 可验收性：交付物是否可运行 Checker、可重放、可出 Report / Receipt，不以文档数量替代结果 → PASS / FAIL ＋ 修复建议。

- ⑤ 最终意见：是否已达到可向 Founder 申请执行授权的程度 → APPROVE / APPROVE_WITH_CONDITIONS / REJECT。

- 回执须记录：approval_request_id（DIYU-CBFSK-EXEC-REQ-M0-003）、reviewer_role、decision、scope_alignment、deliverable_closure、fact_and_safety_boundaries、blocking_findings、non_blocking_findings、required_delta_before_execution、reviewed_version_or_file_hash、review_timestamp。

- 批准后的唯一后续动作：若 Guardian 返回 APPROVE 或无阻断性的 APPROVE_WITH_CONDITIONS，则将回执与本申请一并报 Founder；只有 Founder 明确批准后才允许开工 M0。任何 REJECT 或阻断性条件必须先修复并重审。

• ⑥ 人设与语感闭环：人设连续性、历史观点/栏目、自媒体原生语感是否进入M1对象和M2评测合同 → PASS / FAIL ＋证据。

• ⑦ 多模态事实边界：authoritative_structured_fact > human_verified_visual_attribute > multimodal_inferred_visual_attribute > general_model_inference是否明确，不可仅凭图片断言项是否失败关闭 → PASS / FAIL ＋风险。

• ⑧ 发布模式：是否正确表达为默认人工、Founder可授权自动发布，且既非永久禁止也非默认开启 → PASS / FAIL ＋证据。

• ⑨ 扩展兼容：VM与实时成交辅助是否不列入V1.0/M12强制门且保留版本化扩展端口 → PASS / FAIL ＋证据。

• ⑩ M0顶层清单：第13/14/17.1节与本申请是否仍严格为同一组14项，无第15项或18项版回潮 → PASS / FAIL ＋证据。

# 六、审核与授权

| 环节 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文档一致性预审 | 候选生成侧自检完成 · 非Guardian结论 | 已核对PRD v1.2、D-17—D-29、S1—S8、M0十四项、M1/M2承接、多模态来源分层、隐藏集隔离、单一Founder治理与Project CI。此项只是候选施工侧自检（TEMPORARY_EXECUTION_WRITER），独立Guardian与ChatGPT总顾问尚未审查。execution_run_id=2fcbfed0-be7e-4b6f-938e-7f84109ab162 |
| Founder 授权（PRD v1.2 ＋ 本申请） | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | 签署：＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿ |