PRD v1.1 核验回执

DIYU-CBFSK-001 · 对 v1.1 全文的裁决落实核验与自洽核验

| 控制项 | 内容 |
| --- | --- |
| 回执 ID | DIYU-CBFSK-PRD-V1.1-VERIFY-RECEIPT-001 |
| 核验对象 | 笛语跨品牌服装搭配专家内核_PRD与执行里程碑_v1.1.docx（Founder 上传版） |
| 核验依据 | PRD v1.1 Delta（DIYU-CBFSK-PRD-DELTA-v1.1-002，16 条 D-01～D-16 + 21 行映射表）＋ 全部 Founder 裁决记录 ＋ 原审查报告（12 断点 / 7 疏漏） |
| 核验方式 | 全文逐节比对 + 约 45 项检查点核验矩阵 + 残留措辞全文检索 + 数字复核 |
| 核验人 / 日期 | Claude（Cowork 执行侧，Guardian 式独立核验）· 2026-08-13 |
| 核验结论 | CONDITIONAL PASS —— 16 条 Delta 全部落实、21 行映射全部应用、原 12 断点与 7 疏漏全部闭合；发现 5 处纯机械性残留措辞（已由 Claude 修复并落盘修正版）；剩余 4 处【建议默认】标记依合同须由 Founder 签署确认后方为完全冻结。 |

# 一、裁决落实核验矩阵（摘要）

| 核验域 | 检查点 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| D-01/02 独立解耦与预算改判 | 状态合同两项新状态；不依赖清单；集成方向与组件清单；CSO 边界；125–185 / 15–24 默认；复用降级；对账结论与工期结论明文 | 全部落实 |
| D-03 M0 唯一清单 | 14 项交付物在 13 节、14 节、17.1 三处完全一致；四项 Founder 裁决写入正文的处理方式已明文说明 | 全部落实 |
| D-04 Schema 补齐 | brand_truth_pack、individual_profile（双模式位）、11 输出对象 Schema 或 Bundle、输入对象映射表；M1 通过标准含“全部可寻址” | 全部落实 |
| D-05 语料与夹具工作流 | 8.7 新章节：夹具/隐藏合成路径、隔离条款、同质性控制、时序责任、成本口径、固有局限；另自增合成资产显式标记条款（合理强化） | 全部落实 |
| D-06 投资阶梯 | Discovery 准备度门 / 限额 POC 证据批次拆分；关键路径交付物；“判据缺失不得进 M4” | 全部落实 |
| D-07 合规 | 八道门含 Safety & Compliance Gate；硬门映射要求；M0 合规合同；六项核验清单含法规名；M2 前首轮核验；15.3 增法务角色；R-11 | 全部落实 |
| D-08 施工归属 | FR-21；S-07 承诺级别注记；FR-18/19 对比解释；11.1 诊断承接注记；FR-20→M12 feedback_to_candidate_ledger | 全部落实 |
| D-09 评测治理 | M2 三件套（评分者校准/抽样设计/基线修订协议）＋泄漏＋同质性双检查；R-12/R-13/R-14 全部采纳；停止条件新增两条 | 全部落实 |
| D-10～D-15 Founder 裁决 | NFR-08 模型无关合同；6.1 个体资料双模式全文；3.2 商品属性来源与全周期人工发布两条非目标；15.5 试点覆盖规则与 KPI 口径；15.6 八行决策节点表 | 全部落实 |
| D-16 M11 改判 | M11 更名仿真试点/仿真运行门；仍证明与不再证明清单；补验批次合同为 M11 交付物；宣称限制；M8 注记；硬门不放松；术语表 8 个新词 | 全部落实 |
| 数字复核 | 人月合计 124–184 与默认基线 125–185 自洽；工期 14–20 落于 15–24；八道门与 M12 通过标准一致；FR 编号至 FR-21 无冲突 | 通过 |

# 二、发现并已修复的 5 处残留（纯机械，不含新决策）

| # | 位置 | 残留 | 修正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.2 关键依赖 M10→M11 | “不得进入真实品牌规模试点” | “不得进入 M11 仿真试点” |
| 2 | 12.2 关键依赖 M11→M12 | “依据真实试点问题” | “依据仿真试点问题” |
| 3 | 12.1 执行序列第 12 步 | “真实货盘…综合门” | “仿真货盘约束…综合门” |
| 4 | 15.4 专家审查量级 | “分布于…真实试点” | “分布于…仿真试点与真实品牌补验批次” |
| 5 | 17.1 清单注记 | 自引笔误“与13节M0、17.1完全一致” | “与13节M0、14节完全一致” |

修正说明：以上 5 处均为 D-16 已裁决内容的旧措辞未同步，属机械修订，无新决策；已直接修复并落盘修正版 v1.1 文件（XML 校验通过，段落数不变）。保留合法的“真实”表述未动：产品能力承诺（G-04、6.4、立项结论）、历史引用（15.1 降级说明、M11 目标括注）与补验批次全部条款。

# 三、完全冻结前剩余事项（须 Founder 签署）

- 确认或改判 4 处【建议默认】：① 4.4 S-07 承诺级别（导购辅助要点＝内容投影，非实时工具）；② 8.7 同质性控制；③ 15.6 端侧形态节点（M6 前）；④ 15.6 分场景时延节点（M6 冻结）。确认后应移除“待确认”字样。

- 形成 v1.1 采纳回执：按变更控制条款，v1.1 正式生效须有 Founder 明确 PASS 记录（本回执可作为核验依据附件）。

- 生效后签署 M0 执行申请（DIYU-CBFSK-EXEC-REQ-M0-001），启动唯一首任务。

| 裁决项 | 结果（圈选） | 签署 |
| --- | --- | --- |
| PRD v1.1（修正版）整体采纳 | PASS ／ CONDITIONAL ／ BLOCK | Founder：＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿ |
| 4 处建议默认 | 全部确认 ／ 批注改判：＿＿＿＿＿＿ | Founder：＿＿＿＿＿＿ |