M0 首任务执行申请

DIYU-CBFSK-001 · 独立立项与合同冻结

| 控制项 | 内容 |
| --- | --- |
| 申请 ID | DIYU-CBFSK-EXEC-REQ-M0-001 |
| 申请任务 | GKB-CROSS-BRAND-STYLING-EXPERT-KERNEL-M0-CONTRACT-AND-BENCHMARK-FOUNDATION-001（唯一推荐首任务） |
| 生效前置条件 | PRD v1.1 Delta（DIYU-CBFSK-PRD-DELTA-v1.1-001）获 Founder PASS。PASS 前本申请不生效、不得开工。 |
| 依据文件 | PRD v1.0 ＋ PRD v1.1 Delta ＋ Work 交接基线 DIYU-CBFSK-WORK-HANDOFF-20260812-001 |
| 任务范围 | 仅完成 M0，并为 M1–M2 建立可执行基础；产出 D-03 统一清单全部十四项交付物。 |
| 工作量与周期基线 | 2–3 周 ／ 3–4 人月（维持 v1.0 里程碑基线） |

# 一、交付物清单（与 v1.1 Delta D-03 完全一致）

| # | 交付物 |
| --- | --- |
| 1 | project_charter.v1.0.yaml |
| 2 | capability_contract.v1.0.yaml |
| 3 | category_scope_contract.v1.0.yaml |
| 4 | input_output_boundary.v1.0.yaml |
| 5 | role_and_decision_rights.v1.0.yaml |
| 6 | non_goals_and_stop_conditions.v1.0.yaml |
| 7 | knowledge_state_machine.v1.0.yaml |
| 8 | architecture_and_integration_boundary.v1.0.yaml |
| 9 | compliance_review_contract.v1.0.yaml |
| 10 | data_and_fixture_workflow.v1.0.yaml |
| 11 | execution_critical_path_and_decision_gates.v1.0.yaml |
| 12 | M1 对象模型 Brief |
| 13 | M2 评测冻结 Brief |
| 14 | checker / fixtures / report / receipt |

# 二、执行角色与流程

Founder 授权（v1.1 Delta PASS + 本申请签署）

→ Codex / Claude Code 按明确角色执行（合同 YAML、Checker、Fixtures 落盘）

→ Claude Code Guardian 独立工作区审查（越界、矛盾、遗漏）

→ Founder M0 裁决：PASS / CONDITIONAL / BLOCK

- 同一会话不得同时担任候选生成者与 Guardian；M0 阶段虽无知识生成，工作区隔离纪律照常执行，为 M4 养成惯例。

- 目录结构按 PRD 附录 A 建立，projects/cross_brand_styling_expert_kernel/ 独立仓或独立项目空间（D-01 解耦裁决），不挂靠笛语现有仓。

# 三、本任务禁止事项（红线）

- 不开始大规模知识蒸馏；不生成品牌专属 Prompt；不复制品牌专属专家。

- 不接入真实品牌生产与正式库存；不创建 Serving；不进入自动内容发布。

- 不触碰、不重写、不漂移笛语现有 P7C／Content Kernel／DIFY／CSO 任何状态（解耦裁决）。

- 不把模型知识广度当作专家等价证明；不把任何候选知识标记为 accepted 或 production_servable。

- 隐藏品牌与夹具品牌数据在本任务中只定义工作流合同，不实际生成语料（语料生成属 M1–M2 执行范围）。

# 四、验收与收口

- Checker 全绿：十四项交付物均有必需输入、输出、失败状态与负责角色；与现有笛语资产零接触验证通过。

- Guardian 独立审查报告：无越界、无矛盾、无遗漏、无与 v1.1 Delta 冲突条文。

- 工作树、版本、输入清单、原始输出与报告可重放；Receipt 完整。

- Founder 形成明确的 PASS ／ CONDITIONAL ／ BLOCK 裁决后，方可进入 M1。

# 五、审核与授权

| 环节 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Claude 侧一致性预审 | 已完成 · PASS（附注） | 本申请与 PRD v1.0、v1.1 Delta、Handoff 基线逐项核对无冲突。附注：① 生效前置＝v1.1 Delta 获 Founder PASS；② GPT 预审环节因执行侧网络故障由 Claude 侧代行，已记录在案，决策权矩阵不变。审核：Claude（Cowork 执行侧）· 2026-08-12 |
| Founder 授权 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | 签署：＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿ |