CLAUDE CODE APPROVAL REQUEST

# 笛语跨品牌服装搭配专家内核

PRD v1.1 修复与 M0 合同冻结执行申请

| 控制项 | 内容 |
| --- | --- |
| 申请 ID | DIYU-CBFSK-WORK-EXEC-REQUEST-20260812-001 |
| 交接基线 | DIYU-CBFSK-WORK-HANDOFF-20260812-001 |
| 申请日期 | 2026-08-12 |
| 审批对象 | Claude Code - Contract / Completeness Guardian |
| 业务与产品最终裁决 | Founder |
| 当前状态 | PROJECT_INITIATED / EXECUTION_NOT_STARTED |
| 申请性质 | 文档修复与 M0 合同基础；不是知识蒸馏、生产接入或 Serving 发布 |

申请结论 请 Claude Code 对本申请的范围完整性、交付物闭环、越界风险、清单一致性与可验收性进行独立审查，输出 APPROVE / APPROVE_WITH_CONDITIONS / REJECT。Claude Code 的结论是工程与完整性审查意见，不替代 Founder 的最终业务授权。

# 一、申请执行的唯一范围

本次申请只允许两步连续交付：

先形成 PRD v1.1 Delta，将新增 Founder 裁决、完整性审查的有效修复项和独立解耦边界写回正式产品合同。

PRD v1.1 通过 Founder 裁决后，只执行 GKB-CROSS-BRAND-STYLING-EXPERT-KERNEL-M0-CONTRACT-AND-BENCHMARK-FOUNDATION-001，完成 M0 合同冻结并为 M1-M2 建立可执行基础。

本申请不授权任何其他里程碑施工。

# 二、Founder 已冻结裁决

| 裁决项 | 冻结值 | 执行含义 |
| --- | --- | --- |
| 项目关系 | STANDALONE_DECOUPLED | 独立代码/项目空间、合同、数据模型、评测、版本、部署、运维与商业路线；不依赖笛语现有底座状态。 |
| 未来集成 | Diyu foundation consumes kernel | 笛语底座只能通过版本化 API / SDK / Schema / 组件包消费本项目能力，不得拆散内核或重新定义其知识与决策合同。 |
| 默认建设预算 | 125-185 人月 / 15-24 个月 | 作为独立完整建设的默认基线；仅在未来验证中立基础设施可安全复用时重算增量。 |
| 专家内核 | One Universal Expert Kernel | 品类通过 Category Adapter 提供特有语义、功能和安全约束；品牌只提供 Brand Truth Pack，不复制品牌专属专家。 |
| 生产模型策略 | Provider-agnostic, API-swappable | 系统必须能绑定和切换任意符合合同的模型；测试期按需提出 API 需求，由 Founder 提供凭证；本阶段不考虑自部署。 |
| 商品属性真源 | Brand-specific database | 品牌专属数据库是商品属性、款色码与品牌事实的授权真源；模型推断只能作为候选补充，不得覆盖真源。 |
| 发布终态 | Human-in-the-loop only | 本项目不考虑自动发布终态；所有内容均需有权人工审阅与显式发布动作。 |
| 商业 KPI | Founder judgment | 系统记录事先冻结的业务信号和数据，但不设代替 Founder 的自动商业通过分数；是否继续、扩大或停止由 Founder 综合裁决。 |

# 三、个体资料、照片与顾客档案合同

系统同时支持“商品适配判断”与“具体顾客档案”，两者不得混写。

| 模式 | 输入与保存 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 商品适配知识 | 系统对每一款商品适合的体型、肤色、气质、发型、预算、舒适边界、场景等形成可审查的专业判断。 | 属于商品/专家知识，不是某个真实顾客的个人档案；不得用未接受候选知识正式服务。 |
| 非实名/一次性适配 | 用户可自然语言自述、简短问答、导购代录或上传照片。默认不长期保存姓名和原始肖像；可保存为本次搭配必要的结构化特征。 | 遵守最小必要、目的限定、保存期限与可删除。去标识化后如仍可关联个人，仍按个人信息管理。 |
| 完整顾客档案 | 当顾客、品牌或门店业务明确需要长期顾客档案时，系统应支持完整保存姓名、联系信息、原始照片、身体与审美特征、预算、舒适边界、尺码、试穿/购买/搭配与反馈记录。 | 必须经授权角色发起并取得顾客有效授权；应支持查询、更正、撤回、删除与权限审计。未满14周岁顾客需监护人同意和专门规则。 |

合规边界 Founder 已裁决产品必须支持完整顾客档案；M0 必须建立 compliance_review_contract 并指定责任人。具体同意文本、保存期限、照片处理、跨境传输与未成年人规则须经法务/合规核验，不由执行代理自行宣布满足法律要求。

# 四、Pilot 三品类与夹具品牌裁决

本轮裁决将“Pilot先选三个真实品类”改为“三类品类的合成夹具品牌验证”。三类不需在本申请中指定具体名称，应在 M2 依据覆盖矩阵冻结，且至少包含：

一个成人审美与身体适配类；

一个未成年人或家庭安全类；

一个功能优先类。

| 项目 | 冻结合同 |
| --- | --- |
| 夹具品牌供给 | Codex 依据已冻结 Schema 和品类合同模拟合成品牌事实包、模拟货盘与任务样例。 |
| 审查 | Claude Code 在独立工作区审查 Schema 完整性、内部自洽性、边界覆盖、品类安全、可重放性与泄漏风险；不审批其为真实品牌事实。 |
| 资产标识 | 必须显式标记 synthetic_fixture_brand / non_real_inventory / non_commercial_evidence，不得使用可误认为真实品牌的名称或叙事。 |
| 可证明范围 | 可验证 Schema、Checker、失败关闭、决策轨迹、迁移方法与工程可运行性。 |
| 不可证明范围 | 不得作为真实品牌适配、真实库存、门店采用、销售结果、Commercial V1.0 或专家商业能力的证据。 |
| 时序 | M0 只冻结夹具品牌方法和责任；M1 Schema 稳定后才允许合成；M2 冻结隔离的评测分割。 |

关键事实边界 “夹具品牌验证”是开发和离线评测，不是 M11 所定义的真实多品牌、多门店、真实库存商业试点。如未来不做真实品牌试点，则 M11 应更名为“合成夹具试验”，且不得对外宣称已通过商业试点门。

# 五、PRD v1.1 必须修复的执行合同

| 编号 | 修复项 | 最小验收合同 |
| --- | --- | --- |
| P0-01 | 独立解耦和预算基线 | 写入 standalone_decoupled、standalone_full_stack、未来消费方向与125-185人月/15-24个月；删除“默认复用底座90-135人月”冲突措辞。 |
| P0-02 | M0唯一清单 | 13、14、17.1三处完全对齐，纳入knowledge_state_machine、non_goals_and_stop_conditions、architecture_and_integration_boundary、compliance_review_contract。 |
| P0-03 | M1 Schema收口 | 纳入BrandTruthPack与全部正式输入/输出对象Schema，或一个绑定所有对象的可验证bundle。 |
| P0-04 | 合规责任与发布门 | M0建立合规待核验清单与责任人；新增独立Safety, Privacy & Compliance Gate；明确永久人工发布。 |
| P0-05 | 夹具品牌/语料工作流 | 冻结Codex合成、Claude Code独立完整性审查、合成资产标记、隔离规则、可证明/不可证明边界和人月/调用成本记录。 |
| P0-06 | 投资阶梯与关键路径 | 不得继续使用24-36人月POC与M0-M12无映射的口径；M0输出关键路径、限额POC证据包及continue/pivot/stop裁决点。 |
| P1-01 | M2评测治理三件套 | rater_calibration、sampling_design、benchmark_revision_protocol；修订不得由失败触发降标，且需Founder裁决、版本增量与重跑。 |
| P1-02 | 承诺-功能-组件闭环 | 新增单品多套生命FR；明确门店成交辅助输出；将跨品牌/品类比较并入迁移验收；由M6组件显式承接StylingDiagnosis。 |
| P1-03 | 反馈隔离与运营治理 | 落地feedback_to_candidate_ledger；内容表现、门店修改与顾客反馈不得直写专家知识真源。 |
| P1-04 | 模型和API运行合同 | 提供商中立适配层、模型能力清单、回归、失败关闭、凭证不落盘/不输出、调用成本与分场景时延的延迟冻结节点。 |
| P1-05 | 商业信号与Founder裁决 | M11前冻结业务信号名录和数据口径；不设自动KPI通过线；最终继续/扩大/停止由Founder综合裁决。 |

# 六、M0 唯一交付清单

PRD v1.1 通过 Founder 裁决后，M0 在第13节、第14节和第17.1节必须使用以下同一清单，不得使用包含关系不明的两套清单：

project_charter.v1.1.yaml

capability_contract.v1.1.yaml

category_scope_contract.v1.1.yaml

input_output_boundary.v1.1.yaml

role_and_decision_rights.v1.1.yaml

knowledge_state_machine.v1.1.yaml

non_goals_and_stop_conditions.v1.1.yaml

architecture_and_integration_boundary.v1.1.yaml

model_provider_and_api_boundary.v1.1.yaml

individual_data_and_customer_record_contract.v1.1.yaml

product_attribute_source_contract.v1.1.yaml

human_publish_only_contract.v1.1.yaml

synthetic_fixture_brand_governance.v1.1.yaml

compliance_review_contract.v1.1.yaml

investment_stage_and_critical_path_brief.v1.1.md

M1_object_model_and_schema_brief.v1.1.md

M2_benchmark_freeze_brief.v1.1.md

M0 checker / fixtures / report / receipt / replay manifest

以上文件名允许根据项目目录做 delta 适配，但语义对象、负责人、失败状态与验收范围不得缺失。

# 七、本次明确禁止事项

不得开始大规模GPT x Claude Code知识蒸馏、批量候选生成或专家知识接受。

不得在M1 Schema冻结前正式生成夹具品牌资产；M0只定义其治理合同。

不得把夹具品牌、模拟库存或合成顾客当作真实业务证据。

不得接入真实品牌生产、正式库存、真实顾客敏感数据或任何内容发布账号。

不得创建或翻转Serving、RAG、DIFY、生产发布或Commercial V1.0状态。

不得为任何品牌复制独立专家内核、补写隐藏品牌专属Prompt或向生成链泄漏隐藏答案。

不得获取、输出或持久化Founder提供的模型API明文凭证；本次也不得以“测试方便”为由索要凭证。

不得将Claude Code的工程审批写成Founder的业务批准，也不得自行更改本申请中已冻结的产品裁决。

# 八、执行与审查分工

| 角色 | 责任与边界 |
| --- | --- |
| Founder | 冻结业务范围、风险接受、PRD v1.1、M0和商业延续性；提供测试期模型API但不提供凭证管理授权。 |
| Codex Engineering | 按批准合同修订PRD v1.1、落盘M0对象、Schema brief、Checker、Fixtures、Report、Receipt和重放证据；M1后才合成夹具品牌。 |
| Claude Code Guardian | 使用隔离上下文审查范围一致性、对象完整性、清单闭环、事实边界、隐藏评测泄漏、夹具自洽性和验收可重放性；不产生业务真源。 |
| 外部专家/法务 | 在后续指定节点审查专业正确性、品类安全与个人信息合规；本次申请不宣称已取得该等审查。 |

# 九、通过标准与审批回执

Claude Code 应逐项返回审查结论，而非只回复“同意”。

| 审查项 | 要求 | 回执格式 |
| --- | --- | --- |
| 范围一致 | 是否严格停留在PRD v1.1 + M0，且未提前生成知识、夹具或生产能力。 | PASS / FAIL + 证据 |
| 清单闭环 | M0唯一清单、M1 Schema、M2评测治理、负责人和失败状态是否可追溯。 | PASS / FAIL + 缺口 |
| 边界安全 | 独立解耦、API凭证、顾客档案、人工发布和夹具品牌不可证明范围是否清楚。 | PASS / FAIL + 风险 |
| 可验收性 | 交付物是否可运行Checker、可重放、可出Report/Receipt，不以文档数量替代结果。 | PASS / FAIL + 修复建议 |
| 最终意见 | 上述问题是否已达到可向Founder申请执行授权的程度。 | APPROVE / APPROVE_WITH_CONDITIONS / REJECT |

approval_request_id: DIYU-CBFSK-WORK-EXEC-REQUEST-20260812-001 reviewer_role: claude_code_contract_completeness_guardian decision: APPROVE ¦ APPROVE_WITH_CONDITIONS ¦ REJECT scope_alignment: PASS ¦ FAIL deliverable_closure: PASS ¦ FAIL fact_and_safety_boundaries: PASS ¦ FAIL blocking_findings: [] non_blocking_findings: [] required_delta_before_execution: [] reviewed_version_or_file_hash: <required> review_timestamp: <required>

# 十、批准后的唯一后续动作

唯一下一步 若 Claude Code 返回 APPROVE 或无阻断性的 APPROVE_WITH_CONDITIONS，则将其回执与本申请一并报 Founder。只有 Founder 明确批准后，才允许落盘 PRD v1.1 Delta；PRD v1.1 再经 Founder 裁决后，才允许执行 M0。任何 REJECT 或阻断性条件均必须先修复并重审。

文档结束。